| № п/п | Наименование структурного подразделения филиала | Срок заявки | Диспетчерское наименование отключаемого объекта электросетевого хозяйства | Адреса отключаемых энергопринимающих устройств потребителей | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата, время начала | Дата, время окончания |  |  |  |
| 1 | Щелковский филиал | 13.06.2017 9:00 | 13.06.2017 16:30 | ТП-260 РУ-10кВ с.2, Т-2, РУ-0,4кВ с.2 | Котельная ул.Комсольская ВВОД-2, ЦТП ВВОД-2, ул.Космодемьянская д.4, 8, 10, 12-ВВОД-2, Пролетарский проспект д.15, 17, 21, 25 ВВОД-2. | ППР |
| 2 | Щелковский филиал | 14.06.2017 9:00 | 14.06.2017 16:30 | ТП-230 РУ-10кВ с.1, Т-1, РУ-0,4кВ с.1 | МБУЗ ЩМР «Монинская больница»ВВОД-1; МБУЗ ЩМР «Станция скорой помощи»ВВОД-1; Наркологический диспансер ВВОД-1; КНС, ВЗУ "Щелковский водоканал"ВВОД-1; Ветиренарный пункт; Котельная-ВВОД-1, Автомойка, ул.Железнодорожная- частный сектор | ППР |
| 3 | Щелковский филиал | 15.06.2017 9:00 | 15.06.2017 16:30 | ТП-230 РУ-10кВ с.2, Т-2, РУ-0,4кВ с.2 | МБУЗ ЩМР «Монинская больница»ВВОД-2; МБУЗ ЩМР «Станция скорой помощи»ВВОД-2; Наркологический диспансер ВВОД-2; КНС, ВЗУ "Щелковский водоканал"ВВОД-2; Ветиренарный пункт; Котельная-ВВОД-2, Автомойка, ул.Железнодорожная- частный сектор; КТП-258: ул.Железнодорожная(частный сектор). | ППР |
| 4 | Щелковский филиал | 16.06.2017 9:00 | 16.06.2017 16:30 | ТП-342 РУ-10кВ | Таможенные склады; ООО"Миор"; ООО"Газхолодтехника", ООО"Стробиз"; ООО"Стенком"(ИП Куваев); ООО "Сробиз"; ООО"Интерсторм"(КТП-349) | ППР |