Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от №

проект

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Щёлково

«Формирование современной комфортной городской среды»

Утверждена постановлением

Администрации городского округа Щёлково от 27.12.2019 № 5445

Список изменяющих документов: от 25.08.2020 № 2156

Ответственный исполнитель за муниципальную программу: Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково

Дата размещения проекта программы в подсистеме ГАСу: 28.12.2020

**Паспорт муниципальной программы городского округа Щёлково  
«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории городского округа Щёлково | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий» 3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Итого: | 1 961 734,70 | 355 055,00 | 518 009,92 | 405 431,34 | 407 650,84 | 275 587,6 |
| Средства федерального бюджета | 192 160,91 | 0,0 | 71 817,14 | 62 515,42 | 57 828,35 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 178 925,22 | 20 938,48 | 107 911,22 | 23 411,26 | 26 664,26 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | 1 581 702,57 | 334 116,52 | 329 335,56 | 319 504,66 | 323 158,23 | 275 587,6 |
| Внебюджетные источники | 8 946,0 | 0,0 | 8 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в городском округе Щёлково**

Муниципальная программа городского округа Щёлково «Формирование современной городской среды» со сроком реализации на 2020-2024 годы создана в соответствии с нормативными документами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.07.2019 № 2901(с изменениями);

- Перечнем муниципальных программ городского округа Щёлково, реализация которых планируется с 2020 года, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 05.08.2019 № 3070 (с изменениями).

Численность городского округа Щёлково по состоянию на 01.01.2020 года составила 189 546 человек.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского округа Щёлково.

Уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура во многом определяет статус городского округа.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Текущее состояние территорий городского округа Щёлково не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, их неудовлетворительное состояние, неудовлетворительное состояние общественных территорий, недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Существенное положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Щёлково от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов в 2019 году составила 90,8 %.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и, сложившуюся инфраструктуру территорий дворов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского округа Щёлково в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского округа Щёлково «Формирование современной комфортной городской среды».

Участие городского округа Щёлково в государственной программе Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" и в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» способствует решению выполнения поставленных задач.

Реализация муниципальной программы позволит создать на общественных и дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве общественных и дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках проведения субботников является обязательным.

Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий может быть определена дифференцированно: это может быть финансовое участие или трудовое, в том числе участие в субботниках (месячниках благоустройства), в акциях «Посади дерево», «Лес Победы», экологических субботниках и т.д.

Месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей, с активным привлечением жителей и юридических лиц.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 № 24-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области».

Кроме того, во время проведения субботников и акций необходимо привлечение молодых граждан, принимающих участие в сфере добровольческой деятельности (волонтерства) в рамках реализации комфортной городской среды.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения, сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534241997E63030401E5C68ABV53EE) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом.

**Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории городского округа Щёлково.

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач:

* обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формированиякомфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития;
* создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Московской области;
* обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация благоустройства общественных территорий и комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Щёлково будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей МКД, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- обустройство автомобильных парковок;

- спортивная площадка (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска малых архитектурных форм, бордюрного камня и т.д.

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Работы по благоустройству территорий должны учитывать предложения, поступившие от заинтересованных лиц (граждане и организации), принимающих участие в отборе территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования городского округа Щёлково и соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Субсидии из бюджета Московской области, предоставляемые на реализацию мероприятий Государственной программы Московской области по ремонту дворовых территорий муниципального образования, могут быть израсходованы на следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (проезжей части дворовых проездов, тротуаров, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям) в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, включенных в план комплексного благоустройства дворовых территорий и входящих в состав общего имущества жителей многоквартирных домов, в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. Также Государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" предусмотрены субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в рамках которого выполняются работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, нуждающихся в ямочном ремонте асфальтового покрытия дворовых территорий.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Также, в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» мероприятия F2.21 подпрограммы I «Комфортная городская среда», из бюджета Московской области предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) (далее –субсидия). Субсидия предоставляется и расходуется в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидии является Министерство благоустройства Московской области.

Распределение субсидии из бюджета Московской области между муниципальными образованиями Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха и адресный перечень объектов утверждается путем внесения изменений в государственную программу. Размер субсидии муниципальному образованию Московской области в текущем финансовом году не может превышать 50 процентов размера средств на исполнение в текущем финансовом году расходного обязательства муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Средства субсидии могут быть направлены на оплату следующих видов работ:

-благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

-благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

-благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

-благоустройство парковых проездов (дорог);

-благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

-благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

-благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

-благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

-благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

-благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

-благоустройство элементов сопряжения покрытий;

-благоустройство конструкций велопарковок;

-благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

-благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

-благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

-благоустройство систем наружного освещения, включая архитектурно-художественное;

-благоустройство праздничного оформления;

-благоустройство средств размещения информации;

-благоустройство малых архитектурных форм, в том числе изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

-благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений;

-выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

-создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, в том числе работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) и замену инженерных коммуникаций;

-проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

-привлечение для авторского надзора за благоустройством лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

-проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика);

-подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

-организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения;

-приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ.

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью. Муниципальное образование Московской области –получатель субсидии обеспечивает в течение 3 лет, следующих за годом получения субсидии, прирост доходов юридического лица от использования парка культуры и отдыха, имущества на территории парка культуры и отдыха и иной приносящей доход деятельности на территории парка культуры и отдыха, в отношении которого предоставляется субсидия, в соответствии со значением показателя бюджетной эффективности использования субсидии (Ki).

Вместе с тем, повышение уровня комфортности проживания населения достигается в области жилищного хозяйства, в том числе проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; выполнением мероприятий

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы городского округа Щёлково "Формирование современной комфортной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией;

- территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов с другими программами обязательно предусмотрена.

Также, при выполнении мероприятий программы, необходимо обеспечить синхронизацию мероприятий с реализуемыми в городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденными министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При заключении контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий с привлечением субсидий необходимо соблюдать требования по трехлетнему гарантийному сроку на выполненные работы.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области Администрация вправе организовать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

**Перечень подпрограмм Программы**

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные подпрограммы:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

Подпрограмма II «Благоустройство территорий»;

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

**Перечень мероприятий Программы**

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию её цели. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Перечень мероприятий Программы предусмотрен в каждой муниципальной подпрограмме Программы.

**Методика расчета планируемых результатов реализации муниципальной программы**

Методика расчета планируемых результатов реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково, утверждённого постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.07.2019 № 2901 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Щёлково».

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Щёлково**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Наименование основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | **Подпрограмма 1 Комфортная городская среда** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки. | Региональный проект | единица | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект | единица | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой | единица | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой | единица | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 217 | 231 | 248 | 268 | 288 | 308 |
| **7** | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой | Квадратный метр | - | 15 286,28 | 13 669,0 | - | - | - |
| 8 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой | единица | - | 0 | 7 | - | - | - |
| 9 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой | единица | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект | процент | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 11 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | Отраслевой | процент | - | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 13 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | - | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 14 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой | единица | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 Благоустройство территорий** | | | | | | | | | | |
| 16 | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения – 100% | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1:  Обеспечение комфортной среды проживание на территории муниципального образования |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица |  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1: Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |
| 18 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица |  | 43 | 55 | 27 | 20 | 20 | Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Методика расчёта значений планируемых результатов реализации муниципальной программы городского поселения Щёлково «Формирование современной** **комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник данных** | **Периодичность предоставления** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 Комфортная городская среда** | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки. | Региональный проект | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства. | Адресный перечень объектов благоустройства | Годовая |
| 2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект | единица | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Данные Министерства благоустройства Московской области | Годовая |
| 3 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с количеством запланированных к благоустройству общественных территорий | Адресный перечень объектов, планируемых к благоустройству | Годовая |
| 4 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Адресный перечень объектов, планируемых к благоустройству | Годовая |
| 5 | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями и данных Государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (площадки устанавливаются в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье») | Данные Госпрограммы | Годовая |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, в том числе путем голосования на портале «Добродел», общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий комплексному благоустройству | Годовая |
| 7 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. | Данные Госпрограммы | Годовая |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект | процент | Плановое значение показателя определяется по фрмуле:  **Dn = Ny / N x 100%**, где:  **Dn** - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  **N** - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  **Ny** - количество граждан принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Данные, введенные в систему Государственной автоматизированной системы «Управление» Московской области (ГАСУ МО) | Квартальная |
| 9 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой | единица | Значения показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах.  Плановое значение показателя определяется по фрмуле: **Кплан=Кфакт,** где:  **Кплан** - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах городского округа Щёлково, единиц.  **Кфакт** - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах городского округа Щёлково, единиц | Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Годовая |
| 10 | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой | единица | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капиталному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Годовая |
| 11 | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа | Данные Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Годовая |
| 12 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой | процент | Рассчитывается по формуле:  **Но = Фо/Нп\*100**, где:  Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп- нормативная потребность;  Фо- фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Данные Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Годовая |
| 13 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | Рассчитывается по формуле:  **Кпп%=Ко-Кп\*100%,** где:  Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.;  Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. | Данные Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково | Годовая |
| 14 | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | Отраслевой | единица | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году | Годовая |
| **Подпрограмма 2 Благоустройство территорий** | | | | | | |
| 15 | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения | Показатель муниципальной программы | процент | Плановое значение показателя определяется путем выполнения условий муниципальных контрактов, заключенных Администрацией городского округа Щёлково | Муниципальный контракт на поставку и оплату электроэнергии | Годовая |
| **Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах** | | | | | | |
| 16 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области | Программа ремонта подъездов, требующих ремонта | Годовая |
| 17 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы, утвержденного Правительством Московской области | Краткосрочный план многоквартирных домов, вошедших в региональную программу | Годовая |

**Паспорт подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда» муниципальной программы городского округа Щёлково**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Итого: | **656 941,85** | **74 846,15** | **217 745,92** | **136 726,74** | **173 935,44** | **53 687,60** |
| Средства федерального бюджета | **192 160,91** | **0,0** | **71 817,14** | **62 515,42** | **57 828,35** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | **158 887,07** | **17 831,23** | **90 980,32** | **23 411,26** | **26 664,26** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **305 893,87** | **57 014,92** | **54 948,46** | **50 800,06** | **89 442,83** | **53 687,60** |

**Общая характеристика сферы реализации**

**Подпрограммы I и прогноз ее развития**

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, гражданами, проживающими на территории городского поселения Щёлково.

Благоустройство территорий поселения продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Благоустройство и озеленение является в городе важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании городской среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию города. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула собак.

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий г.о. Щёлково являются:

неудовлетворительное состояние общественных территорий.

неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;

недостаточное количество малых архитектурных форм;

изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

При длительной эксплуатации дорожное покрытие дворовых территорий из асфальтового покрытия выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребность жителей в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворовых территорий, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Подпрограмма I предусматривает привлечение к работам жителей, активно участвующих в благоустройстве и озеленению внутридворовых территорий.

В муниципальную программу обязательно включаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий, на основании проведения голосований на интернет-портале «Добродел».

Основной проблемой в области благоустройства общественных территорий является неудовлетворительное состояние общественных территорий: частично разрушены пешеходные тротуары, а также покрытие прилегающих территорий, неухоженный вид зелёных насаждений, неудовлетворительное состояние объектов благоустройства, малых архитектурных форм, фонтанов. Проведение работ по благоустройству общественных территорий улучшит эстетическое состояние территории, приведёт к улучшению внешнего облика города и мест массового пребывания населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве формируется с учетом физического состояния общественной территории. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Кроме того, в муниципальную программу обязательно включаются мероприятия по благоустройству общественных территорий на основании проведения рейтинговых голосований по выбору общественных территорий.

Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрены субсидии для муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий (зоны отдыха, скверы, набережные, пешеходные зоны и т.д.).

|  |
| --- |
| Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает: |

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм;

благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение. Как правило, каждому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Нормативное состояние уличного освещения необходимый элемент благоустройства территории городского округа Щёлково.

Система наружного освещения включает в себя три основные направления: освещение транспортных магистралей, освещение жилых районов и пешеходных зон, архитектурное освещение.

Приоритетным направлением в организации освещения проезжих частей улиц является обеспечение безопасности на дороге. В данном случае решаются следующие задачи: достижение уровня освещенности, необходимого для достоверного и своевременного восприятия дорожной ситуации, обеспечение равномерности освещения, снижение уровня ДТП.

Система уличного освещения городского округа Щёлково нуждается в модернизации, значительная часть территорий нуждается в дополнительном свете, в том числе дворы, проезды, улицы. Для функционирования уличного освещения в нормативном состоянии необходимо проводить работы по капитальному ремонту и замене пришедших в негодность ламп, светильников, опор.

Помимо своего основного назначения, наружное освещение улиц, пешеходных зон, скверов, площадей выполняет еще и эстетическую функцию. Городские фонари, гармонирующие с окружающей архитектурой, создают особую городскую атмосферу.

Дефицит денежных средств в местном бюджете не позволяет в полном объёме обеспечить качественное освещение городского округа Щёлково.

Участие в приоритетном проекте «Светлый город» в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», с выделением субсидии из бюджета Московской области, позволит повысить энергоэффективность уличного освещения, создать комфортные условия в местах проведения досуга людей, в том числе дворовых территориях и общественных пространствах.

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Московской области, связанных с проектированием, устройством, капитальным ремонтом объектов систем наружного освещения, устройством, капитальным ремонтом автоматизированных систем управления наружным освещением.

Подпрограммой I предусмотрены мероприятия по приобретению техники для нужд благоустройства территорий городского поселения Щёлково.

Перечень мероприятий Подпрограммы I сформирован на основании результатов выполнения работ по благоустройству и озеленению территорий городского округа Щёлково за предыдущие годы, анализа сложившихся общественных территорий, центров отдыха и деловой активности горожан, обследования территорий, а также с учетом обращений жителей.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, адресный перечень общественных территорий, подлежащий благоустройству в 2020-2024, адресный перечень объектов городского округа Щёлково, подлежащих капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» указан в приложении № 2 к муниципальной Подпрограмме I.

**Цели и задачи Подпрограммы I**

Главной целью Подпрограммы I является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории городского округа Щёлково, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшение качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково.

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства и озеленения территорий города, привлечения предприятий и организаций всех форм собственности, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города, контроля за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Подпрограмма I предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»:

- комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета;

- основное мероприятие F2.: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе по мероприятиям:

- реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;

- обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»;

- ремонт дворовых территорий;

- приобретение коммунальной техники;

Расчет объема средств финансирования Подпрограммы I осуществляется в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.04.2008 № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности», распоряжением Министерства строительного комплекса от 06.09.2011 № 52 «Об утверждении актуализированных территориальных сметных нормативов Московской области «Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы, строительные и специальные работы, предназначенные для применения на территории Московской области», распоряжением Министерства строительного комплекса от 06.09.2011 № 51 «Об утверждении актуализированных территориальных сметных нормативов Московской области «Территориальные единичные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств и территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве на территории Московской области»», бюджетом городского округа Щёлково, видами и объемами работ, включенных в Подпрограмму I.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия Подпрограммы I.

**Перечень мероприятий Подпрограммы I**

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведен в [Приложении №](#sub_14000)1 к Подпрограмме I.

Приложение № 1

к Подпрограмме I

**Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации муниципальной программы** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятия** | **Объем финансирования в базовом периоде, тыс. руб.** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы** | **Результаты**  **выполнения**  **мероприятий**  **муниципальной программы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | **2020-2024** |  | **251 358,14** | **56 076,43** | **49 206,51** | **46 277,6** | **46 110,0** | **53 687,6** | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | **2 224,43** | **0,0** | **2 224,43** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | **249 133,71** | **56 076,43** | **46 982,08** | **46 277,6** | **46 110,0** | **53 687,6** |
| 1.1 | **Мероприятие 01.04:** Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | Заключение соглашения с Министерством благоустройства Моск. области.  Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | **2020-2024** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.06:** Устройство контейнерных площадок | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | **2020-2024** |  | 3 097,3 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 3 097,3 | 3 097,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.08:** Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | **Мероприятие 01.10:** Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 10 997,6 | 0,0 | 3 000,0 | 2 777,6 | 2 610,0 | 2 610,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 10 997,6 | 0,0 | 3 000,0 | 2 777,6 | 2 610,0 | 2 610,0 |
| 1.4.1 | **Мероприятие 01.10.01:** Устройство асфальтового основания под детскую площадку | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 9 597,6 | 0,0 | 2 650,0 | 2 427,6 | 2 260,0 | 2 260,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 9 597,6 | 0,0 | 2 650,0 | 2 427,6 | 2 260,0 | 2 260,0 |
| 1.4.2 | **Мероприятие 01.10.02:** Оказание эксперно-консультационных услуг по проверке сметной документации | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4.3 | **Мероприятие 01.10.03:** Осуществление и ведение строительного контроля за выполнением работ по устройству основания под детские площадки | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 600,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.5 | **Мероприятие 01.12:**  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счёт средств местного бюджета | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | **Мероприятие 01.12.01:**  Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Светлый город" | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | Итого: | 2020-2024 |  | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | **Мероприятие 01.14:** Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | Итого: | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.6.1** | **Мероприятие 01.14.01:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства». Ремонт дворовых территорий | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | Итого: | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.7** | **Мероприятие 01.15:**  Благоустройство общественных территорий | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 68 179,28 | 15 601,68 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 19 577,6 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 68 179,28 | 15 601,68 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 19 577,6 |
| 1.7.1 | Мероприятие 01.15.01:  Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020 |  | 6 906,68 | 6 906,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 6 906,68 | 6 906,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | Мероприятие 01.15.02:  Благоустройство территории: г. Щёлково, прибрежная зона вблизи озёр Щёлково-7, ул. Неделина | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2023 |  | 6 427,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 427,6 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 6 427,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 427,6 |
| 1.7.3 | Мероприятие 01.15.03:  Благоустройство территории р.п. Фряново, прибрежная зона «Банного пруда» | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2024 |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 1.7.4 | Мероприятие 01.15.04:  Благоустройство территории парка ВШК д. п. Загорянский, ул. Ватутина, в районе  д. 102, 103 | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.5 | Мероприятие 01.15.05:  Благоустройство территории дер. Гребнево «Берёзовая роща» | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.6 | Мероприятие 01.15.06: Разработка архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 45 845,0 | 8 695,0 | 11 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 8 150,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 45 845,0 | 8 695,0 | 11 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 8 150,0 |
| 1.7.7 | Мероприятие 01.15.07: Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах благоустройства г.о. Щёлково | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 1.7.8 | Мероприятие 01.15.08: Осуществление авторского надзора выполнением работ на объектах благоустройства г.о. Щёлково | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.7.9 | Мероприятие 01.15.09: Проверка достоверности определения сметной стоимости | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.8** | **Мероприятие 01.16: Комплексное благоустройство дворовых территорий** | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 165 042,45 | 35 677,45 | 32 865,0 | 32 500,0 | 32 500,0 | 31 500,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 165 042,45 | 35 677,45 | 32 865,0 | 32 500,0 | 32 500,0 | 31 500,0 |
| 1.8.1 | Мероприятие 01.16.01: Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства». Комплексное благоустройство дворовых территорий г.о. Щёлково | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 154 542,45 | 34 177,45 | 30 365,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 154 542,45 | 34 177,45 | 30 365,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.8.2 | Мероприятие 01.16.02: Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства». Устройство, ремонт резинового покрытия и основания под покрытие на детских игровых, спортивных площадках и общественных территориях | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 10 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 500,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 10 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 500,0 |
| **1.9** | **Мероприятие 01.20:** Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | Итого: |  |  | **2 341,51** | **0,0** | **2 341,51** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 224,43 | 0,0 | 2 224,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 117,08 | 0,0 | 117,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Основное мероприятие F2:**  **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | **2020-2024** |  | **405 583,71** | **18 769,72** | **168 539,41** | **90 449,14** | **127 825,44** | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  | **192 160,91** | **0,0** | **71 817,14** | **62 515,42** | **57 828,35** | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | **156 662,64** | **17 831,23** | **88 755,89** | **23 411,26** | **26 664,26** | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | **56 760,16** | **938,49** | **7 966,38** | **4 522,46** | **43 332,83** | 0,0 |
| 2.1 | МероприятиеF2.03:  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 305 185,16 | 0,0 | 100 795,99 | 87 740,95 | 116 648,22 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  | 192 160,91 | 0,0 | 71 817,14 | 62 515,42 | 57 828,35 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 64 053,65 | 0,0 | 23 939,05 | 20 838,48 | 19 276,12 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 48 970,60 | 0,0 | 5 039,8 | 4 387,05 | 39 543,75 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие F2.03.01:  Благоустройство ул. Пушкина (в границах от ул. Парковая до ул. Первомайская) в г.о. Щелково Московской области | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2021 |  | 188 536,94 | 0,0 | 100 795,99 | 87 740,95 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  | 134 332,56 | 0,0 | 71 817,14 | 62 515,42 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 44 777,53 | 0,0 | 23 939,05 | 20 838,48 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 9 426,85 | 0,0 | 5 039,8 | 4 387,05 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие F2.03.02:  Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2022 |  | 116 648,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 648,22 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  | 57 828,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 828,35 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 19 276,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 276,12 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 39 543,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 543,75 | 0,0 |
| **2.2** | **Мероприятие F2.08: Ремонт дворовых территорий** | Заключение соглашения с Министерством благоустройства Московской области.  Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 43 590,31 | 18 769,72 | 24 820,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 41 410,79 | 17 831,23 | 23 579,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково, |  | 2 179,52 | 938,49 | 1 241,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие F2.08.01:  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства». Ремонт дворовых территорий | Заключение соглашения с Министерством благоустройства Московской области.  Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 43 590,31 | 18 769,72 | 24 820,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково,  МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 41 410,79 | 17 831,23 | 23 579,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  |  | 2 179,52 | 938,49 | 1 241,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.3** | **Мероприятие**  F2.10.**:** Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». | Заключение соглашения с Министерством благоустройства Московской области.  Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 45 293,08 | 0,0 | 31 407,67 | 2 708,19 | 11 177,22 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 39 798,2 | 0,0 | 29 837,28 | 2 572,78 | 7 388,14 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 5 494,88 | 0,0 | 1 570,39 | 135,41 | 3789,08 | 0,0 |
| 2.4 | **Мероприятие**  F2.15:Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | Итого: | 2020-2024 |  | 11 515,16 | 0,0 | 11 515,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 11 400,0 | 0,0 | 11 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 115,16 | 0,0 | 115,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого Подпрограмма I** |  | **Итого:** | **2020-2024** |  | **656 941,85** | **74 846,15** | **217 745,92** | **136 726,74** | **173 935,44** | **53 687,60** | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| **Средства федерального бюджета** |  | **192 160,91** | **0,0** | **71 817,14** | **62 515,42** | **57 828,35** | **0,0** |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **158 887,07** | **17 831,23** | **90 980,32** | **23 411,26** | **26 664,26** | **0,0** |
| **Средства бюджета городского округа Щёлково** |  | **305 893,87** | **57 014,92** | **54 948,46** | **50 800,06** | **89 442,83** | **53 687,60** |

Приложение № 2

к подпрограмме I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень**  **дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году,**  **в том числе с учетом голосования жителей на интернет** ***-***  **портале Добродел**   1. г.о. Щёлково г. Щёлково, ул. Краснознаменская, д.17к1,17к2,17к3\* 2. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Строителей, д.3 3. г.о. Щёлково, г. Щёлково, Пролетарский проспект, д.25\* 4. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д.7,9\* 5. г.о. Щлково, д.п. Загорянский, ул. Валентиновская, д.36 6. г.о. Щёлково, д. Огуднево, д.1,2,3,4,5 7. г.о. Щёлково, п. Фряново, ул. Механизаторов, д.11 8. г.о. Щёлково, п. Фряново, ул. Первомайская, д.18 9. г.о. Щёлково, п. Фряново, ул. Молодежная, д.10 10. г.о. Щёлково, д. Медвежьи Озера ул. Юбилейная, д.1 11. г.о. Щёлково, р.п. Монино, ул. Авиационная, д.2 ул. Алксниса д.20 12. г.о. Щёлково, р.п. Монино, ул. Генерала Белякова, д.1 ул. Авиационная, д.3 13. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Плеханова, д.10\* 14. г.о. Щёлково, г. Щёлково, п. Краснознаменский, д.3   \*- по данным адресам комплексное благоустройство дворовых территорий будет выполнено с привлечением субсидий из бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий.  **Адресный перечень**  **дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2021 году (перенос с 2020),**  **в том числе с учетом голосования жителей на интернет** ***-*** **портале Добродел**  1. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, д.4\*  2. г.о. Щёлково, г. Щёлково, 1-ый Советский переулок, д.21\*  3. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Беляева, д.24,22,20\*  4. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. 8 Марта, д.18\*  5. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Беляева, д.18,16\*  6. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Бахчиванджи д.11\*  7. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Космодемьянская, д.21,23  8. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Жуковского, д.4,5  9. г.о. Щёлково, д. Оболдино, ул. Лесная д.2\*  10. г.о. Щёлково, д.п. Загорянский, ул. К. Маркса, д.28  11. г.о. Щёлково, р.п. Монино, ул. Алксниса, д.28,34,36\*  12. г.о. Щёлково, р.п. Монино, ул. Алксниса, д.38,40,42\*  13. г.о. Щёлково, г. Щёлково, п. Краснознаменский, д.10\*  14. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Сиреневая 22, 22а, 22б, ул. Полевая 16а \*  15. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Парковая, д. 16А  16. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Беляева, 2а, 4а, 6а  17. г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Неделина, д. 15.  \*- по данным адресам комплексное благоустройство дворовых территорий будет выполнено с привлечением субсидий из бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий.  **Адресный перечень**  **общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки, подлежащих благоустройству в 2020 - 2024 году:**  1. г. Щёлково, ул. Пушкина (в границах от ул. Парковая до ул. Первомайская) в г. о. Щелково Московской области в 2021-2022 году;\*  2. Благоустройство территории вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи в 2023 году;  3. г. Щёлково, прибрежная зона вблизи озёр Щёлково-7, ул. Неделина в 2024 году;  4. р.п. Фряново, прибрежная зона «Банного пруда» в 2024 году;  5. парк ВШК д.п. Загорянский, ул. Ватутина, в районе д. 102,103 в 2024 году;  6. г.о. Щёлково, дер. Гребнево, Берёзовая роща в 2024 году;  7. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щёлково «Центральный Дворец культуры», структурное подразделение «Парк культуры и отдыха», адрес: г. Щёлково, ул. Пушкина, д. 22.  Данные территории выбраны жителями на основании проведенного голосования на интернет - портале «Добродел».    \*- Согласно рейтинговому голосованию на интернет - портале «Добродел», проводимому в период с 18.02.2020 – 29.02.2020 за выбор функционального наполнения общественных территорий, планируемых к реализации в 2021 году, определены следующие виды работ по благоустройству: освещение, озеленение, в том числе с высадкой деревьев, установка малых архитектурных форм (лавочек, урн), устройство пешеходных дорожек.  **Адресный перечень территорий на обустройство и установку детских игровых**  **площадок на территории муниципальных образований Московской области в 2021 году:**  1. г.о. Щёлково, г. Щёлково, мкр. Финский д.3; 2. г.о. Щёлково, д. Каблуково; 3. г.о. Щёлково, д. Соколово-1  **Адресный перечень объектов на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства,**  **систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» на 2021 год:**  г.о. Щёлково: 1. ул. Институтская, 2. ул. Беляева, 3. г. Щёлково, ул. Советская от д. 46 до ул. Комарова д. 7/2 / ул. Комарова,  4. г. Щёлково, Пролетарский пр-т д. 5А, 5Б, 1-ый Советский пер., 2А, 4А, 5. г. Щёлково, Пролетарский пр-т д. 7, 7А,  6. п. Загорянский, ул. Ватутина, 7. г. Щёлково, ул. Жуковского.  **Адресный перечень объектов недвижимого имущества**  **(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)**  **юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**  **не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адресный перечень объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Вид работ | Год реализации | | 1. | ИП Правошинский В.В. | г.о. Щёлково, ул. Пушкина, д. 4 | Магазин «Детский мир» | Покраска ограждения | 2020 | | 2. | ООО «Пассаж Заречный» | г.о. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 3 | Торговый центр «Пассаж Заречный» | Озеленение | 2021 | | 3. | ООО «Гиперглобус» | г.о. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 18 | Гипермаркет «Глобус» | Ремонт парковочных мест | 2022 | | 4. | ООО «ТД Щёлково» | г.о. Щёлково, Пролетарский проспект, д. 10 | Торговый дом «Щёлково» | Ремонт ступенек (плитка) | 2023 | |
|  |

**Паспорт подпрограммы II**

**«Благоустройство территорий»   
 муниципальной программы городского округа Щёлково**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Итого: | **1 274 339,5** | **276 523,5** | **273 496,0** | **268 704,6** | **233 715,4** | **221 900,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **1 274 339,5** | **276 523,5** | **273 496,0** | **268 704,6** | **233 715,4** | **221 900,0** |

**Общая характеристика сферы реализации**

**Подпрограммы II и прогноз ее развития**

Подпрограммой II предусмотрены мероприятия по содержанию объектов благоустройства, их ремонту, уходу за зелеными насаждениями, оформлению и содержанию цветников, санитарному содержанию и уборке территорий, а также мероприятия по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту объектов уличного освещения.

Санитарное содержание и уборка территорий осуществляется не только ручным, но и механизированным способом.

Общая площадь убираемой территории городского округа Щёлково в 2019 году составляла 1 936 476,42 кв. м., в том числе:

- площадь дворовых территорий 1 434 026,6 кв. м., из них: площади внутриквартальных проездов – 977 188,7 кв. м., тротуаров – 42 860,9 кв. м., парковок – 102 777,1 кв. м., пешеходных дорожек – 32 263,4 кв. м.;

- площадь мест общего пользования, включая зоны отдыха сады, скверы, площади, набережные и прочие - 527 605,1 кв. м.;

- количество произведений монументально-декоративного искусства – 35 ед.;

- количество фонтанов – 8 шт.;

- количество малых архитектурных форм – 929 единиц, урн – 698, контейнерных площадок – 176 ед., информационных стендов – 341 ед.;

- количество опор уличного освещения 10 649 единиц, линии уличного освещения – 480 км.

Ответственным исполнителем за выполнение работ по организации благоустройства, включая содержание и ремонт объектов, в том числе уличного освещения, озеленению на территории города Щёлково является Муниципальное учреждение городского округа Щёлково «Служба озеленения и благоустройства».

Основным источником финансирования мероприятий подпрограммы II являются средства бюджета городского округа Щёлково.

**Цели и задачи Подпрограммы II**

Целью Подпрограммы является, обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково, повышение уровня надежности, качества и эффективности работы системы наружного освещения. Это позволит создать оптимальные условия жизнедеятельности населения по освещённости придомовых и общественных территорий.

Достижение цели и решение поставленных задач будет осуществляться за счёт комплексного выполнения мероприятий по содержанию территорий и объектов благоустройства городского округа Щёлково:

- организация благоустройства территории городского округа Щёлково;

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в том числе озеленение территорий;

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства.

Реализация мероприятий Подпрограммы II позволит улучшить эстетическое состояние территории, приведёт к улучшению внешнего облика города и мест массового пребывания населения.

**Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы II.**

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведен в [Приложении № 1](#sub_14000)   
к Подпрограмме II.

Приложение № 1

к Подпрограмме II

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**II «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в базовом периоде, тыс. руб. | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы | Результаты  выполнения  мероприятий  муниципальной программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01:** Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого:** | **2020-2024** |  | **1 274 339,5** | **276 523,5** | **273 496,0** | **268 704,6** | **233 715,4** | **221 900,0** | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | **1 274 339,5** | **276 523,5** | **273 496,0** | **268 704,6** | **233 715,4** | **221 900,0** |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01:**  Содержание, ремонт объектов благоустройства, в том числе озеленение территорий | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого:** | **2020-2024** |  | 1 885,0 | 385,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 885,0 | 385,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02:**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого:** | **2020-2024** |  | 416 033,4 | 89 433,0 | 89 000,0 | 89 000,0 | 89 000,4 | 59 600,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 416 033,4 | 89 433,0 | 89 000,0 | 89 000,0 | 89 000,4 | 59 600,0 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 01.02.01:** Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения поселений | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого:** | **2020-2024** |  | 62 065,2 | 11 465,2 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 8 600,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 62 065,2 | 11 465,2 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 8 600,0 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 01.02.02:**  Уличное освещение (оплата за потреблённую электроэнергию объектами уличного освещения) | Заключение муниципальных контрактов до 01.01 | **Итого:** | **2020-2024** |  | 353 968,2 | 77 967,8 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,4 | 51 000,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 353 968,2 | 77 967,8 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,4 | 51 000,0 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03:**  Организация благоустройства территории городского округа Щёлково в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | **Итого:** | **2020-2024** |  | 6 930,6 | 0,0 | 3 361,0 | 569,6 | 0,0 | 3 000,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 6 930,6 | 0,0 | 3 361,0 | 569,6 | 0,0 | 3 000,0 |
| 1.4 | **Мероприятие 01.04:**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | Субсидии на муниципальное задание и иные цели | **Итого:** | **2020-2024** |  | 848 990,5 | 186 705,5 | 180 635,0 | 178 635,0 | 144 215,0 | 158 800,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 848 990,5 | 186 705,5 | 180 635,0 | 178 635,0 | 144 215,0 | 158 800,0 |
| 1.4.1 | **Мероприятие 01.04.01:**  Обеспечение выполнения работ по благоустройству, содержанию и ремонту объектов благоустройства г.о. Щёлково в рамках муниципального задания МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Субсидии на муниципальное задание | **Итого:** | **2020-2024** |  | 705 214,7 | 150 634,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 115 580,0 | 139 000,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 705 214,7 | 150 634,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 115 580,0 | 139 000,0 |
| 1.4.2 | **Мероприятие 01.04.02:**  Обеспечение выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту линий уличного освещения в рамках муниципального задания МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Субсидии на муниципальное задание | **Итого:** | **2020-2024** |  | 89 500,0 | 17 000,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 17 000,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 89 500,0 | 17 000,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | 17 000,0 |
| 1.4.3 | **Мероприятие 01.04.03:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020-2024** |  | 54 275,8 | 19 070,8 | 12 135,0 | 10 135,0 | 10 135,0 | 2 800,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 54 275,8 | 19 070,8 | 12 135,0 | 6 135,0 | 10 135,0 | 2 800,0 |
| 1.4.3. 1 | **Мероприятие 01.04.03.01:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Валка аварийных и сухостойных деревьев, обрезка веток на территории г.о. Щёлково | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020-2024** |  | 8 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 500,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 8 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 500,0 |
| 1.4.3.2 | **Мероприятие 01.04.03.02:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  На оказание услуги по охране демонтированных нестационарных объектов, некапитальных сооружений на площадке, расположенной вблизи дома № 139 по адресу: г.Щёлково, ул. Заречная | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020-2024** |  | 3 772,0 | 572,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 3 772,0 | 572,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1.4.3.3 | **Мероприятие 01.04.03.03:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Организация субботников и ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории г. Щёлково | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020-2024** |  | 8 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 8 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 |
| 1.4.3.4 | **Мероприятие 01.04.03.04:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба  озеленения и благоустройства».  Праздничное оформление объектов благоустройства | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020-2024** |  | 4 305,0 | 2 305,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 4 305,0 | 2 305,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.4.3.5 | **Мероприятие 01.04.03.05:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Устройство детской игровой площадки по адресу: г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 3 | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 1 496,7 | 1 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 496,7 | 1 496,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.6 | **Мероприятие 01.04.03.06:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Ремонт пешеходного моста МО, дер. Хомутово, на ручье Серебрянка | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 681,1 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 681,1 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.37 | **Мероприятие 01.04.03.07:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства». Мероприятие по разработке и установке интерактивной схемы закрепления территорий города Щёлково на основе геоинформационной системы | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.8 | **Мероприятие 01.04.03.08:** Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Устройство, ремонт контейнерных площадок | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 18 876,0 | 4 876,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 18 876,0 | 4 876,0 | 6 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 1.4.3.9 | **Мероприятие 01.04.03.09:** Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Устройство ограждения и элементов спортивной площадки по адресу: г. Щёлково, мкр. Потаповский, дом 1 | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 721,4 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 721,4 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.10 | **Мероприятие 01.04.03.10:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Капитальный ремонт скатной крыши, крыши складского помещения и перекрытия второго этажа здания по адресу: г. Щёлково, ул. Заводская, 10а | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 4 279,0 | 4 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 4 279,0 | 4 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.11 | **Мероприятие 01.04.03.11:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Оказание услуг по охране площадки под складирование снега в зимний период | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2021-2024** |  | 1 140,0 | 135,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 140,0 | 135,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 0,0 |
| 1.4.3.12 | **Мероприятие 01.04.03.12:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Ремонт офисного помещения второго этажа здания по адресу: Щёлково, ул. Заводская, 10а | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 1 994,6 | 1 994,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 1 994,6 | 1 994,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3.13 | **Мероприятие 01.04.03.13:**  Субсидии на иные цели МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства».  Мероприятие по организации подъездных путей к площадке под складирование снега в зимний период | Субсидии на иные цели | **Итого:** | **2020** |  | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | **Мероприятие 01.05:**  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ. | **Итого:** | **2020-2024** |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | **Итого Подпрограмма II** |  | **Итого:** |  |  | **1 274 339,5** | **276 523,5** | **273 496,0** | **268 704,6** | **233 715,4** | **221 900,0** | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | Создание комфортных условий для проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  |  | **1 274 339,5** | **276 523,5** | **273 496,0** | **268 704,6** | **233 715,4** | **221 900,0** |

**Паспорт подпрограммы**

**III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы городского округа Щёлково**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление по благоустройству Администрации городского округа Щёлково | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого: | **30 453,35** | **3 685,35** | **26 768,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства федерального бюджета | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | **20 038,15** | **3 107,25** | **16 930,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа Щёлково | **1 469,2** | **578,1** | **891,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные источники | **8 946,0** | **0,0** | **8 946,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации Подпрограммы III**

Важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в городском округе Щёлково является приведение жилищного фонда Московской области в нормативное состояние согласно законодательству Российской Федерации.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области   
от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB488571301F8199343A7DE23534241997E63030401E5C68ABV53EE) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

В настоящее время на территории Московской области действует региональная [программа](consultantplus://offline/ref=FCB33543A1927109283644A552315E2A7C4FA6BDDE61F29CFD3CA9B81A2D7039A68E5FA4D6519903053C02635CEA38065EA556D343ACDFDCK7I4L) Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 "Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы"

Помимо работ по капитальному ремонту кровли и замене инженерных систем, выполняемых подрядными организациями, управляющими компаниями проводятся работы по ремонту подъездов или другие виды работ, относящиеся к текущему содержанию жилищного фонда в соответствии с утвержденными планами.

Выполнение мероприятий по ремонту подъездов осуществляется, в том числе за счёт предоставления субсидии из бюджета Московской области в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:

- не менее 52,5 процента - внебюджетные источники (средства, поступающие к управляющим МКД в рамках статьи "содержание жилого помещения");

- 47,5 процента - субсидия из бюджетов Московской области и муниципального образования Московской области в пропорциях, установленных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области на соответствующий финансовый год.

Адресный перечень подъездов МКД (приложение № 2 к Подпрограмме III, требующих текущего ремонта, утверждается органом местного самоуправления муниципального образования Московской области и согласовывается с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Главным управлением Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области".

За период с 2017 года по 01.10.2019 года в городском округе Щёлково за счет предоставления субсидии отремонтировано 1 876 подъездов.

**Цели и задачи Подпрограммы III**

Целью Подпрограммы III является cоздание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Щёлково.

Достижение цели Подпрограммы III обеспечивается выполнением мероприятий:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Выполнение мероприятий позволит увеличить:

- количество отремонтированных подъездов МКД.

**Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы III**

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведен в [Приложении № 1](#sub_14000)   
к Подпрограмме III.

Приложение № 1

к Подпрограмме III

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Щёлково».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы III | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в базовом периоде, тыс. руб. | Всего,  тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы III | Результаты  выполнения  мероприятий  Подпрограммы III | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | **Основное мероприятие 01:**  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Заключение соглашения с Министерством ЖКХ МО.  Заключение соглашения с Управляющими организациями.  Подготовка Управляющими организациями дефектных ведомостей и смет на выполнение работ.  Выполнение управляющими организациями ремонтных работ.  Принятие и финансирование выполненных работ. | **Итого** | **2020-2024** |  | 28 549,2 | 1 781,2 | 26 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 18 712,1 | 1 781,2 | 16 930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 891,1 | 0,0 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 8 946,0 | 0,0 | 8 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01:**  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Заключение соглашения с Управляющими организациями.  Подготовка Управляющими организациями дефектных ведомостей и смет на выполнение работ.  Выполнение управляющими организациями ремонтных работ.  Принятие и финансирование выполненных работ. | **Итого** | **2020-2024** |  | 26 768,0 | 0,0 | 26 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 16 930,9 | 0,0 | 16 930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 891,1 | 0,0 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 8 496,0 | 0,0 | 8 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.03:**  Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 2019 году | Оплата кредиторской задолженности | **Итого** | **2020** |  | 1 781,2 | 1 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения | |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 781,2 | 1 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Основное мероприятие 02:** Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Заключение соглашения с Управляющими организациями.  Подготовка Управляющими организациями дефектных ведомостей и смет на выполнение работ.  Выполнение управляющими организациями работ.  Принятие и оплата выполненных работ. | **Итого** | **2020** |  | 1 904,15 | 1 904,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения | |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 326,05 | 1 326,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 578,1 | 578,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | **Мероприятие 02.03:**  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | Заключение соглашения с Управляющими организациями.  Подготовка Управляющими организациями дефектных ведомостей и смет на выполнение работ.  Выполнение управляющими организациями работ.  Принятие и оплата выполненных работ. | **Итого** | **2020** |  | 1 395,85 | 1 395,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения | |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 326,05 | 1 326,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 69,8 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | **Мероприятие 02.04:** Техническое обследование жилого фонда в целях признания многоквартирных жилых домов аварийными или подлежащими реконструкции | Проведение конкурентных процедур. Заключение муниципальных контрактов. Выполнение работ | **Итого** | **2020** |  | 508,3 | 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения | |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | 508,3 | 508,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого Подпрограмма III** |  | **Итого** | **2020-2024** |  | **30 453,35** | **3 685,35** | **26 768,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Средства федерального бюджета |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области |  | **20 038,15** | **3 107,25** | **16 930,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа Щёлково |  | **1 469,2** | **578,1** | **891,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Внебюджетные источники |  | **8 946,0** | **0,0** | **8 946,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Приложение № 2**

**к Подпрограмме III**

**Адресный перечень подъездов МКД, ремонт в которых запланирован в 2020 году,**

**перенесён на 2021 год**

| **№** | **Поселение (город, село, деревня, микрорайон)** | **Улица** | **№ дома** | **№ корпуса** | **Кол-во подъездов (всего)** | **Кол-во подъездов, требующих ремонта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.п. Загорянский | Валентиновская | 36 | - | 1 | 1 |
| 2 | д.п. Загорянский | Валентиновская | 38 | - | 1 | 1 |
| 3 | д.п. Загорянский | Дачная | 21 | - | 2 | 1 |
| 4 | д.п. Загорянский | Дачная | 21 | А | 2 | 1 |
| 5 | п.Литвиново |  | 2 |  | 4 | 1 |
| 6 | п.Литвиново |  | 4 |  | 4 | 1 |
| 7 | д. Медвежьи Озера | Юбилейная | 10 | - | 7 | 6 |
| 13 | р.п. Монино | Московская | 25 | - | 3 | 3 |
| 16 | р.п. Монино | Новинское шоссе | 10 | - | 8 | 6 |
| 22 | р.п. Монино | Новинское шоссе | 16 | - | 8 | 5 |
| 27 | р.п. Монино | Новинское шоссе | 18 | - | 6 | 4 |
| 31 | п. Новый Городок | - | 6 | - | 2 | 1 |
| 32 | п. Новый Городок | - | 12 | - | 4 | 1 |
| 33 | п. Новый Городок | - | 14 | - | 4 | 1 |
| 34 | д.Огуднево |  | 3 |  | 2 | 1 |
| 35 | д.Огуднево |  | 5 |  | 2 | 1 |
| 36 | д.Огуднево |  | 8 |  | 4 | 1 |
| 37 | с.Трубино |  | 47 |  | 3 | 1 |
| 38 | с.Трубино |  | 54а |  | 2 | 1 |
| 39 | с.Трубино |  | 58а |  | 2 | 2 |
| 41 | с.Трубино |  | 69а |  | 2 | 1 |
| 42 | р.п. Фряново | Лепешкина | 2 | А 1 | 3 | 1 |
| 43 | р.п. Фряново | Лепешкина | 3 | А 1 | 3 | 1 |
| 44 | р.п. Фряново | Лепешкина | 4 | А 1 | 3 | 1 |
| 45 | р.п. Фряново | Механизаторов | 7 | - | 4 | 1 |
| 46 | р.п. Фряново | Механизаторов | 9 | - | 6 | 1 |
| 47 | р.п. Фряново | Механизаторов | 11 | - | 6 | 1 |
| 48 | р.п. Фряново | Молодежная | 10 | - | 4 | 1 |
| 49 | р.п. Фряново | Молодежная | 2 | - | 4 | 1 |
| 50 | р.п. Фряново | Текстильщиков | 7 | - | 6 | 1 |
| 51 | р.п. Фряново | Текстильщиков | 8 | - | 6 | 1 |
| 52 | р.п. Фряново | Текстильщиков | 12 | - | 8 | 6 |
| 58 | г. Щёлково | 60 лет Октября пр-кт | 6 | - | 5 | 2 |
| 60 | г. Щёлково | 60 лет Октября пр-кт | 8 | - | 5 | 2 |
| 62 | г. Щёлково | 60 лет Октября пр-кт | 9 | - | 5 | 2 |
| 64 | г. Щёлково | 60 лет Октября пр-кт | 15 | - | 5 | 1 |
| 65 | г. Щёлково | 8 Марта | 7 | - | 3 | 1 |
| 66 | г. Щёлково | 8 Марта | 18 | - | 4 | 1 |
| 67 | г. Щёлково | Беляева | 4 | - | 5 | 1 |
| 68 | г. Щёлково | Беляева | 8 | А | 5 | 1 |
| 69 | г. Щёлково | Беляева | 9 | - | 4 | 1 |
| 70 | г. Щёлково | Беляева | 9 | А | 5 | 1 |
| 71 | г. Щёлково | Беляева | 10 | - | 5 | 1 |
| 72 | г. Щёлково | Беляева | 10 | А | 5 | 1 |
| 73 | г. Щёлково | Беляева | 11 | - | 4 | 1 |
| 74 | г. Щёлково | Беляева | 12 | А | 5 | 1 |
| 75 | г. Щёлково | Беляева | 13 | - | 4 | 1 |
| 76 | г. Щёлково | Беляева | 16 | - | 5 | 1 |
| 77 | г. Щёлково | Беляева | 18 | - | 5 | 1 |
| 78 | г. Щёлково | Беляева | 18 | А | 3 | 1 |
| 79 | г. Щёлково | Беляева | 19 | - | 3 | 1 |
| 80 | г. Щёлково | Беляева | 20 | А | 3 | 1 |
| 81 | г. Щёлково | Беляева | 21 | - | 4 | 1 |
| 82 | г. Щёлково | Беляева | 26 | - | 2 | 1 |
| 83 | г. Щёлково | Гагарина | 5 | - | 1 | 1 |
| 84 | г. Щёлково | Жуковского | 2 | - | 4 | 1 |
| 85 | г. Щёлково | Жуковского | 3 | - | 4 | 1 |
| 86 | г. Щёлково | Жуковского | 6 | - | 4 | 1 |
| 87 | г. Щёлково | Жуковского | 7 | - | 4 | 1 |
| 88 | г. Щёлково | Жуковского | 8 | - | 3 | 1 |
| 89 | г. Щёлково | Западная | 28 | - | 4 | 4 |
| 93 | г. Щёлково | Иванова | 11 | - | 3 | 1 |
| 94 | г. Щёлково | Иванова | 11 | А | 3 | 1 |
| 95 | г. Щёлково | Иванова | 15 | 19 | 3 | 1 |
| 96 | г. Щёлково | Иванова | 17 | 12 | 3 | 1 |
| 97 | г. Щёлково | Иванова | 24 | - | 3 | 1 |
| 98 | г. Щёлково | Институтская | 17 | - | 4 | 1 |
| 99 | г. Щёлково | Институтская | 26 | - | 5 | 1 |
| 100 | г. Щёлково | Комарова | 4 | - | 4 | 1 |
| 101 | г. Щёлково | Комарова | 4 | А | 3 | 1 |
| 102 | г. Щёлково | Комарова | 5 | - | 4 | 1 |
| 103 | г. Щёлково | Комарова | 8 | - | 4 | 2 |
| 105 | г. Щёлково | Комарова | 15 | - | 8 | 1 |
| 106 | г. Щёлково | Комарова | 17 | 2 | 6 | 1 |
| 107 | г. Щёлково | Комарова | 17 | 3 | 6 | 1 |
| 108 | г. Щёлково | Комсомольская | 4 |  | 6 | 1 |
| 109 | г. Щёлково | Комсомольская | 18 | - | 1 | 1 |
| 110 | г. Щёлково | Краснознаменская | 10 | А | 6 | 3 |
| 113 | г. Щёлково | Космодемьянская | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 115 | г. Щёлково | Ленина | 1 | - | 5 | 1 |
| 116 | г. Щёлково | Ленина | 2 | - | 3 | 1 |
| 117 | г. Щёлково | Ленина | 5 | - | 5 | 1 |
| 118 | г. Щёлково | Металлоконструкций | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | г. Щёлково | Металлоконструкций | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | г. Щёлково | Механизаторов | 5 | - | 3 | 1 |
| 121 | г. Щёлково | Московская | 138 | 1 | 2 | 1 |
| 122 | г. Щёлково | Насосного з-да | 6 | А | 3 | 1 |
| 123 | г. Щёлково | Неделина | 20 | - | 4 | 2 |
| 125 | г. Щёлково | Неделина | 5 | - | 4 | 4 |
| 129 | г. Щёлково | Октябрьская | 7 | - | 4 | 1 |
| 130 | г. Щёлково | Октябрьская | 9 | - | 3 | 1 |
| 131 | г. Щёлково | Октябрьская | 20 | - | 3 | 1 |
| 132 | г. Щёлково | Парковая | 14 | 22 | 2 | 1 |
| 133 | г. Щёлково | Парковая | 27 | А | 4 | 1 |
| 134 | г. Щёлково | Первомайская | 40 | - | 4 | 2 |
| 136 | г. Щёлково | Полевая | 6 | А | 4 | 2 |
| 138 | г. Щёлково | Полевая | 6 | Б | 4 | 4 |
| 142 | г. Щёлково | Полевая | 8 | - | 3 | 3 |
| 145 | г. Щёлково | Полевая | 10 | - | 8 | 2 |
| 147 | г. Щёлково | Пролетарский пр-кт | 2 | - | 3 | 1 |
| 148 | г. Щёлково | Пролетарский пр-кт | 2 | - | 3 | 1 |
| 149 | г. Щёлково | Пролетарский пр-кт | 14 | - | 7 | 2 |
| 151 | г. Щёлково | Пустовская | 18 | - | 6 | 1 |
| 152 | г. Щёлково | Пушкина | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 153 | г. Щёлково | Пушкина | 2 | - | 4 | 1 |
| 154 | г. Щёлково | Пушкина | 3 | А | 1 | 1 |
| 155 | г. Щёлково | Пушкина | 19 | - | 2 | 1 |
| 156 | г. Щёлково | Пушкина | 24 | - | 3 | 1 |
| 157 | г. Щёлково | Пушкина | 28 | - | 2 | 1 |
| 158 | г. Щёлково | Свирская | 8 | - | 3 | 1 |
| 159 | г. Щёлково | Свирская | 12 | - | 3 | 1 |
| 160 | г. Щёлково | ул.Сиреневая | 4 |  | 8 | 1 |
| 161 | г. Щёлково | Советский 1-й пер. | 5 | А | 5 | 1 |
| 162 | г. Щёлково | Стефановского | 1 | - | 5 | 1 |
| 163 | г. Щёлково | Стефановского | 6 | - | 4 | 2 |
| 165 | г. Щёлково | Талсинская | 4 | - | 6 | 1 |
| 166 | г. Щёлково | ул.Талсинская | 6 |  | 6 | 1 |
| 167 | г. Щёлково | ул.Талсинская | 8а |  | 1 | 1 |
| 168 | г. Щёлково | Талсинская | 8 | - | 6 | 1 |
| 169 | г. Щёлково | ул.Талсинская | 18 |  | 2 | 1 |
| 170 | г. Щёлково | Центральная | 2 | - | 4 | 1 |
| 171 | г. Щёлково | Центральная | 4 | - | 3 | 1 |
| 172 | г. Щёлково | Центральная | 5 | - | 4 | 1 |
| 173 | г. Щёлково | Центральная | 49 | - | 3 | 1 |
| 174 | г. Щёлково | Центральная | 54 | - | 3 | 3 |
| 177 | г. Щёлково | Центральная | 82 | - | 3 | 1 |
| 178 | г. Щёлково | Циолковского | 1 | - | 3 | 1 |
| 179 | г. Щёлково | Циолковского | 2 | - | 5 | 1 |
| 180 | г. Щёлково | Циолковского | 3 | - | 4 | 1 |
| 181 | г. Щёлково | Циолковского | 6 | - | 5 | 1 |
| 182 | г. Щёлково | Шмидта | 19 | - | 3 | 1 |
| 183 | г. Щёлково | Шмидта | 20 | - | 3 | 1 |
| **Итого количество подъездов:** | | |  |  |  | **183** |