Постановление от 30.10.2018 № 5437

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности  Щёлковского муниципального района Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Щёлковского муниципального района Московской области от 12.09.2016 №4257 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Щёлковского муниципального района Московской области за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района Московской области», а также учитывая необходимость корректировки бюджетных ассигнований на объекты капитального строительства на территории Щёлковского муниципального района, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Осуществить подготовку и реализацию бюджетных инвестиций за счет средств бюджетов Московской области и Щёлковского муниципального района в форме капитальных вложений в основные средства по следующим объектам капитального строительства, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться в муниципальной собственности Щёлковского муниципального района Московской области:

1.1. «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. "Солнечный"» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. «Пристройка на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: Московская область, Щелковский район,                                  д. Медвежьи Озера (ПИР и строительство)» согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. «Жегалово» (ПИР и строительство)» согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. «Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова             по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5 (ПИР и строительство)» согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. «Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д.11 (ПИР и строительство)» согласно Приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. «Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон «Потапово – 3А» (ПИР и строительство)» согласно Приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. «Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (ПИР и строительство)» согласно Приложению №7                к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 15.06.2017 №3659 «О подготовке                     и реализации бюджетных инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности Щёлковского муниципального района Московской области».

3. Отделу координации строительства Администрации Щёлковского муниципального района подготовить предложения по корректировке бюджетных ассигнований с предоставлением основных технико – экономических показателей по объектам капитального строительства, указанным в настоящем постановлении.

4. Финансовому управлению Администрации Щёлковского муниципального района подготовить предложения по внесению изменений в бюджет Щёлковского муниципального района Московской области на 2018 год, а также на плановый период 2019-2021гг.

5.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Н.В. Тамбову, заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Н.А. Никулина.

Глава

Щёлковского муниципального района			                    А.В. Валов

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. "Солнечный"»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. «Солнечный»» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Муниципальное казённое учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1100 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2016 – 2020 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2020 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего | 6 999,99 | 0,00 | 266 039,31 | 462 908,39 | 449 805,58 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  | 0,00 | 241 174,86 | 419 644,25 | 406 335,32 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 6 999,99 | 0,00 | 24 864,45 | 43 264,14 | 43 470,26 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6 999,99 | 0,00 | 266 039,31 | 462 908,39 | 449 805,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | Всего | 6 999,99 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 6 999,99 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 1 185 753,27 | 6 999,99 | 0,00 | 266 039,31 | 462 908,39 | 449 805,58 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  | 0,00 | 241 174,86 | 419 644,25 | 406 335,32 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 6 999,99 | 0,00 | 24 864,45 | 43 264,14 | 43 470,26 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий и проектных работ, а также дополнительные затраты на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям* | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2019 |
|  |  |  | 10 000,00 |
|  | * после получения положительного заключения государственной экспертизы возможно уточнение |

Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно – нормативной базой:

| Виды затрат | В базисном уровне цен на 01.01.2000г., тыс. руб. | В текущем уровне цен на май 2017г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Общая сметная стоимость, в том числе: | 127 454,02 | 767 692,30 |
| – строительно – монтажные работы | 101 546,03 | 672 656,02 |
| – оборудование | 23 391,33 | 79 764,42 |
| – прочие затраты | 2 516,66 | 15 271,86 |
| в т.ч. ПИР | 25,51 | 100,00 |
| Кроме того, НДС (18%) |  | 138 166,61 |
| Всего с НДС |  | 905 858,91 |
| Кроме того: затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям в текущем уровне цен (с НДС) – 7 728,61 тыс. руб. с учетом НДС. |
| Итого общая сметная стоимость /с учетом затрат на технологическое присоединение/: 913 587,52 тыс. рублей. |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                  Н.А. Никулин

Приложение №2

к Постановлению Администрации			                        Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Пристройка на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера

(ПИР и строительство)»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Пристройка на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера (ПИР и строительство)» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 275 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2016 – 2018 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2018 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего: 275 000,00 | 11 700,20 | 15 634,92 | 247 664,88 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 8 100,00 | 14 071,43 | 225 328,57 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 3 600,20 | 1 563,49 | 22 336,31 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | в том числе: |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 343 808,39 | 11 700,20 | 15 634,92 | 316 473,27 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 8 100,00 | 14 071,43 | 287 559,64 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 3 600,20 | 1 563,49 | 28 913,63 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий и проектных работ, а также дополнительные затраты на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям * | Бюджет Щёлковского муниципального района | 8 000,00 |
|  | * после проведения дополнительных проектно – изыскательских работ возможно уточнение |

Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно – нормативной базой:

| Виды затрат | В ценах 2000 года, тыс. руб. | В ценах по состоянию на июнь 2016 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Общая сметная стоимость, в том числе: | 38 164,90 | 229 320,95 |
| – строительно – монтажные работы | 28 174,92 | 190 221,00 |
| – оборудование | 7 131,45 | 24 318,25 |
| – прочие затраты | 2 858,53 | 14 781,70 |
| Кроме того, НДС (без ПИР) | 6 531,00 | 39 657,78 |
| Всего с НДС | 44 695,90 | 268 978,73 |
| Кроме того: затраты на тех.присоединение к электрическим сетям в текущих ценах 6 000,433 т. руб. |
| Итого общая сметная стоимость в уровне цен на июнь 2016 года с НДС и учетом затрат на тех.присоединение 274 979,16 тыс. рублей. |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                  Н.А. Никулин

Приложение №3

к Постановлению Администрации			                       Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. «Жегалово»

(ПИР и строительство)»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. «Жегалово» (ПИР и строительство)» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Муниципальное казённое учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1100 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2017 – 2020 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2020 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего | Будет определена и утверждена после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 1 167 023,21 | 1 117,73 | 15 000,00 | 547 465,56 | 603 439,92 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 1 005,96 | 14 250,00 | 520 092,28 | 573 327,93 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 111,77 | 750,00 | 27 373,28 | 30 111,99 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий и проектных работ, а также дополнительные затраты на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям * | Бюджет Щёлковского муниципального района |
|  |  | 2019 |
|  |  | 1 645,00 |
| 12.3 | Затраты на снос гаражей на земельном участке, предназначенном под строительство объекта | 3 200,00 |
|  | * после проведения дополнительных проектно – изыскательских работ возможно уточнение |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                 Н.А. Никулин

Приложение №4

к Постановлению Администрации			                        Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5

(ПИР и строительство)»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ №11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5 (ПИР и строительство)» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Муниципальное казённое учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 550 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2017 – 2020 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2020 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего: | Будет определена и утверждена после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 720 475,71 | 0,00 | 12 000,00 | 441 024,34 | 267 451,37 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 10 035,60 | 368 828,66 | 223 669,58 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 0,00 | 1 964,40 | 72 195,68 | 43 781,79 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий, на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям * | Бюджет Щёлковского муниципального района |
|  |  | 2019 год | 11 000,00 |
| 12.3 | Затраты на проект по сносу старого здания школы | 2019 год | 1 155,00 |
| 12.4 | Затраты по сносу старого здания школы | 2020 год | 8 500,00 |
| * после получения положительного заключения государственной экспертизы возможно уточнение |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                  Н.А. Никулин

Приложение №5

к Постановлению Администрации			                        Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Школа на 275 мест по адресу: Московская область,

г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11 (ПИР и строительство)»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Школа на 275 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11 (ПИР и строительство)» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Муниципальное казённое учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 275 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2018 – 2020 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2020 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего: | Будет определена и утверждена после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 496 692,21 | 7 000,00 | 195 754,32 | 293 937,89 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 6 650,20 | 185 966,75 | 279 240,29 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 349,80 | 9 787,57 | 14 697,60 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий и проектных работ, а также дополнительные затраты на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям * | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2 000,00 |
|  | * после получения положительного заключения государственной экспертизы возможно уточнение |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                  Н.А. Никулин

Приложение №6

к Постановлению Администрации			                        Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон «Потапово – 3А» (ПИР и строительство)»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, микрорайон «Потапово-3А» (ПИР и строительство)» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Муниципальное казённое учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 825 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2018 – 2020 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2020 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего: | Будет определена и утверждена после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 952 748,59 | 10 000,00 | 357 056,15 | 585 692,44 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 9 500,00 | 339 202,72 | 556 407,83 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 500,00 | 17 853,43 | 29 284,61 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий и проектных работ, а также дополнительные затраты на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям * | Бюджет Щёлковского муниципального района | 3 000,00 |
|  | * после получения положительного заключения государственной экспертизы возможно уточнение |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                 Н.А. Никулин

Приложение №7

к Постановлению Администрации			                        Щёлковского муниципального района

от _30.10.2018 № _5437_

Информация об объекте капитального строительства

«Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (ПИР и строительство)»

Государственная программа Московской области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района:

«Образование Щёлковского муниципального района»

Подпрограмма II «Общее образование»

Мероприятие по реализации муниципальной программы:

«Развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства» / «Капитальные вложения в общеобразовательные организации                  в целях обеспечения односменного режима обучения»

| Основные технико – экономические показатели по объекту |
| --- |
| 1 | Наименование объекта капитального строительства | «Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (ПИР и строительство)» |
| 2 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | Проектирование и строительство |
| 3 | Наименование Главного распорядителя | Администрация Щёлковского муниципального района |
| 4 | Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района, курирующий вопросы по социальной политике |
| 5 | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 6 | Наименование муниципального заказчика /в части проектирования и строительства объекта/ | Муниципальное казённое учреждение Щёлковского муниципального района «Строительство и инвестиции» |
| 7 | Наименование застройщика (подрядной организации) | Будет определен по результатам осуществления конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05. 04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) |
| 8 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 550 мест |
| 9 | Срок строительства объекта | 2018 – 2021 гг. |
| 10 | Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию | 2021 год |
| 11 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | Показатель | Источник финансирования | Период реализации |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11.1 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | Всего: | Будет определена и утверждена после получения положительного заключения государственной экспертизы. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области |  |  |  |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11.2 | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | Всего: 749 039,14 | 35 593,66 | 328 711,80 | 384 733,68 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | 33 814,00 | 312 276,00 | 365 497,00 |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 1 779,66 | 16 435,80 | 19 236,68 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 12 | Прочая информация: |
| 12.1 | После завершения строительства, объект передается на баланс эксплуатирующим организациям (балансодержателю) в установленном порядке. |
| 12.2 | Затраты на проведение инженерных изысканий и проектных работ, а также дополнительные затраты на осуществление работ по выносу инженерных сетей и технологическое присоединение к электрическим сетям * | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2 000,00 |
|  | * после получения положительного заключения государственной экспертизы возможно уточнение |

Заместитель Главы

Администрации Щёлковского

муниципального района                                                                  Н.А. Никулин