Постановление от 01.03.2017 № 1026

| О внесении изменений в муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Щёлковского муниципального района от 06.12.2016 № 397/48-112-НПА "О бюджете Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Порядком разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3587, Перечнем муниципальных программ Щёлковского муниципального района, реализация которых планируется с 2017 года, утверждённым постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 14.11.2016 №5445, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Щёлковского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации Щёлковского муниципального района  от 19.02.2016 №679, утвердив её в новой редакции с наименованием «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Белоусова В.Л.

И.о. руководителя  Администрации

Щёлковского муниципального района                                                 А.В. Валов

|  | Утверждена постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 01.03.2017 № 1026 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  программа

ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Энергоэффективность и развитие энергетики                            НА ТЕРРИТОРИИ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Паспорт

муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики  на территории Щёлковского муниципального района» на срок 2015-2020 годы

| Наименование муниципальной программы | "Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Надежное обеспечение организаций и населения Щёлковского муниципального района топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании объектов топливно-энергетического комплекса. Улучшение качества жизни сельского населения Щёлковского муниципального района посредством обеспечения потребностей населения в природном газе. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Щёлковском муниципальном районе. Газификация сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2020 годы. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Подпрограмма 2. Развитие газификации сельских населенных пунктов |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) –1491151,2 |
|  | Всего | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района Московской области | 85504,32 | 3488,02 | 4708,3 | 14827,0 | 20827,0 | 20827,0 | 20827,0 |
| Средства бюджетов поселений Щёлковского муниципального района | 119868,4 | 2893,8 | 2454,6 | 28308,0 | 28731,0 | 28750,0 | 28731,0 |
| Внебюджетные источники | 1285778,48 | 250875,4 | 127813,1 | 431059,9 | 174904,88 | 140061,1 | 161064,1 |
| Планируемые результаты реализациимуниципальной программы | Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Щёлковского муниципального района в размере не менее 3,0%; Снижение смертности при ДТП на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного до 15%; 3. Увеличение уровня газификации населения до 98,5%; 4. Увеличение доли населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах до 97,2%; 5. Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов до 89,5%; 6.Ввод в эксплуатацию 39,29 км газопроводов. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики  на территории Щёлковского муниципального района» на срок 2015-2020 годы

| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единца изменения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | Бюджет мун. образования | Другие источники |  |  |  | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 10392,3 |  | Показатель 1 группы: Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | - | - | - | 26,45 | 29,75 | 33,06 | 36,36 |
| 2 |  |  |  | Показатель 1 группы: Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 |  |  |  | Показатель 1 группы: Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т./кв. м | 0,038 | 0,036 | 0,0359 | 0,094 | 0,091 | 0,089 | 0,086 |
| 4 |  |  |  | Показатель 1 группы: Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 5 |  |  |  | Показатель 2 группы: Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 6 |  |  |  | Показатель 2 группы: Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 7,69 | 11,54 | 15,38 |
| 7 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | кВт·ч/кв. м | - | - | - | 50,85 | 48,84 | 46,91 | 45,05 |
| 8 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Гкал/кв. м | 0,130 | 0,126 | 0,121 | 0,116 | 0,111 | 0,107 | 0,103 |
| 9 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)* | м3/чел | - | - | - | 51,08 | 49,55 | 48,01 | 46,50 |
| 10 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)* | м3/чел | - | - | - | 37,57 | 36,44 | 35,35 | 34,29 |
| 11 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)* | м3/чел | - | - | - | 43,54 | 42,22 | 40,96 | 39,74 |
| 12 |  |  |  | Показатель 3 группы: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы* | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 |
| 13 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 4480,0 | 222475,8 | Показатель 1 группы: Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | ед. | 0 | 0 | 82 | 99 | 116 | 133 | 150 |
| 14 |  |  |  | Показатель 1 группы: Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 32,3 | 95,0 | 100,0 | 66,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 |  |  |  | Показатель 1 группы: Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/кв. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,033 |
| 16 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Гкал/кв. м | - | - | - | 0,140 | 0,131 | 0,126 | 0,116 |
| 17 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)* | м3/чел | - | - | - | 46,51 | 44,17 | 41,98 | 40,72 |
| 18 |  |  |  | Показатель 3 группы: удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)* | м3/чел | - | - | - | 12,94 | 12,29 | 11,68 | 11,33 |
| 19 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | кВт·ч/кв. м | - | - | - | 21,32 | 19,88 | 19,06 | 18,49 |
| 20 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | м3/кв. м | - | - | - | 14,39 | 13,96 | 13,54 | 13,13 |
| 21 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)* | м3/чел | - | - | - | 141,15 | 137,66 | 134,25 | 130,22 |
| 22 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  | 951656,8 | Показатель 3 группы: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях* | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных* | т.у.т. | - | - | - | 58,8 | 57,1 | 55,3 | 53,6 |
| 24 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/Гкал | - | - | - | 12,19 | 11,82 | 11,47 | 11,13 |
| 25 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии* | % | - | - | - | 1,02 | 1,00 | 0,96 | 0,90 |
| 26 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды* | % | - | - | - | 10,85 | 10,80 | 10,75 | 10,70 |
| 27 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)* | кВт·ч/м3 | - | - | - | 444,48 | 444,48 | 444,48 | 444,48 |
| 28 |  |  |  | Показатель 3 группы: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)* | кВт·ч/м3 | - | - | - | 184,26 | 184,26 | 184,26 | 184,26 |
| 29 | Задача 4. Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры |  | 24,6 | Показатель 3 группы: Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием* | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 |  |  |  | Показатель 3 группы: Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием* | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 |  |  |  | Показатель 3 группы: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием* | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 |  |  |  | Показатель 3 группы: Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива* | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 1,0 | 1,0 |
| 33 |  |  |  | Показатель 3 группы: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями* | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Задача 5. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 0 | 99581,4 | Показатель 1 группы: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)* | кВт·ч/кв. м | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 35 |  |  |  | Показатель 1 группы: Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 85,1 | 90,1 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 36 |  |  |  | Показатель 1 группы: Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 37 |  |  |  | Показатель 1 группы: Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 0 | 50,0 | 75,0 | 74,83 | 79,09 | 83,31 | 87,49 |
| 38 |  |  |  | Показатель 2 группы: Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 39 |  |  |  | Показатель 2 группы: Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 70,0 | 85,0 | 100,0 | 92,98 | 93,98 | 94,98 | 95,98 |
| 40 |  |  |  | Показатель 2 группы: Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 4,87 | 15,9 | 11,0 | 2,93 | 2,15 | 1,39 | 0,0 |
| 41 |  |  |  | Показатель 2 группы: Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | % | 0,0 | 27,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Задача 6. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | 200,0 |  | Показатель 1 группы: Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 0,0 | 10,51 | 15,51 | 7,41 | 9,88 | 12,35 | 14,81 |
| 43 |  |  |  | Показатель 1 группы: Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 44 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - | 66,2 | 75,0 | 85,0 | 98,0 |
| 46 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - | 66,2 | 75,0 | 85,0 | 98,0 |
| 47 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - | 66,2 | 75,0 | 85,0 | 98,0 |
| 48 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования* | % | - | - | - | 85,0 | 89,0 | 94,0 | 98,0 |
| 49 |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования* | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*  - показатели включены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Планируемые результаты реализации  подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципаль-ного района | Другие источники (бюджет поселений, внебюджет-ные средства) |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и среднего давления | 70432,02 | 1200,0 130708,28 | Показатель 3 группы: Уровень газификации населения (доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Щёлковском районе) | % | 96 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,6 | 97,20 | 98,5 |
|  |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах | % | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 95,6 | 96,5 | 97,2 |
|  |  |  |  | Показатель 3 группы: Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Щёлковского района | % | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 77,1 | 87,5 | 89,5 |
|  |  |  |  | Показатель 3 группы: Ввод газопроводов в эксплуатацию | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,73 | 39,23 |

Общая характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Щёлковского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Щёлковского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы  Щёлковского муниципального района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Щёлковского муниципального района, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Щёлковского муниципального района;

- снижению эффективности расходования средств бюджета  Щёлковского муниципального района, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2019 года должны быть достигнуты:

экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Щёлковского муниципального района на 4 процента (к уровню 2007 года);

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета Щёлковского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов.

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889         «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (далее - Указ Президента) в целях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов установлена величина снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

Газификация направлена на создание комфортных условий жизни населения в Щёлковском муниципальном районе Московской области.

Уровень газификации городских и сельских населённых пунктов Щёлковского муниципального района Московской области в настоящее время достиг 96,0 процентов.

За счет реализации всех мероприятий по развитию системы газоснабжения в Московской области удалось практически полностью обеспечить потребность городского населения в газификации.

Тем не менее, уровень газификации в сельских населенных пунктах остается недостаточным.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Щёлковского муниципального района Московской области и проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства  Московской области  «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (иными программами и обязательствами по газификации Московской области) на территории Щёлковского муниципального района Московской области.

Газификация сельских населённых пунктов Щёлковского муниципального района Московской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям жилые дома жителей, постоянно проживающих в Щёлковском муниципальном районе Московской области.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Цели и  задачи Программы

Целями Программы  являются:

- Надежное обеспечение организаций и населения Щёлковского муниципального района Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании объектов топливно-энергетического комплекса.

- Улучшение качества жизни сельского населения Щелковского муниципального района посредством обеспечения потребностей населения в природном газе.

Достижение целей  Программы обеспечивается решением следующих задач:

1. Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в Щёлковском муниципальном районе;

2. Газификация сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района.

Обобщенная характеристика подпрограмм Программы

Программа состоит из 2 подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, обеспечивающие достижение поставленной цели, объединенные по следующим задачам:

1.     Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

2.     Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры.

5. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

6. Повышение энергетической эффективности на территории Щёлковского муниципального района.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, направленные на:

- пропаганду технологий энергосбережения для внедрения на предприятиях малого и среднего предпринимательства, проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий Щёлковского муниципального района Московской области, совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов за год не превышают 10 млн. рублей;

- установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в муниципальных  учреждениях;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и т.д.).

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 1 направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Подпрограмма 2. «Развитие газификации сельских населенных пунктов» (далее – Подпрограмма 2).

Основные мероприятия Подпрограммы 2 - строительство газовых сетей высокого  и среднего давления по задаче:

1.  Обеспечение населенных пунктов Щёлковского района источниками газификации – газопроводами высокого и среднего  давления.

## Реализация основных мероприятий по строительству объектов транспорта газа предусматривается в целях реализации государственной политики по обеспечению населения Московской области природным газом, улучшения условий жизни населения Щёлковского муниципального района.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2 направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Щёлковского муниципального района.

## Мероприятия Подпрограммы 2 сформированы в рамках Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области с изменениями от 24.11.2015  № 1106/45) и муниципальными программами:

## -сельского поселения Медвежье-Озерское;

## -городского поселения Фряново;

## -городского поселения Свердловский.

В рамках выполнения задачи  «Газификация сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района»  предусматривается участие Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области (ГУП ГХ МО «Мособлгаз»), органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района, а также проектных, научно-исследовательских и строительных организаций, привлекаемых исполнителями мероприятий по развитию газоснабжения, в установленном законодательством Российской Федерации и Московской области порядке.

Правовые основания для разработки Программы

− Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

− Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

− Закон Московской области от 16.07.2010 № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области";

- Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области с изменениями от 27.12.2013  № 1163/57);

-  Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный Закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным Законом от 22.08.2004 №122-ФЗ.);

-  Постановление Правительства МО от 25.03.2013 № 208/8 (ред. от 27.12.2013) «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

-  Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 №1963 «Порядок разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района».

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана до 2020 года.

Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении №1 к Программе.

Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий  Программы приведен в подпрограммах.

## Состав, форма и сроки представления отчетности

## о ходе реализации мероприятий Программы

Представление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется  в соответствии с разделом VIII "Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы" Порядка разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального района утвержденного постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от  08.08.2016 г. № 3587.

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной  программы Щёлковского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики  НА ТЕРРИТОРИИ щёлковского муниципального района»

.

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности» на срок 2015-2020

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (далее – Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Надежное обеспечение организаций и населения Щёлковского муниципального района Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании объектов топливно-энергетического комплекса |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры. 5. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. 6. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы. |
| Источник финансирования | Главные распорядители бюджетных средств | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 15072,3 | 2382,3 | 1382,0 | 2827,0 | 2827,0 | 2827,0 | 2827,0 |
| Бюджет поселений |  | 118668,4 | 2193,8 | 1954,6 | 28308,0 | 28731,0 | 28750,0 | 28731,0 |
| Внебюджетные источники |  | 1155070,2 | 250875,4 | 127813,1 | 348299,9 | 147956,6 | 140061,1 | 140064,1 |
| Всего по подпрограмме |  | 1288810,9 | 255451,5 | 131149,7 | 379434,9 | 179514,6 | 171638,1 | 171622,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района | Администрация Щёлковского муниципального района | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 4680,0 | 0 | 40,0 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района | Комитет по образованию | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 7642,3 | 2107,3 | 1107,0 | 1107,0 | 1107,0 | 1107,0 | 1107,0 |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района | Комитет по культуре и туризму | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 2750,0 | 275,0 | 235,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Щёлковского муниципального района в размере не менее 3,0%; Снижение смертности при ДТП на автомобильных дорогах за счёт доведения уровня освещённости до нормативного до 15% |

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

# Учитывая, что в настоящее время Щёлковский муниципальный район является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики имеет приоритетное значение.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется от 40  до  60 процентов муниципальных бюджетов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

# - отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

# - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

# - низкая доля уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

# - недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;

# - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании объектов топливно-энергетического комплекса.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением следующих задач:

Учитывая, что энергетические ресурсы Щёлковского муниципального района Московской области формируются в основном за счёт поступлений из других регионов Российской Федерации, Щёлковский муниципальный район Московской области в настоящее время является энергодефицитным районом, поэтому решение вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики имеет приоритетное значение.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также координация работы в этом направлении является инструментом, обеспечивающим эффективное функционирование отраслей, в том числе ТЭК, и экономики района в целом.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации  Подпрограммы 1.

# Целью Подпрограммы 1 является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

# Для достижения поставленной цели и решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Щёлковского муниципального района Московской области предусмотрено решение следующих задач:

# 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

# Решение задачи направлено на ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов органами местного самоуправления  и муниципальными  учреждениями Щёлковского муниципального района Московской области не менее чем на три процента.

# Решение задачи направлено на комплексное стимулирование и пропаганду энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций, муниципальных образований Щёлковского муниципального района.

# 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

# Решение задачи направлено организацию учета потребляемых коммунальных ресурсов, повышение экономии энергоресурсов.

# 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

# Решение задачи направлено на анализ проблем коммунальной инфраструктуры, организацию учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, повышение экономии энергоресурсов.

# 4. Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры.

# Решение задачи направлено  на повышение экономии энергоресурсов.

# 5. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

# Решение задачи направлено на повышение экономии энергоресурсов и снижение количества ДТП, связанных с неудовлетворительным освещением проезжей части дорог в поселениях.

# 6. Повышение энергетической эффективности на территории Щёлковского муниципального района.

# Решение задачи направлено  на повышение экономии энергоресурсов.

| Индикаторы для расчёта значений целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| --- |
| №п/п | Наименование индикатора | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), ед. | 128 | 131 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 2 | количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, ед. | 128 | 131 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энерги, % | 97,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, % | 68,2 | 71,2 | 75,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета холодной воды, % | 96,9 | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета горячей воды, % | 56,4 | 58,5 | 67,02 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | суммарный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, Гкал | 67072,6 | 65119 | 63165,5 | 61270,5 | 59432,4 | 57649,4 | 55920 |
| 8 | общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию, м2 | 516338 | 516338 | 523502 | 528737 | 534024 | 539364 | 544758 |
| 9 | суммарный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт*ч | 29435031 | 28577700 | 27720400 | 26888800 | 26082100 | 25299700 | 24540709 |
| 10 | общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых электрическую энергию, м2 | 516338 | 516338 | 523502 | 528737 | 534024 | 539364 | 544758 |
| 11 | суммарный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м3 | 251400 | 251400 | 243500 | 236195 | 229109 | 222235 | 215568 |
| 12 | общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых природный газ, м2 | 516338 | 516338 | 523502 | 528737 | 534024 | 539364 | 544758 |
| 13 | Количество муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения, ед | 157 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 14 | Количество муниципальных учреждений, ед | 170 | 167 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 15 | Количество зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованными автоматическими узами управления тепловой энергии (автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами), ед | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Количество отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, ед | 128 | 131 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 17 | Количество зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, охваченных системами диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов, ед | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 18 | Количество зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, ед | 126 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, % | 50 | 50 | 51,06 | 65 | 70 | 85 | 100 |
| 20 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, % | 25,9 | 26,58 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

| 21 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды, % | 30,8 | 30,83 | 30,98 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды, % | 34,03 | 34,98 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 23 | суммарный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов, Гкал | 707667 | 687055,7 | 666444,1 | 646450,8 | 627057,2 | 608245,5 | 589998 |
| 24 | общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию, м2 | 4262491 | 4262491 | 4427491 | 4604591 | 4788774 | 4845111 | 5095300 |
| 25 | суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, кВт·ч | 107452690 | 104323000 | 101194000 | 98158200 | 95213400 | 92357000 | 89586290 |
| 26 | общая площадь многоквартирных домов, потребляемых электрическую энергию, м2 | 4262491 | 4262491 | 4427491 | 4604591 | 4788774 | 4845111 | 5095300 |
| 27 | суммарный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов, м3 | 27743300 | 27743300 | 27105000 | 26291800 | 25503100 | 24738000 | 25503093 |
| 28 | общая площадь многоквартирных домов, потребляемых природный газ, м2 | 4246091 | 4246091 | 4411091 | 46029191 | 4772374 | 4828711 | 5078900 |
| 29 | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), ед | 804 | 804 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844 |
| 30 | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч | 9636848 | 9356164 | 9075479,1 | 8803215,0 | 8539118,0 | 8282944,7 | 8034456,3 |
| 31 | общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м. | 1867162 | 1867162 | 1867162 | 1867162,0 | 1867162,0 | 1867162,0 | 1867162,0 |
| 32 | количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | 11132 | 11781 | 12425 | 13167 | 13167 | 13167 | 13167 |
| 33 | общее количество светильников наружного освещения, ед. | 13075 | 13075 | 13167 | 13167 | 13167 | 13167 | 13167 |
| 34 | протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км. | 580,6 | 580,6 | 588,7 | 588,7 | 588,7 | 588,7 | 588,7 |
| 35 | общая протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, км. | 580,6 | 580,6 | 588,7 | 588,7 | 588,7 | 588,7 | 588,7 |
| 36 | количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, ед. | 8749 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 | 9287 |
| 37 | протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в текущем году, км. | 580,6 | 580,6 | 588,7 | 588,7 | 588,7 | 588,7 | 588,7 |
| 38 | протяженность самонесущего изолированного провода (СИП), км. | 363,608 | 380,9 | 380,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 |
| 39 | общая протяженность линий наружного освещения, км. | 406 | 406 | 414,098 | 414,098 | 414,098 | 414,098 | 414,098 |
| 40 | количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, ед. | 545 | 545 | 489 | 389 | 289 | 189 | 0,00 |
| 41 | общее количество опор наружного освещения, ед. | 11193 | 13073 | 13167 | 13247 | 13247 | 13247 | 13247 |
| 42 | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах при уровне освещенности ниже нормативного, ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Количество человек, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 45 | Количество человек, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, ед | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 46 | количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в текущем году, ед. | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение №1 к Подпрограмме 1

Ожидаемый эффект от  реализации   Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Задача1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 10392,3 | 0,0 | 123,2 | Тыс. Квт/час | 40,0 | 57,9 | 24,3 | 15,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  | 494,4 | Тыс. руб. | 141,6 | 232,9 | 97,4 | 63,3 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |  |
|  |  |  |  | 2842,1 | Гкал | 8614,0 | 1338,6 | 559,9 | 363,8 | 289,9 | 289,39 | 289,0 |  |
|  |  |  |  | 6694,2 | Тыс. руб. | 17286,8 | 3146,3 | 1318,8 | 856,8 | 686,2 | 686,1 | 686,0 |  |
| 2 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 4480,0 | 222475,8 | 471,2 | Тыс. Квт/час | 0,0 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |  |
|  |  |  |  | 2240,1 | Тыс. руб. | 0,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 |  |
|  |  |  |  | 60,1 204,1 | Гкал Тыс. руб. | 0,0 0,0 | 12,0 40,8 | 12,0 40,8 | 12,0 40,8 | 12,0 40,8 | 12,1 40,9 | 12,1 40,9 |  |
|  |  |  |  | 12,3 | Тыс. м³ | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 471,2 | Тыс. Квт/час | 0,0 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |  |
|  |  |  |  | 2240,1 | Тыс. руб. | 0,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,0 | 448,1 | 448,1 |  |
| 3 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 951656,8 | 2145,8 | Тыс. Квт/час | 226,7 | 484,9 | 532,6 | 439,9 | 349,8 | 338,6 | 338,6 |  |
|  |  |  |  | 4409,5 | Тыс. руб. | 802,5 | 996,5 | 1075,9 | 903,9 | 718,8 | 714,4 | 714,4 |  |
|  |  |  |  | 2099,0 | Гкал | 5986 | 474,4 | 512,2 | 430,3 | 341,1 | 341,0 | 341,0 |  |
|  |  |  |  | 4923,0 | Тыс. руб. | 13195,8 | 1112,6 | 1201,2 | 1009,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 21430,0 | Тыс. м³ газа | 2879,0 | 4843,2 | 5228,9 | 4393,2 | 3482,3 | 3482,4 | 3482,4 |  |
| 4 | Задача 4. Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры | 0,0 | 24,6 | 360,0 | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| 5 | Задача 5. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 0,0 | 99581,4 | 0,0 | Тыс. Квт/час | 121,0 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  |
|  |  |  |  | 0,0 | Тыс. руб | 75,5 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |  |
| 6 | Задача 6. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | 200,0 |  | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение | % | 0 | 10,51 | 15,51 | 7,41 | 9,88 | 12,35 | 14,81 |  |

Методика расчета значений, планируемых результатов  реализации  Подпрограммы 1.

Энергоемкость ВРП – это обобщающий показатель, характеризующий уровень потребления топливно-энергетических ресурсов, приходящихся на единицу ВРП.

Показатель энергоемкости определяется как отношение объема валового потребления топливно-энергетических ресурсов на все производственные и непроизводственные нужды в килограммах условного топлива к величине ВРП и рассчитывается по следующей формуле:

Эврп= ВРП/Птэр кг.у.т/1000 руб., где

Эврп – энергоемкость валового регионального продукта, килограмм условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта;

ВРП – валовый региональный продукт по итогам года, рублей;

Птэр – потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по Щёлковскому муниципальному району по итогам года, в единицах условного топлива.

Энергоемкость ВРП текущего года реализации подпрограммы к уровню 2007 года в процентах рассчитывается как:

Эврп i%= Эврп i/Эврп 2007*100%, где

Эврп i% - энергоемкость ВРП текущего года реализации подпрограммы к уровню 2007 года, %;

Эврп i – энергоемкость ВРП текущего (i-го) года реализации подпрограммы, килограмм условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта;

Эврп 2007 – энергоемкость ВРП 2007 года, килограмм условного топлива на 1000 рублей валового регионального продукта

# Целевыми показателями, отражающими решение задач подпрограммы, являются показатели, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- Расчет значений целевых показателей подпрограммы осуществляется на основании методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации    от 30.06.2014 № 399.

Приложение №3 к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю-щих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источ-ники финансирования | Срок исполне-ния мероприятия | Объем финан-сирова-ния мероприятий в текущем финансовом 2014 году (тыс.руб) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | Ответст-венный за выпол-нение мероприятия подпро-граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | в натуральном выра-жении | в стоимостном выра-жении (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Щелковского муниципального района | 2015-2020 | 5875,0 | 15072,3 | 2382,3 | 1382,0 | 2827,0 | 2827,0 | 2827,0 | 2827,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 118668,4 | 2193,8 | 1954,6 | 28308,0 | 28731,0 | 28750,0 | 28731,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 169404,2 | 1155070,2 | 250875,4 | 127813,1 | 348299,9 | 147956,6 | 140061,1 | 140064,1 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 166679,2 | 1288810,9 | 255451,5 | 131149,7 | 379434,9 | 179514,6 | 171638,1 | 171622,1 |  |  |  |
| 1. | Задача1 : Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в т.ч.: |  | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 5875,0 | 2 10392,3 | 2382,3 | 1342,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 | 1667,0 |  |  |  |
| 1.1 | Установка ИТП в учреждениях бюджетной сферы |  | Внебюджетные источники | 2016-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | 14 ИТП, в соответствии с п.10 протокола совещания в Министерстве энергетики МО №ПС-351 от 23 октября 2015 г. | Привлечение инвестиций в сумме 16,8 млн.руб |
| 1.2 | Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию Администрации Щёлковского муниципального района |
| 1.2.1 | Модернизация и установка приборов учета расхода энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | Экономия тепловой энергии- 1917,1Г кал | Привлечение инвестиций в сумме 13424 ,0 тыс. рублей |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального район | 2015-2020 | 3000,0 | 3214,3 | 2107,3 | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Установка энергоэффективного светового оборудования для уличного освещения в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | Экономия электрической энергии- 59,8 тыс. кВт. час. | 240,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального район |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка ИТП в учреждениях бюджетной сферы | Реализуется в рамках энергосервисных контрактов | Внебюджетные источники | 2016-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | 14 ИТП, в соответствии с п.10 протокола совещания в Министерстве энергетики МО №ПС-351 от 23 октября 2015 г. | Привлечение инвестиций в сумме 16,8 млн.руб |
| 1.2.4 | Повышение тепловой защиты в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | Экономия тепловой энергии – 500 Гкал | 1200,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Замена трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал) | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | Экономия тепловой энергии – 240 Гкал | 560,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 307,0 | 307,0 | 307,0 | 307,0 |  |  |  |
| 1.2.6 | Установка в муниципальных учреждениях светодиодных ламп и электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме (датчики движения) | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал) | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по образованию АЩМР | Экономия электрической энергии- 59,8 тыс. кВт/час | Привлечение инвестиций 9882,0 тыс. руб в рамках энергсевисных контрактов |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источник |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по п 1.2. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 5600,0 | 4428,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,0 | 1107,0 | 1107,0 | 1107,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источник |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района |
| 1.3.1 | Модернизация и установка приборов учета расхода энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму АЩМР | Экономия тепловой энергии-12,8 Гкал | 30,0 тыс. руб. |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 28,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Установка в муниципальных учреждениях светодиодных ламп и электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме (датчики движения) | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму АЩМР | Экономия электроэнергии- 3,6 тыс. кВт/ч |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 27,0 | 679,0 | 216,0 | 71,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Повышение тепловой защиты в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму АЩМР | Экономия тепловой энергии- 136,0 Гкал | 319,2 тыс. руб.. |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 220,0 | 823,0 | 59,0 | 164,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.4 | Замена трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре и туризму АЩМР | Экономия тепловой энергии-36,2 Гкал | 85,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 1172,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.1.3. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 275,0 | 2750,0 | 275,0 | 235,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4. | Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района |  |
| 1.4.1 | Модернизация приборов учета расхода энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью АЩМР |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4.2 | Установка в муниципальных учреждениях электротехнического оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью АЩМР |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по п.1.4. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью АЩМР |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источни |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 4480,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 28614,0 | 473,8 | 1220,2 | 6408,0 | 6831,0 | 6850,0 | 6831,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 193861,8 | 2363,8 | 8323,0 | 169225,0 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: |  | 0,0 | 226955,8 | 2837,6 | 9543,2 | 176753,0 | 12601,0 | 12620,0 | 12601,0 |  |  |  |
| 2.1. | Установка энергосберегающего электрооборудования и энергосберегающих ламп в целях снижения потребления электроэнергии на объектах жилищного фонда | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал) | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации поселений | Экономия электроэнергии - 471,2 тыс. кВт.час |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
| 2.2. | Повышение тепловой защиты многоквартирных домов | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал) | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации поселений | Экономия тепловой энергии 60, Гкал |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджеты поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0,0 | 3483,6 | 590,0 | 693,6 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  |
| 2.3. | Установка и модернизация приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах (Общедомовых и индивидуальных для граждан, имеющих место жительства в городском поселении Щёлково и в сельских поселениях Щёлковского района, проживающих в муниципальном жилищном фонде) | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал) | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Щёлоковского муниципального района (индивидуальные приборы учёта для граждан) Администрации поселений | Экономия тепловой энергии - 157,51 Гкал; Экономия воды- 12,3 тыс. м |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района (ИПУ) | 2015-2020 | 0,0 | 4480,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 2015-2020 | 0,0 | 28614,0 | 473,8 | 1220,2 | 6408,0 | 6831,0 | 6850,0 | 6831,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0,0 | 187378,2 | 1773,8 | 7029,4 | 168075,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: |  | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 160804,2 | 951656,8 | 244656,6 | 115660,1 | 179074,9 | 142692,6 | 134784,8 | 134787,8 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 2015-2020 | 160804,2 | 951656,8 | 244656,6 | 115660,1 | 179074,9 | 142692,6 | 134784,8 | 134787,8 |  |  |  |
| 3.1. | Повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии для потребителей Щёлковского муниципального района |

| 3.1.1 | Установка энерго-эффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Руководители теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 33140,0 | 104936,47 | 17128,27 | 39808,20 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |  | Экономия газа- 18430 тыс. м³ газа | 10940,0 |  |  |
| 3.1.2. | Строительство котельных с использованием энергоэф-фективных технологий с высоким коэффи-циентом полезного действия | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 31000,0 | 210063,0 | 89963,0 | 5100,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | Начальник ПТО | Экономия тепловой энергии- 870 Гкал | 2042,0 |  |  |
| 3.1.3 | Установка автомати-зированных приборов учета тепловой энергии в организациях, осуществляющих деятельность на территории района | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 3000,0 | 24903,4 | 5330,0 | 7573,4 | 9000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Начальник ПТО | Экономия тепловой энергии- 270 Гкал | 631,0 |  |  |
| 3.1.4 | Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электро-установках | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники й | 2015-2020 | 4200,0 | 16682,0 | 14622,0 | 60,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Главный энергетик, начальники сетевых районов | Экономия электроэнергии- 191600 квт | 902,0 |  |  |
| 3.1.5 | Замена изношенных сетей современными трубопроводами | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Экономия тепловой энергии- 959 Гкал | 2250,0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 35200,0 | 306402,53 | 54702,53 | 24700,0 | 77000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | Начальник ПТО |  |  |  |  |
|  | Итого по п. по п.3.1. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 106540,0 | 662987,4 | 181745,8 | 77241,6 | 123500,0 | 93500,0 | 93500,0 | 93500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Повышение энергетической эффективности по водоснабжению и водоотведению для потребителей Щёлковского муниципального района |  |  |
| 3.2.1 | Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 228,0 | 851,0 | 494,5 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 | Главный инженер предприятия | Экономия электроэнергии- 161, 3тыс. кВт. час |  |  |  |
| 3.2.2 | Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения, в т.ч. | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 8600,0 | 80604,6 | 35604,6 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | Главный инженер предприятия | 3990,0 м³ |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 7884,0 | 42604,6 | 2604,6 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Главный инженер предприятия |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 | Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоотведения | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 716,0 | 38000,0 | 33000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Главный инженер предприятия |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Модернизация на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды | Проведение конкурсных процедур заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 75,0 | 120,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главный инженер предприятия | 82,5 |  |  |  |
| 3.2.4 | Установка осветительных устройств с использованием светодиодов | Проведение конкурсных процедур заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0,0 | 367,0 | 0,0 | 0,0 | 62,3 | 87,1 | 107,3 | 110,3 | Главный инженер предприятия | 82,5 |  |  |  |
|  | Итого по п.3.2. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 8903,0 | 81942,6 | 36099,1 | 9131,3 | 9193,6 | 9158,4 | 9178,6 | 9181,6 |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.3. | Повышение энергетичекой эффективности на объектах по производству, передаче и сбыту электрической энергии для потребителей Щёлковского муниципального района |  |

| 3.3.1 | Мероприятия по работе с потребителями по выявлению безучетного и бездоговорного потребления и сокращению потерь электроэнергии | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал) | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 54,6 | 327,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | Начальник отдела баланса электроэнергии МП ЩР «Щёлковские электросети» | Экономия электроэнергии- 86,4 тыс. кВт.час |  |
| 3.3.2 | Разработка и реализация мероприятий по внедрению АИИС КУЭ | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 33865,0 | 195838,4 | 22482,7 | 26851,7 | 45345,0 | 39005,0 | 31077,0 | 31077,0 | Начальник отдела баланса электроэнергии МП ЩР «Щёлковские электросети» | Экономия электроэнергии- 859,2 тыс. кВт.час | 1804,7 |
| 3.3.3 | Установка энергосберегающих ламп в целях снижения энергопотребления на хозяйственные и собственные нужды | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал) | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Начальник участка НВЭУ МП ЩР «Щёлковские электросети» | Экономия электроэнергии- 6,1 тыс. кВт.час |  |
| 3.3.4 | Внедрение энергосберегающих технологий, инновационных решений | Проведение конкурсных процедур , заключение муниципальных контрактов (ежегодно, 1-2 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 9090,7 | 5684,8 | 1170,6 | 907,1 | 907,1 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Начальник ПТО МП ЩР «Щёлковские электросети» | Экономия электроэнергии- 230,1 тыс. кВт.час |  |
| 3.3.5 | Технические и иные мероприятия о оптимизации мест размыкания контуров электрических сетей с номинальным напряжением 220 кВ и ниже, по оптимизации рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей 20 кВ и ниже. | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал) | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 2327,6 | 4876,0 | 3103,8 | 1473,8 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 74,6 | Начальник ОДС МП ЩР «Щёлковские электросети»; заместитель директора по строительству МП ЩР «Щёлковские электросети» | Экономия электроэнергии- 528,6 тыс. кВт.час |  |
|  | Итого по п.3.3. |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 45361,2 | 206726,8 | 26811,7 | 29287,2 | 46381,3 | 40034,2 | 32106,2 | 32106,2 |  |  |  |
| 4. | Задача 4: Повышение энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры | Заключение соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемым в качестве моторного топлива |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2019-2020 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |  |  |  |
|  | Задача 5: Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | » | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 90054,4 | 1720,0 | 734,4 | 21900,0 | 21900,0 | 21900,0 | 21900,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 9527,0 | 3855,0 | 3830,0 | 0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: |  | 0,0 | 99581,4 | 5575,0 | 4564,4 | 21900,0 | 22514,0 | 22514,0 | 22514,0 |  |  |  |
| 5.1. | Реализация проектов по комплексной модернизации систем наружного освещения в ручном режиме | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству АЩМР, Администрации поселений |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.2. | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные | Заключени соглашений о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0 | 23694,4 | 1170,0 | 524,4 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.3. | Строительство новых линий освещения, установка вновь светильников уличного освещения, | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 18360,0 | 550,0 | 210,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.4. | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, в том числе объединение существующих систем управления в единую систему мониторинга Московской области | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.5. | Замена аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 15320,0 | 0,0 | 0,0 | 3830,0 | 3830,0 | 3830,0 | 3830,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 7685,0 | 3855,0 | 3830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.6. | Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 26280,0 | 0,0 | 0,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6570,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.7. | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.8. | Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному | Заключение соглашении о намерениях (ежегодно, 1 квартал | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щёлковского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 1842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 |  |  |  |
| 6 | Задача 6: Повышение энергетической эффективности на территории Щёлковского муниципального района |  | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щелковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятиями Щёлковского муниципального района совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов за год не превышают 10 млн. рублей | Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках исполнении Полномочий возложенных на ответственного исполнителя (ежегодно, 4 квартал) |  | 2015-2020 | Реализуется без привлечения финансовых ресурсов | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |  |  |
| 6.2 | Размещение средств наглядной агитации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на многоквартирных жилых домах | Организация работы по выполнении мероприятия осуществляется в рамках исполнении полномочий возложенных на Администрации городских и сельских поселений |  | 2015-2020 | Реализуется без привлечения финансовых ресурсов | Администрации городских и сельских поселений |  |  |
| 6,3 | Организация обучения лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках исполнения полномочий, возложенных на ответственного исполнителя (ежегодно, 4 квартал) | Федеральный бюджет | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно- коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района, |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 2015-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Щелковского муниципального района | 2015-2020 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

ПОДпрограмма

«Развитие газификации сельских населенных пунктов»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ     ПРОГРАММЫ      ЩЁЛКОВСКОГО муниципального    РАЙОНА    «Энергоэффективность и развитие энергетики НА ТЕРРИТОРИИ  ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

П А С П О Р Т

подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» на срок 2015-2020 годы

| Наименование подпрограммы | Развитие газификации сельских населенных пунктов (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни сельского населения Щёлковского муниципального района посредством обеспечения потребностей населения в природном газе. |
| Задача подпрограммы | Обеспечение сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и среднего давления. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  | 70432,02 | 1105,72 | 3326,3 | 12000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| Бюджет поселений |  | 1200,0 | 700,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 130708,28 | 0,0 | 0,0 | 82760,0 | 26948,28 | 0,0 | 21000,0 |
| Всего по подпрограмме |  | 202340,3 | 1805,72 | 3826,3 | 94760,0 | 44948,28 | 18000,0 | 39000,0 |
| в том числе: Средства бюджета Щёлковского муниципального района | Администрация Щёлковского муниципального района | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | 70432,02 | 1105,72 | 3326,3 | 12000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Увеличение уровня газификации населения до 98,5%. 2.Увеличение доли населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах до 97,2%. 3.Увеличение доли газифицированных сельских населенных пунктов до 89,5%. 4. Ввод в эксплуатацию 39,23 км газопроводов. |

Общая характеристика  сферы реализации Подпрограммы 2.

Газоснабжение Щёлковского муниципального района осуществляется от единой системы газоснабжения Московской области, которая является одной из крупнейших в России.

Система газоснабжения  Щёлковского муниципального района неразрывно связана с системой газоснабжения Московской области  и составляет единую систему газоснабжения региона. Важнейшей особенностью этой системы являются кольцевые газопроводы, поставка газа в которые осуществляется по магистральным газопроводам разных направлений, что обеспечивает надежность и бесперебойность поставок в аварийных ситуациях и пик потребления.

Поставки газа потребителям региона осуществляются следующим образом:

- от газовых месторождений ОАО «Газпром» по системе магистральных газопроводов ЕСГ до КГМО;

- от КГМО по газопроводам отводам до ГРС и КРП;

- от ГРС по сетям газораспределения до конкретных потребителей;

- от КРП по подводящим распределительным газопроводам до КГМ;

-от КГМ по системе распределительных газопроводов до конкретных потребителей.

Надежность и бесперебойность поставок газа, особенно в осенне-зимний период, включая пиковые режимы, обеспечивается подземным хранилищем газа (далее - Щелковское ПХГ). Эксплуатацию объектов подземного хранения газа осуществляет Московское управление подземного хранения газа ОАО «Газпром».

Бесперебойную поставку природного газа всем категориям потребителей Щёлковского муниципального района  осуществляет                     ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Щёлковская РС).

Безопасную эксплуатацию газовых сетей Щёлковского муниципального района осуществляет  филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» (Щёлковская РЭС районная эксплуатационная служба).

Перспективные направления развития в сфере газоснабжения должны быть направлены в первую очередь на развитие системы магистральных газопроводов.

Синхронизировано с развитием магистральной системы необходимо развивать распределительные сети в населенных пунктах.

В рамках газификации населенных пунктов Щёлковского района  планируется построить 39,23 км газовых сетей высокого и среднего давления.

При этом планируется, что уровень газификации населения Щёлковского района достигнет 98,5%.

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение источниками газоснабжения  малонаселённых (менее 100 человек) сельских населённых пунктов Щёлковского муниципального района, которые  не обеспечиваются источниками газоснабжения  по  областной  программе газификации «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утверждённой постановлением  Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (с изменениями от 24.11.2015    № 1106/45).

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи обеспечения сельских  населенных пунктов Щёлковского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и  среднего давления.

В настоящее время уровень газификации городских и сельских  населенных пунктов Щёлковского муниципального района достиг 96 %. Основной объем работ по обеспечению газом жителей в городских населенных пунктах, подлежащих газификации, выполнен. В современных застройках жилья широкое распространение получили электрические плиты, что также обуславливает низкую актуальность газификации городских населенных пунктов.

Вместе с тем, развитие газификации в сельских населенных пунктах Щёлковского района  ниже, чем в городских населенных пунктах. Недостаточная степень газификации сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района  затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего современным стандартам.

Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит повысить доступность системы газоснабжения для потребителей, увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым, улучшая качество жизни.

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации Подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов».

Решение задачи газификации сельских населенных пунктов позволит повысить доступность системы газоснабжения для потребителей, увеличить использование газа коммунально-бытовым сектором и населением, тем самым, улучшая качество жизни.

## Реализация основных мероприятий по строительству объектов транспорта газа предусматривается в целях улучшения условий жизни населения Щёлковского муниципального района.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы  направлено на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Щёлковского муниципального района.

## Мероприятия Подпрограммы сформированы в рамках Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 24.11.2015                       № 1106/45) и муниципальными программами:

## -сельского поселения Медвежье-Озерское;

## -городского поселения Фряново;

## -городского поселения Свердловский.

|  |  |  | П Е Р Е Ч Е Н Ь | Приложение №1 к Подпрограмме 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятий подпрограммы "Развитие газификации сельских населенных пунктов» |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполне- ния мероприя-тия | Объем финан-сирования мероприятия в текущем финансо- вом 2014 году (тыс. руб.) | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение населенных пунктов Щёлковского района источниками газификации – газопроводами высокого и среднего давления |  | Итого | 2015-2020 | 126801,28 | 202340,3 | 1805,72 | 3826,3 | 94760,00 | 44948,28 | 18000,0 | 39000,0 | ГУП МО "Мособлгаз", Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, Администрация сельского поселения Медвежье-Озерское, Администрация городского поселения Фряново, Администрация городского поселения Свердловский. | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и среднего давления - 30,73км. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района | 2015-2020 | 0,00 | 70432,02 | 1105,72 | 3326,3 | 12000,00 | 18000,00 | 18000,0 | 18000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | . бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 | 2 100,00 | 1 200,00 | 700,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 | 124 701,28 | 130708,28 | 0,0 | 0,00 | 82760,00 | 26 948,28 | 0,0 | 21000,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Строительство газопровода д.Мосальское-д.Костыши городского поселения Фряново | Реализация программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями от 24.11.2016 №11064/45) | Итого | 2015-2020 |  | 68260,00 | 0,0 | 0,0 | 68260,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015-2020 |  | 68260,00 | 0,0 | 0,0 | 68260,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 68260,00 | 0,0 | 0,0 | 68260,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Строительство газопровода к котельной школы интерната д.Алмазово сельского поселения Медвежье-Озерское. | Реализация программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями от 24.11.2016 №1106/45) | Итого | 2015-2020 |  | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ГУП МО "Мособлгаз" | Ввод в эксплуатацию газовых сетей высокого давления – 1,63 км. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015-2020 |  | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 |  | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Газификация п.Клюквенный сельского поселения Огудневское (проектирование и строительство) | Реализация программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями от 24.11.2015 №1106/45) | Итого | 2015-2020 |  | 26 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 948,28 | 0,00 | 0,0 | ГУП МО "Мособлгаз" | Ввод в эксплуатацию 5,5 км газовых сетей , в т.ч. 1,9 км высокого давления и 3,6 км среднего давления |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015-2020 |  | 26 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 948,28 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 |  | 26 948,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 26 948,28 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Газификация д.Малые Жеребцы сельского поселения Огудневское (проектирование и строительство) |  | Итого | 2015-2020 |  | 18000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,00 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района | Ввод в эксплуатацию газопровода к деревне Малые Жеребцы 2,5 км Жители, постоянно зарегистрированные в д.Малые Жеребцы получат возможность пользоваться природным газом. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  | 18000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2020 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Проектирование и строительство газопровода высокого давления с газорегуляторным пунктом (ГРП) среднего давления к д.Горбуны городского поселения Фряново | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на срок 2015-2020 годы | Итого | 2015-2020 |  | 16432,02 | 1105,72 | 3326,3 | 12000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района | Ввод в эксплуатацию газопровода к деревне Горбуны 2,5 км Жители, постоянно зарегистрированные в д.Горбуны получат возможность пользоваться природным газом. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  | 16432,02 | 1105,72 | 3326,3 | 12000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Проектирование и строительство газопровода к с.Ескино городского поселения Фряново. | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на срок 2015-2020 годы | Итого | 2015-2020 |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, | Ввод в эксплуатацию газопровода к с.Ескино -2,0 км. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения Фряново | Жители, постоянно зарегистрированные, в с.Ескино (39 человек) получат возможность пользоваться природным газом. |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015 |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района | 2015 |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7 Проектирование и строительство газопровода к д.Глазуны городского поселения Фряново | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на срок 2015-2020 годы | Итого | 2015-2020 |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, Администрация городского поселения Фряново. | Ввод в эксплуатацию газопровода– 1,8 км. Улучшение условий жизни населения. Жители, постоянно зарегистрированные в д.Глазуны (17человек) получат возможность пользоваться природным газом. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015-2020 |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  | 200,00 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Проектирование и строительство газопровода к д.Рязанцы городского поселения Фряново | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на срок2015-2020 годы | Итого | 2015-2020 |  | 18300,00 | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, Администрация городского поселения Фряново | Ввод в эксплуатацию в 2021г. газопровода – 2,5 км. Улучшение условий жизни населения .Жители, постоянно зарегистрированные в д.Рязанцы ( 54 человека) получат возможность пользоваться природным газом |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района |  |  | 18000,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  | 18000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9 Проектирование и строительство газопровода к д.Хлепетово городского поселения Фряново | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на срок2015-2020 годы | Итого | 2015-2020 |  | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, Администрация городского поселения Фряново. | Ввод в эксплуатацию газопровода – 2,0 км. Улучшение условий жизни населения .Жители, постоянно зарегистрированные в д.Хлепетово (88 человек) получат возможность пользоваться природным газом |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015-2020 |  | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  | 200,00 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 10 Проектирование и строительство газопровода к д.Ерёмино городского поселения Фряново | Реализация программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями от 24.11.2015 №1106/45) | Итого |  |  | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 |  | Ввод в эксплуатацию газопровода – 3,5 км. Улучшение условий жизни населения .Жители, постоянно зарегистрированные в д.Ерёминополучат возможность пользоваться природным газом |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 |  |  |
| 1.11. | Мероприятие 11 Проектирование и строительство газопровода к д.Кишкино сельского поселения Медвежье-Озерское | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на срок 2015-2020 годы | Итого | 2015-2020 |  | 18000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,00 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, | Ввод в эксплуатацию газопровода к д.Кишкино 1,5 км. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 |  | 18000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Медвежье-Озерское | Жители, постоянно зарегистрированные, в д.Кишкино (12 человек) получат возможность пользоваться природным газом. |
|  |  |  | Прочие источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Мероприятие 12 Проектирование и строительство газопровода к д.Савинки городского поселения Свердловский | Реализация подпрограммы «Развитие газификации сельских населенных пунктов» муниципальной программы «Энерго-эффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы | Итого | 2015-2020 | 400,00 | 300,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройствуАдминистрации Щёлковского муниципального района, Администрация городского поселения Свердловский | Ввод в эксплуатацию газопровода к д.Савинки - 2,0 км Жители, постоянно зарегистрированные, в д.Савинки (66 человек) получат возможность пользоваться природным газом. |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники, всего | 2015-2020 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет городских поселений Щёлковского муниципаль-ного района | 2015-2020 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |