Постановление от 16.05.2019 № 2096

| О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Щёлково Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 18.08.2015 № 188-рв «Об утверждении форм документов по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации», в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы городского округа Щёлково Московской области в осенне-зимний период 2019/2020, Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Образовать оперативную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их формы собственности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов (приложение № 1).

2. И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково  Собенникову А.А.:

- 07.05.2019 на оперативной тепловой комиссии, рассмотреть итоги истекшего отопительного сезона, проанализировать недостатки;

- в срок до 15.05.2019 утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке объектов и предприятий городского округа Щёлково Московской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020;

- в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к отопительному сезону городского округа Щёлково Московской области создать рабочую группу для организации постоянного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019/2020 (приложение № 2);

- на заседаниях тепловой комиссии заслушивать руководителей органов Администрации городского округа Щёлково, руководителей предприятий и организаций о ходе подготовки объектов, предприятий и учреждений к работе в осенне-зимний период 2019/2020 в соответствии с календарным планом заседаний оперативной тепловой комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 (приложение № 3).

3. Руководителям органов Администрации городского округа Щёлково Поляковскому Г.Б., Павлову Н.Н., Чуйченко Н.А., Галагановой Е.И.  осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2019/2020 на закрепленной территории.

4. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса городского округа Щёлково ООО «Теплоцентраль» (Царегородцев А.В.),                                    МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (Цыварев А.П.), филиалу АО «Мособлэнерго» Щелковские электрические сети (Корнилов П.А.),          МП ЖКХ «Фряновское» (Бобков А.В.), управляющим организациям, товариществам собственников жилья, Комитету по образованию Администрации городского округа Щёлково (Поляковский Г.Б.), Комитету по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково (Павлов Н.Н.), Комитету по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково (Чуйченко Н.А.), предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности:

- в срок до 15.05.2019 представить в Управление по жилищно-  коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково комплексные  планы  мероприятий  по  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  коммунальной  энергетики  и  объектов социальной сферы, находящихся на балансе (в эксплуатации) подведомственных организаций, графики  и планы работ  по профилактике и ремонту    источников    тепла,    гидравлических    испытаний     и     ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления;

- при разработке планов использовать методические рекомендации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о порядке подготовки объектов к отопительному периоду, предписания тепловой инспекции, а также учесть недостатки предыдущего отопительного периода и выявленные технологические нарушения при эксплуатации тепло-энергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения;

- при выполнении работ предусмотреть использование энергосберегающих материалов и технологий. Срок отключения горячего  водоснабжения у потребителей не должен превышать 14 суток;

- в срок до 15.05.2019 доработать типовые инструкции по ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетического хозяйства;

- в срок до 13.05.2019 провести совещание по итогам отопительного сезона 2019/2020;

- еженедельно по четвергам (в период с 06.05.2019 по 01.10.2019) представлять в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково оперативные данные о ходе выполнения основных работ по подготовке городского округа Щёлково к отопительному периоду 2019/2020. Обеспечить поэтапную готовность:

- до 25.06.2019 – 40 %;

- до 30.07.2019 – 70 %;

- до 20.08.2019 – 90 %;

- до 02.09.2019 – 100 %.

- в срок до 13.08.2019 провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы;

- в срок до 20.08.2019  проверить работоспособность объектов от двух независимых источников электропитания, акты проверок представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково;

- в срок до 20.08.2019 обеспечить формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа, для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019/2020;

- в срок до 02.09.2019 завершить работы по подготовке к отопительному сезону зданий и инженерных систем, с предоставлением комиссии по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019/2020, утвержденных рабочей комиссией по каждому объекту;

- в срок до 05.09.2019 представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково утвержденные рабочей комиссией паспорта готовности жилых домов и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019/2020, а также их реестр на бумажном и электронном носителях (приложение № 6). В паспортах готовности жилищного фонда указать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

- в срок до 03.09.2019 представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково акты гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей (приложение № 4) с реестрами актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на бумажном и электронном носителях (приложение № 5), а также паспорта готовности (приложение № 8);

- обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением   от   двух   независимых   источников   электропитания  с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва;

- в соответствии с графиками теплоснабжающих организаций для проверки   готовности   систем   отопления   жилищного   фонда   и   объектов социальной сферы, с 02.09.2019 по 16.09.2019 заполнить и поставить под давление внутренние системы зданий. С 16.09.2019 и до начала отопительного периода провести пробные топки. По результатам пробных топок провести наладочные работы;

- в срок до 26.09.2019 представить в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково акты проведения пробных топок, а также их реестр на бумажном и электронном носителях (приложения № 7).

5. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково            (Галаганова Е.И.):

- в срок до 10.05.2019 направить в Министерство энергетики Московской области  предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей;

- представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

- в срок до 10.05.2019 комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Щёлково к осенне-зимнему периоду 2019/2020;

- в период с 01.05.2019 по 01.11.2019 обобщенные статистические данные по городскому округу Щёлково Московской области, форма федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно–коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- в срок до 05.09.2019 реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей (приложение № 5);

- в срок до 19.09.2019 реестры актов проверок и паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа Щёлково Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 (приложение № 8);

- в срок до 01.10.2019 реестры актов проведения пробных топок;

- в срок до 15.09.2019 представить в Министерство  жилищно-коммунального хозяйства Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих  организаций,   в   Министерство   энергетики   Московской области акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций (приложения № 8).

6. В октябре 2019 года создать постоянно действующий штаб оперативного реагирования на внештатные ситуации на  объектах  жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, независимо от их форм собственности. Заседания штаба проводить по мере необходимости.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Тамбову Н.В. и и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Собенникова А.А.

Исполняющий полномочия Главы

городского округа Щёлково                                             		С.В. Горелов

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019 № _2096_ |
| --- | --- |

Оперативная комиссия  по подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы  городского округа Щёлково  к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

Председатель комиссии:

Собенников А.А. – и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково.

Заместитель председателя комиссии:

Галаганова Е.И. – заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково.

Секретарь:

Чулков М.С. – начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  городского округа Щёлково.

Члены комиссии:

Радионов Ю.Н. –  заместитель Главы  Администрации  городского округа Щёлково;

Поляковский  Г.Б. – председатель Комитета по образованию Администрации  городского округа Щёлково;

Павлов Н.Н. – председатель Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково;

Чуйченко Н.А. – председатель Комитета по культуре и туризму Администрации  городского округа Щёлково;

Савинов В.В. – помощник городского прокурора Щёлковской городской прокуратуры (по согласованию);

Васин Д.Л. – начальник Фряновского территориального отдела;

Сорокин Н.А. – руководитель Огудневского территориального подразделения;

Углов В.Н. – руководитель Трубинского территориального подразделения;

Яковлев И.К. – начальник Гребневского территориального отдела;

Леньковская Т.П. – руководитель Медвежье-Озёрского территориального подразделения;

Ваштаев А.Н. – директор МП ЩМР «Щелковская Теплосеть»;

Цыварев А.П. – директор МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал»;

Корнилов П.А. – директор филиала АО «Мособлэнерго» Щелковские электрические сети;

Царегородцев А.В. – директор ООО «Теплоцентраль» (по согласованию);

Говоруха С.Н. – представитель общественности (по согласованию).

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019__№ 2096__ |
| --- | --- |

Состав рабочей группы

контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы  городского округа Щёлково к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

Председатель комиссии:

Собенников А.А. – и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково.

Заместитель председателя комиссии:

Галаганова Е.И. – заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково.

Секретарь:

Чулков М.С. – начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации  городского округа Щёлково.

Члены комиссии:

Царегородцев А.В.  – директор ООО «Теплоцентраль» (по согласованию);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Корнилов П.А. – директор филиала АО «Мособлэнерго» Щелковские электрические сети (по согласованию);

Цыварев А.П. – директор МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал»;

Поляковский  Г.Б. – председатель Комитета по образованию Администрации  городского округа Щёлково;

Павлов Н.Н. – председатель Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  городского округа Щёлково;

Чуйченко Н.А. - председатель Комитета по культуре и туризму Администрации  городского округа Щёлково.

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019_№ _2096 |
| --- | --- |

Календарный план

заседаний оперативной тепловой комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

1. 06 мая 2019 года

2. 20 мая 2019 года

3. 27 мая 2019 года

4. 03 июня 2019 года

5. 10 июня 2019 года

6.24 июня 2019 года

7.01 июля 2019 года

8. 08 июля 2019 года

9. 15 июля 2019 года

10. 22 июля 2019 года

11. 29 июля 2019 года

12. 05 августа 2019 года

13. 12 августа 2019 года

14. 19 августа 2019 года

15. 26 августа 2019 года

16. 09 сентября 2019 года

17. 16 сентября 2019 года

18. 23 сентября 2019 года

|  | Приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019_№ _2096 |
| --- | --- |

# АКТ 
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

г. _______________________                                    «____» ____________________ г.

Объект ___________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________________________

наименование организации (предприятия)

_________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры № ______________________

до камеры № ______________ трассы _______________________________________

наименование трубопровода

произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением ___________ МПа (кгс/см2) в течение ______ мин с последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/см2).

При этом обнаружено ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Трубопровод выполнен по проекту ____________________________________________

Чертежи № _______________________________________________________________

Заключение _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода); представитель органа Государственного надзора; представитель сторонней организации

__________________________________________________

Ф.И.О., должность

Представитель организации, эксплуатирующей тепловые

сети ______________________________________________

Ф.И.О., должность

|  | Приложение № 5 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019_№ _2096 |
| --- | --- |

| Реестр актов гидравлических испытаний тепловых сетей при подготовке к отопительному периоду 2019/2020. |
| --- |
| № п/п | Наименование предприятия | №, дата акта гидравлических испытаний | Количество опрессованных сетей в 2-х трубном исчислении (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (Наименование должности руководителя |  | (Подпись, Инициалы, Фамилия) |
| "____" _________20___ года |  |  |

|  | Приложение № 6 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019_№ _2096 |
| --- | --- |

| Реестр паспортов готовности объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2019/2020. |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования , предприятия | Адрес объекта жилищного фонда | №, дата паспорта готовности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (Наименование должности руководителя | (Подпись, Инициалы, Фамилия) |
| "____" _________20___ года |  |  |

|  | Приложение № 7 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019_№ _2096 |
| --- | --- |

________________________________

(наименование должности руководителя

____________________________________

тепловырабатывающего предприятия)

____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________20 __года

АКТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБНОЙ ТОПКИ

НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

__________________________________________________________________

(наименование котельной, тепловых сетей и объектов

жилищного фонда, адрес)

__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Пробная топка проведена с ____________ по ___________ с опробованием систем

(даты проведения)

отопления жилищного фонда, эксплуатируемого

_________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

в количестве _______строений.

Данные   о   давлении   и   температуре  воды  в  теплосети  при проведении

пробной топки

___________________________________________________________________________

Выявленные  дефекты  в  работе  системы  теплоснабжения  отопления  и  меры

по устранению:

1. Котельная ____________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦N   ¦Наименование      ¦Перечень  ¦Ответственный¦Сроки     ¦Отметки      ¦

¦п/п ¦оборудования      ¦выявленных¦за устранение¦устранения¦об исполнении¦

¦    ¦                  ¦дефектов  ¦             ¦           ¦              ¦

+-+-------------+----------------------+--------+----------+--------------+

¦ 1 ¦        2        ¦    3            ¦      4     ¦    5     ¦      6      ¦

+-+-------------+----------------------+--------+----------+--------------+

¦    ¦                  ¦                  ¦             ¦           ¦              ¦

+-+-------------+----------------------+--------+----------+--------------+

¦    ¦                  ¦                  ¦             ¦           ¦              ¦

+-+-------------+----------------------+--------+----------+--------------+

¦    ¦                  ¦                  ¦             ¦           ¦              ¦

+-+-------------+----------------------+--------+----------+--------------+

2. Тепловые сети и теплопункты _______________________________

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование   ¦Перечень     ¦Ответственный¦Сроки          ¦Отметки          ¦

¦п/п ¦оборудования    ¦выявленных¦за устранение    ¦устранения¦об исполнении¦

¦       ¦                            ¦дефектов     ¦                           ¦                     ¦                         ¦

+----+--------------------+---------------+-------------------+---------------+-----------------+

¦ 1    ¦        2                  ¦    3               ¦      4                   ¦    5               ¦      6                 ¦

+----+--------------------+---------------+-------------------+---------------+-----------------+

¦       ¦                            ¦                     ¦                           ¦                     ¦                         ¦

+----+--------------------+---------------+-------------------+---------------+-----------------+

¦       ¦                            ¦                     ¦                           ¦                     ¦                         ¦

+----+--------------------+---------------+-------------------+---------------+-----------------+

¦       ¦                            ¦                     ¦                           ¦                     ¦                         ¦

+----+--------------------+---------------+-------------------+---------------+-----------------+

2. Жилищный фонд
------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦N  ¦Адрес дома,        ¦Перечень      ¦Ответственный¦Сроки         ¦Отметки           ¦

¦п/п¦наименование    ¦выявленных¦за устранение    ¦устранения¦об исполнении¦

¦      ¦помещений        ¦дефектов      ¦                           ¦                    ¦                         ¦

+---+--------------------+---------------+--------------------+--------------+------------------+

¦ 1   ¦         2                 ¦    3               ¦      4                    ¦    5              ¦      6                 ¦

+---+--------------------+---------------+--------------------+--------------+------------------+

¦      ¦                            ¦                      ¦                           ¦                     ¦                         ¦

+---+--------------------+---------------+--------------------+--------------+------------------+

¦      ¦                            ¦                       ¦                          ¦                      ¦                         ¦

+---+--------------------+---------------+--------------------+--------------+------------------+

¦      ¦                            ¦                       ¦                          ¦                      ¦                         ¦

+---+--------------------+---------------+--------------------+--------------+------------------+

¦      ¦                            ¦                       ¦                          ¦                      ¦                         ¦

+---+--------------------+---------------+--------------------+--------------+------------------+

Члены комиссии:

1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Представители жилищных организаций:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

|  | Приложение № 8 к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 16.05.2019_№ _2096 |
| --- | --- |

# Паспорт готовности Управляющих организаций

| Паспорт |
| --- |
| готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 |
| Выдан МУП ЩМР "ДЕЗ ЖКУ" |
| на основании акта проверки готовности от 01 сентября 2019 года |
|  | И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково |  |  |  | А.А. Собенников |  |

|  | Приложение № 1 к Паспорту готовности Управляющих организаций от ___________№ _____________ |
| --- | --- |

# Акт

# проверки готовности управляющей организации МУП ЩМР "ДЕЗ ЖКУ"

# к работе в осенне-зимний период 2019/2020.

Комиссия, назначенная Администрации городского округа Щёлково, на основании постановления от «    » _________ 2019 №_______ и на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, и «Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314, произвела проверку и установила готовность к работе в зимнем периоде. Проверка условий готовности прилагается (приложение № 1).

Выводы: Управляющая организация МУП ЩМР "ДЕЗ ЖКУ" готова к работе в отопительный период 2019/2020.

Председатель комиссии:

И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково

______________________ А.А. Собенников

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

______________________ Е.И. Галаганова

|  | Приложение № 2 к Паспорту готовности Управляющих организаций от ___________№ _____________ |
| --- | --- |

Условия готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2019/2020.

| № | Требования | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; | Нарушений в работе тепловых энергоустановок не выявлено со стороны ГЖИ МО и УК. |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; | Все акты промывки системы отопления подписаны теплоснабжающей организации |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Режимные карты и планы мероприятии в наличии. |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | План мероприятий на системе отопления выполнен. |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Акт готовности тепловых сетей в наличии. |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт осмотра зданий в наличии. |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт готовности энергоустановок в наличии. |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Акт готовности приборов учета в наличии. |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления; | На ИТП имеются акты проверок предохранительных устройств. |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Паспорта теплопотребляющих установок в наличии. |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Прямые соединения отсутствуют. Акт имеется. |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидроиспытаний ИТП имеется |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Приборы учета опломбированы, Акт имеется. |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Задолженность за тепловую энергию отсутствует. |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Приказ руководителя УК о создании АРП в наличии, Акт готовности АРП имеется, либо копия договора на АВР в наличии. |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт гидроиспытаний в наличии. |
| 17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам | Данный потребитель имеет вторую категорию надежности. |

Председатель комиссии:

И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково

______________________ А.А. Собенников

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

______________________ Е.И. Галаганова

|  | Приложение № 3 к Паспорту готовности Управляющих организаций от ___________№ _____________ |
| --- | --- |

| Реестр |
| --- |
| паспортов готовности многоквартирных домов организации МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ» при подготовке к отопительному сезону 2019-2020. |
| №№ п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | №, дата акта. | Примечание |
| 1 | г. Щелково, 1-й Авиационный проезд, д.4 | 19.08.2019г |  |
| 2 | г. Щелково, 1-й Авиационный проезд, д.6 | 19.08.2019г |  |
| 3 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.12 | 09.08.2019г |  |
| 4 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.14 | 26.07.2019г |  |
| 5 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.16 | 28.07.2019г |  |
| 6 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.19 б/к | 26.08.2019г |  |
| 7 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.19к1 | 26.08.2019г |  |
| 8 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.19к2 | 26.08.2019г |  |
| 9 | г. Щелково, 1-й Советский пер., д.19к3 | 26.08.2019г |  |

Директор МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ»_____________________ А.А. Табатадзе

# Паспорт готовности Теплоснабжающих организаций

| Паспорт |
| --- |
| готовности к работе в осенне-зимний период 2019 / 2020. |
| Выдан МП ЩР «Щелковская Теплосеть» |
| на основании акта проверки готовности от 01 сентября 2019 года |
|  | И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково |  |  |  | А.А. Собенников |  |

|  | Приложение № 1 к Паспорту готовности Теплоснабжающих организаций от ___________№ _____________ |
| --- | --- |

# Акт

# проверки готовности объектов теплоснабжения

# к работе в осенне-зимний период 2019/2020.

Комиссия, назначенная Администрацией городского округа Щёлково, на основании постановления от «   » _________ 2019 №_______ и на основании «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, и «Методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314, произвела проверку и установила готовность к работе в зимнем периоде. Проверка условий готовности прилагается (приложение № 1).

Выводы: теплоснабжающая организация МП ЩР «Щелковская Теплосеть» готова к работе в отопительный период 2019-2020.

Председатель комиссии:

И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково

______________________ А.А. Собенников

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

______________________ Е.И. Галаганова

Начальник отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково

______________________ М.С. Чулков

|  | Приложение № 2 к Паспорту готовности Теплоснабжающих организаций от ___________№ _____________ |
| --- | --- |

Проверка готовности теплоснабжающей организации                              МП ЩР «Щелковская Теплосеть» к отопительному сезону 2019/2020.

| № | Требования | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Соглашение в наличии. |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Акт готовности в наличии. |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Акт выполнения мероприятий имеется. |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Акт замеров резервного топлива имеется. |
| 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. | Приказ руководителя ТСО имеется. |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; | Акт испытания системы теплоснабжения имеется. Акт регулировки системы теплоснабжения имеется. |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; | Приказ руководителя ТСО имеется. |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей | Инструкции по проверки качества теплоносителя имеются. Журнал учета качества теплоносителя имеется. |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Приказ руководителя ТСО об организации коммерческого учета тепловой энергии имеется. |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | Разрешение на ввод тепловых сетей имеется. Паспорта тепловых сетей в наличии. Приказ руководителя ТСО об организации качества СМР в наличии. Сертификат на материалы имеется. Акты и журналы контроля СМР имеются. |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. | Акт проверки готовности систем имеется. Журнал контроля ХВО имеется. Порядок ликвидации аварийных ситуации в наличии. График ограничения теплоснабжения в наличии. |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Акты разграничения в договорах теплоснабжения имеются. |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Справка об отсутствии предписаний Ростехнадзора имеется. |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | Акт проверки работоспособности автоматических регуляторов имеется. |

Председатель комиссии:

И.о. заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково

______________________ А.А. Собенников

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково

______________________ Е.И. Галаганова

Начальник отдела развития по жилищно-коммунальному хозяйству Управления по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково

______________________ М.С. Чулков

|  | Приложение № 3 к Паспорту готовности Теплоснабжающих организаций от ___________№ _____________ |
| --- | --- |

| Реестр |
| --- |
| паспортов готовности объектов теплоснабжения МП ЩР «Щелковская Теплосеть» при подготовке к отопительному сезону 2019-2020. |
| №№ п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | №, дата акта. | Примечание |
| 1 | ул. Заводская | 19.08.2019г |  |
| 2 | п. Новый городок | 19.08.2019г |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Директор МП ЩР «Щелковская Теплосеть» _____________ А.Н. Ваштаев