Постановление от 25.03.2019 № 1608

О наведении чистоты и порядка

на территории городского округа Щёлково в 2019 году

Во исполнение Закона Московской области от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в целях повышения уровня благоустройства на территории городского округа Щёлково, Администрация городского округа Щёлково постановляет:

- Утвердить прилагаемый состав штаба по наведению чистоты и порядка на территории  городского округа Щёлково и возложить на него координацию работ.

- Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково в 2019 году (далее – План) на 3-х листах.

- Обеспечить проведение месячника по благоустройству в период с 30.03.2019 - 30.04.2019.

- Обеспечить проведение муниципальных субботников 30.03.2019, 06.04.2019, 13.04.2019  на территории городского округа  Щёлково в соответствии с утвержденным Планом.

- Организовать проведение общеобластного субботника 20.04.2019.

6. Организациям всех форм собственности и физическим лицам, являющимися пользователями или владельцами земельных участков, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа Щёлково, обеспечить наведение чистоты и порядка  на своих территориях, включая прилегающую к ним 5-ти метровую зону от границ зданий, участков и ограждений.

- Вывоз и утилизацию собранного мусора  во время субботников организует:

- Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации городского округа Щёлково  - в  городе   Щёлково;

-  Отдел экологии и охраны окружающей среды и руководители территориальных подразделений – в населенных пунктах: Гребнево, Трубино, Огуднево, Медвежьи – Озера;

- Начальники территориальных отделов – в поселках Монино,  Загорянский,  Фряново.

- Штабу по наведению чистоты и порядка на территории  городского округа Щёлково  (Тамбова Н.В.) взять под контроль исполнение мероприятий Плана с подведением итогов работ.

- Заместителям Главы Администрации городского округа Щёлково, начальникам территориальных отделов и руководителям территориальных подразделений городского округа Щёлково довести данное постановление до сведения руководителей органов Администрации городского округа Щёлково и  руководителей подведомственных предприятий и организаций.

- МКУ ЩМР «Информационный центр» (Морковский О.В.) организовать освещение проведения мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории  городского округа Щёлково в средствах массовой информации.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

Главы  городского округа Щёлково				        С.В. Горелов

Утвержден постановлением

Администрации городского

округа Щёлково

от_25.03.2019__№_1608________

План первоочередных мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково в 2019 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по наведению чистоты и порядка |
| 1.1. | Проверка готовности служб, предприятий, организаций и учреждений к проведению мероприятий по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково | 29.03.2019 | Штаб по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково, Структурные органы Администрации Щёлковского муниципального района, Руководители территориальных отделов и подразделений городского округа Щёлково |
| 1.2. | Организация работ на рабочих местах на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности | с 06.04.2019 до 30.04.2019 | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 1.3. | Организация и проведение субботников по уборке территории городского округа Щёлково с участием населения, работников предприятий, учреждений и организаций | 06.04.19 13.04.19 20.04.19 | Структурные органы Администрации Щёлковского муниципального района; Руководители территориальных отделов и подразделений городского округа Щёлково |
| 1.4. | Приведение в надлежащее состояние мест, связанных с увековечиванием подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и памятников Воинской Славы на территории городского округа Щёлково | с 06.04.2019 до 30.04.2019 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, Комитет по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» Руководители территориальных отделов и подразделений городского округа Щёлково |
| 1.5. | Наведение чистоты и порядка на придомовых территориях жилищного фонда, муниципальных объектах и территориях, приведение в надлежащее состояние детских игровых площадок, дворовых территорий, фасадов домов, ограждений, вывоз крупногабаритного мусора, ликвидация стихийных навалов мусора, очистка от бытового мусора территорий мест сбора ТБО. | 06.04.19 13.04.19 20.04.19 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района, управляющие организации, МУ, МУП, ТСЖ, ТСН,ЖСК |
| 1.6. | Наведение порядка на улицах, автодорогах, железных дорогах и прилегающих к ним территориях. Приведение в порядок объектов дорожного сервиса (остановки, павильоны, и т.п.). | постоянно | Управление дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Щёлковского муниципального района |
| 1.7. | Приведение в надлежащее состояние пунктов обмыва колес на строительных площадках в черте Щёлковского муниципального района и обеспечение контроля за их работой. | контроль -постоянно | Структурные органы Администрации Щёлковского муниципального района; |
| 1.8. | Привлечение к работам по санитарной очистке территорий садово-огородных кооперативов с организацией площадок складирования отходов потребления и заключением договоров на вывоз ТБО со специализированными мусоровывозящими организациями | постоянно | Структурные органы Администрации Щёлковского муниципального района |
| 1.9. | Организация и проведение уборки территорий предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа Щёлково, включая прилегающую территорию от границ зданий, участков и ограждений. | 06.04.19 13.04.19 20.04.19 | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 1.10. | Организация и проведение уборки территорий образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий, в том числе уборка пешеходных дорожек, подходов и тротуаров, включая прилегающую территорию от границ зданий, участков и ограждений. | 06.04.18 13.04.18 20.04.18 | Структурные органы Администрации Щёлковского муниципального района, комитет по образованию, УДХ, МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» |
| 1.11. | Наведение чистоты и порядка на территориях и объектах Чкаловского гарнизона, войсковых частей, дислоцирующихся на территории Щёлковского муниципального района, организация уборки и вывоза несанкционированных свалок мусора | апрель-май | Начальник Чкаловского гарнизона, командиры войсковых частей (по согласованию) |
| 1.12. | Проведение работ по ликвидации стихийных навалов мусора в зонах лесных массивов расположенных в границах Щёлковского муниципального района, и находящихся в ведении Щелковского учебно-опытного лесхоза и военных лесничеств, установка знаков, запрещающих разведения костров и сброс мусора, шлагбаумов на съездах с дорог | постоянно | Руководитель Щелковского учебно-опытного лесхоза, руководители лесничеств (по согласованию) |
| 1.13. | Освещение в средствах массовой информации хода работ по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково | регулярно | МКУ ЩМР «Информационный центр» |
| 1.14. | Обеспечение контроля за уборкой территорий Щёлковского муниципального района, их надлежащим содержанием, ликвидацией стихийных навалов мусора | постоянно | Структурные органы Администрации Щёлковского муниципального района |
| II. Мероприятия по приведению в порядок мест погребения (кладбищ) и обслуживанию населения Щёлковского муниципального района в дни их массового посещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Приведение в порядок мест погребения (кладбищ) и обслуживание населения Щелковского муниципального района в дни их массового посещения во время государственных и религиозных праздников – 1 апреля (Вербное воскресенье), 8 апреля (Пасха), 15 апреля (Красная горка), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 27 мая (День Святой Троицы) в 2018 году. | апрель – июнь | Управление потребительского рынка, сферы услуг и рекламы Администрации Щёлковского муниципального района |
| 2.2. | Организация уборки территорий мест погребения (кладбищ), прилегающих к ним территорий, вывоз твердых бытовых отходов, обеспечить водоснабжение. | март-апрель | Управление потребительского рынка, сферы услуг и рекламы Администрации Щёлковского муниципального района |
| 2.3. | Организация работы выездных буфетов, продажи цветов, оказание других профильных услуг в районе муниципальных кладбищ Щёлковского муниципального района | в дни массовых посещений | Управление потребительского рынка, сферы услуг и рекламы Администрации Щёлковского муниципального района |
| 2.4. | Организация перевозки посетителей кладбищ по существующим и дополнительно разработанным маршрутам. | в дни массовых посещений | Управление дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Щёлковского муниципального района |
| 2.5. | Обеспечение через средства массовой информации оповещения населения о транспортном обслуживании граждан в дни массовых посещений кладбищ | в дни массовых посещений | МКУ ЩМР «Информационный центр» |
| 2.6. | Обеспечение общественного порядка на кладбищах и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций в период массового посещения людей на объектах и местах погребения | в дни массовых посещений | Отдел территориальной безопасности Администрации Щёлковского муниципального района |

Утверждён

постановлением Администрации

городского округа Щёлково

от_25.03.2019__ № _1608__

Состав штаба по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щёлково

| Председатель штаба: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тамбова Наталья Владимировна |  | первый заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Члены штаба: |  |  |
| Дергачев Анатолий Александрович |  | заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Питеримов Евгений Николаевич |  | заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Радионов Юрий Николаевич |  | заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Никулин Никита Александрович |  | заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Болотин Олег Иванович |  | заместитель Главы Администрации городского округа Щёлково |
| Канахин Владимир Николаевич |  | советник - эксперт Главы городского округа Щёлково по вопросам ЖКХ и развития территорий |
| Морковский Олег Владимирович |  | директор МКУ ЩМР «Информационный центр» |
| Сорокин Николай Алексеевич |  | руководитель Огудневского территориального подразделения Администрации городского округа Щёлково |
| Леньковская Татьяна Петровна |  | руководитель Медвежье-Озерского территориального подразделения Администрации городского округа Щёлково |
| Бобырь Марина Александровна |  | начальник Гребневского территориального отдела Администрации городского округа Щёлково |
| Зайцева Ирина Алексеевна |  | начальник Монинского территориального отдела Администрации городского округа Щёлково |
| Железняк Валентин Сергеевич |  | начальник Загорянского территориального отдела Администрации городского округа Щёлково |
| Углов Виктор Николаевич |  | руководитель Трубинского территориального подразделения Администрации городского округа Щёлково |
| Васин Дмитрий Людвигович |  | начальник Фряновского территориального отдела Администрации городского округа Щёлково |