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При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 8 146 460,5 тыс. рублей, что на 171 921,5 тыс. рублей меньше утверждённых показателей. 
Установлено, что сокращение финансового обеспечения мероприятий программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт изменения расходов в 2026, 2027 и 2030 годах. Изменения расходов запланированы за счёт сокращения средств бюджета городского округа Щёлково на 14 589,4 тыс. рублей и средств бюджета Московской области – на 157 332,1 тыс. рублей.
Программой предусмотрены расходы за счёт внебюджетных источников. Анализ предлагаемых изменений в программу проведен без учёта внебюджетных средств, которые не предусмотрены в бюджете городского округа Щёлково.
Изменение финансового обеспечения муниципальной программы без учёта внебюджетных средств в общей сумме 171 921,5 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам и мероприятиям:
По Подпрограмме II «Системы водоотведения» изменение расходов в общей сумме не планируется, однако по мероприятию 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» переносятся расходы с 2026 года на 2030 год в сумме 65 189,1 тыс. рублей, из них: за счёт средств бюджета ГОЩ в сумме 15 189,1 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО – 50 000,0 тыс. рублей (по объекту «Капитальный ремонт канализационного напорно-самотечного коллектора от г. Королев до г. Щелково диаметром Ду-1500 мм (4-й этап): от камеры гашения г.о. Королев до К-43, от камеры К-26 до камеры К-21, от камеры К-2 до КНС "Соколовская" (в т.ч. ПИР)»)
По Подпрограмме III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» планируется сокращение расходов в общей сумме на 61 929,5 тыс. рублей», из них: 
- по мероприятию 01.05 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)» исключение расходов в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ в сумме 14 163,3 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО – 43 411,2 тыс. рублей;
- по мероприятию 01.07 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» сокращение расходов в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ на 139 313,4 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО на 427 001,1 тыс. рублей, включение расходов в 2027 году за счёт средств бюджета ГОЩ в сумме 109 991,9 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО – 337 129,7 тыс. рублей;
- по мероприятию 01.08 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» увеличение расходов в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ на 6 541,0 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО на 20 466,6 тыс. рублей;
- по мероприятию 02.09 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» в 2026 году сокращение расходов за счёт средств бюджета ГОЩ на 14 523,9 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО на 44 516,2 тыс. рублей;
- по мероприятию 05.01 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» увеличение расходов в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ на 141 171,4 тыс. рублей;
- по мероприятию 05.03 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» увеличение расходов в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ на 5 698,8 тыс. рублей;
По Подпрограмме VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» планируется уменьшение расходов в общей сумме на 109 991,9 тыс. рублей» по мероприятию 01.10 «Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения» в 2027 году уменьшение расходов за счёт средств бюджета ГОЩ.
Общие объёмы расходов мероприятий на 2026 и 2027 годы, указанные в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствуют объёмам расходов данной программы на 2026-2027 годы, указанным в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», но соответствуют плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи по расходам на 13.08.2026.  
Общий объём расходов мероприятий на 2028 год, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, соответствует объёму расходов данной программы на 2028 год, указанный в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».


При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» установлено, что в представленном проекте, финансовое обеспечение мероприятий программы увеличено на 389 685,6 тыс. рублей и составляет 10 101 064,0 тыс. рублей. Изменение общих расходов муниципальной программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт: 
- уменьшения расходов за счёт средств бюджета городского округа Щёлково на общую сумму 24 585,4 тыс. рублей;
- увеличения расходов за счёт средств бюджета Московской области на 93 513,3 тыс. рублей;
- увеличения расходов за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ на 320 757,7 тыс. рублей.
Анализ предлагаемых изменений в программу проведен без учёта внебюджетных средств, которые не предусмотрены в бюджете городского округа Щёлково.
Увеличение финансового обеспечения (без учета внебюджетных источников) на общую сумму 389 685,6 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам:
По Подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» по Основному мероприятию 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» уменьшение расходов в общей сумме на 15 116,8 тыс. рублей, а именно: уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 28 265,9 тыс. рублей и увеличение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 13 149,1 тыс. рублей. Изменение финансового обеспечения планируется 
* по мероприятию 01.01 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» планируется уменьшение финансового обеспечения в сумме 687 203,6 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 169 052,2 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 518 151,4 тыс. рублей): на 2026 год уменьшение в сумме 800 818,9 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 197 001,5 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 603 817,4 тыс. рублей), на 2027 год уменьшение в сумме 444 623,1 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 109 377,3 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 335 245,8 тыс. рублей) и на 2028 год увеличение в сумме 558 238,5 тыс. рублей (увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 137 326,6 тыс. рублей и увеличение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 420 911,9 тыс. рублей).
[bookmark: _Hlk238720166]* по мероприятию 01.02. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений» увеличение в сумме 536 667,2 тыс. рублей за счёт включения финансового обеспечения на 2026 год (средства бюджета городского округа Щёлково в сумме 5 366 7 тыс. рублей и средства бюджета Московской области в сумме 531 300,5 тыс. рублей). 
* по мероприятию 01.04. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета» увеличение в сумме 297 331,5 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Щёлково: на 2026 год увеличение в сумме 190 921,7 тыс. рублей и на 2027 год включение финансового обеспечения в сумме 106 409,8 тыс. рублей. 
* по мероприятию 01.05. «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения» за счёт средств бюджета городского округа Щёлково уменьшение расходов в 2028 году в сумме 161 912,0 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk238720978][bookmark: _Hlk238720652]По Подпрограмме 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» Основному мероприятию И2 «Федеральный проект «Жилье» планируется увеличение в сумме 404 802,4 тыс. рублей (увеличение средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 3 680,6 тыс. рублей, увеличение средств бюджета Московской области в сумме 80 364,2 тыс. рублей и увеличение средств фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 320 757,7 тыс. рублей):
- по мероприятию И2.01. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по I этапу» планируется увеличение на 2026 год в сумме 234 461,1 тыс. рублей:  уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 0,4 тыс. рублей и включение финансового обеспечения на 2026 год за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 234 461,5 тыс. рублей.
- включено мероприятие И2.02. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по II этапу» с финансовым обеспечением на 2027 год в сумме 12 736,0 тыс. рублей (средства бюджета городского округа Щёлково в сумме 2 967,5 тыс. рублей и средства бюджета Московской области в сумме 9 768,5 тыс. рублей.
- включено мероприятие И2.03. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по II этапу» с финансовым обеспечением на 2026 год в сумме 157 605,3 тыс. рублей (средства бюджета городского округа Щёлково в сумме 713,1 тыс. рублей, средства бюджета Московской области в сумме 70 596,1 тыс. рублей и средства фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 86 296,1 тыс. рублей).
В нарушение пункта 30 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, Пояснительная записка не содержит описания влияния предлагаемых изменений на целевые показатели, результаты выполнения мероприятий муниципальной программы. Таблица изменений (Приложение №11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ) также не раскрывает влияние и обоснование вносимых изменений.
При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов мероприятий на 2026-2028 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2026-2028 годы, указанный в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», но соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи расходов по состоянию на 12.08.2026 года.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг расходов бюджета городского округа Щёлково, направленных на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, за 1 полугодие 2026 года», установлено следующее: 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусмотрена разработка (корректировка) следующих национальных проектов (программ):
· «Продолжительная и активная жизнь»;
· «Семья»;
· «Молодежь и дети»;
· «Кадры»;
· «Инфраструктура для жизни»;
· «Эффективная транспортная система»;
· «Экологическое благополучие»;
· «Эффективная и конкурентная экономика»;
· «Туризм и гостеприимство»;
· «Международная кооперация и экспорт»;
· «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В бюджете городского округа Щёлково на 2026 год на реализацию мероприятий по национальным проектам утверждены расходы в сумме 1 755 276,1 тыс. рублей или 8,4 % от общей суммы расходов бюджета (20 892 353,4 тыс. рублей). Согласно показателям сводной бюджетной росписи, на 01.07.2026 года общая сумма плановых показателей составляет 2 003 075,6 тыс. рублей или 9,4 % от общей суммы расходов бюджета (21 306 012,5 тыс. рублей). 
В ходе анализа установлено, что плановые назначения по состоянию на 01.07.2026 превышают утверждённые бюджетные показатели на 247 799,6 тыс. рублей (14,1 %). Увеличение произошло преимущественно за счёт средств бюджета Московской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (увеличение на 247 799,9 тыс. рублей по мероприятию «реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»).
В городском округе Щёлково за 1 полугодие 2026 года в рамках 3 национальных проектов осуществлялась реализация 5 федеральных проектов:
· Национальный проект "Инфраструктура для жизни":
· Федеральный проект "Жилье",
· Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".
· Национальный проект "Молодежь и дети":
· Федеральный проект "Всё лучшее детям";
· Федеральный проект "Педагоги и наставники".
· Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства":
· Федеральный проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". 
[bookmark: _GoBack]В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по национальным проектам за 1 полугодие 2026 года на основании Отчета об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2026 года (форма 0503117) и сводной бюджетной росписи на 1 июля 2026 года. 
По состоянию на 01.07.2026 в сводной бюджетной росписи средства на реализацию национальных проектов, были предусмотрены в объеме 2 003 075,6, тыс. рублей, из которых 312 684,9 тыс. рублей (15,6 %) - средства федерального бюджета; 1 051 123,0 тыс. рублей (52,5 %) - средства бюджета Московской области; 639 267,7 тыс. рублей (31,9 %) – средства бюджета городского округа Щёлково.
Исполнение по всем национальным проектам за 1 полугодие 2026 года составило 467 183,8 тыс. рублей. Из них: 93 138,8 тыс. рублей (19,9 %) – средства федерального бюджета; 264 796,6 тыс. рублей (56,7 %) – средства бюджета Московской области; 109 248,4 тыс. рублей (23,4 %) – средства бюджета городского округа Щёлково.
Удельный вес расходов на реализацию национальных проектов в общем объеме исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2026 года составляет 5,4 %, из них:
▫️ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» - 4,6 %;
▫️ по национальному проекту «Молодежь и дети» - 0,8 %.
Объём средств, предусмотренных СБР для заключения контрактов на 2026 год составляет 1 886 689,4 тыс. рублей.  По состоянию на 01.07.2026 заключено контрактов на сумму 1 861 540,4 тыс. рублей (16 контрактов). Высокий уровень контрактации (98,7 %) при относительно низком кассовом исполнении (23,3 %) свидетельствует о том, что основная масса заключённых контрактов исполняется по факту выполненных работ, с оплатой во втором полугодии. Вместе с тем по отдельным контрактам низкое освоение может быть связано с задержками строительно-монтажных работ, что требует мониторинга графиков исполнения контрактов.
Наиболее высокий уровень исполнения по итогам первого полугодия 2026 года сложился по национальному проекту «Молодежь и дети» (57,5 %), преимущественно за счёт федерального проекта «Педагоги и наставники» (58,4 %). При этом исполнение по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» составило 21,2 %, что обусловлено низким процентом освоения по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (7,0 %) при относительно высоком показателе по проекту «Жилье» (33,7 %).
Наибольшее отставание от плановых показателей зафиксировано по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — кассовое исполнение отсутствует (0,0 %), что свидетельствует о несвоевременном начале конкурсных процедур либо о переносе сроков заключения контрактов на второе полугодие 2026 года.
В целом общий процент исполнения по всем национальным проектам составил 23,3 %, что требует активизации работы главных распорядителей бюджетных средств в части ускорения процедур закупок, приёмки выполненных работ и своевременного предъявления документов к оплате во втором полугодии 2026 года.
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Щёлково предлагается активизировать работу в рамках исполнения мероприятий по всем национальным проектам.



