*При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 1 455 268,1 тыс. рублей, что на 715 494,3 тыс. рублей больше утверждённых показателей.

Увеличение расходов, направленных на реализацию мероприятий программы на общую сумму 715 494,3 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт: увеличения средств бюджета Московской области на 553 764,9 тыс. рублей и увеличения средств бюджета городского округа Щёлково на 161 739,4 тыс. рублей.

В заключении проведен анализ предлагаемых изменений в программу без учёта внебюджетных средств, которые не предусмотрены в бюджете городского округа Щёлково.

Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы на общую сумму 715 494,3 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить по Подпрограмме 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года» на 2024-2027годы по Основному мероприятию 01. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» мероприятию 01.01. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»: на 2024 год увеличение в сумме 657 477,3 тыс. рублей (за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 161 739,4 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области в сумме 495 737,9 тыс. рублей), на 2025 год увеличение в сумме 46 206,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета Московской области и на 2026 год увеличение в сумме 11 810,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета Московской области.

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов на 2024-2026 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2024-2026 годы, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», однако соответствует плановым годовым показателям, указанным в представленной Сводной бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 19.07.2024 года.

*При проведении экспертизы Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года* установлено, что годовые плановые показатели доходов в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01.07.2024 соответствуют плановым показателям доходов, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями от 10.04.2024 N 666/75-193-НПА и от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА).

Годовые плановые показатели расходов, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи с учётом изменений на 01.07.2024.

Согласно показателям Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01.07.2023, за 1 полугодие 2024 года в доходную часть бюджета поступили средства в общей сумме 6 678 913,2 тыс. рублей, что составляет 47,9 % от уточнённых годовых плановых бюджетных назначений и от плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 1 полугодие 2024 года.

В общей сумме доходов, удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2024 текущего года составил 52,0 %, безвозмездных поступлений – 48,0 %. При этом, поступления налоговых и неналоговых доходов составили 3 470 948,4 тыс. рублей или 49,4 % от плановых годовых показателей; объём безвозмездных поступлений составил 3 207 964,9 тыс. рублей или 46,3 % от плановых годовых показателей.

В анализируемом периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поступления доходов в бюджет городского округа Щёлково увеличились на 18,4 % или на 1 039 381,8 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2024 года в бюджет городского округа поступили налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 3 470 948,4 тыс. рублей, что на 730 298,4 тыс. рублей или на 26,6 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Увеличение общего объёма поступлений налоговых и неналоговых доходов в анализируемом периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, связано с увеличением поступлений налоговых доходов на 27,1 % и неналоговых доходов – на 23,9 %

В состав ***налоговых*** доходов входят: налог на доходы физических лиц; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации; налоги на совокупный доход; налоги на имущество и государственная пошлина.

Поступления налоговых доходов в бюджет городского округа за 1 полугодие 2024 года составили 46,8 % от утверждённых годовых бюджетных назначений и 127,1 % - от исполнения за аналогичный период прошлого года.

Низкий процент исполнения от годовых плановых бюджетных назначений сложился по поступлениям налога на имущество физических лиц (6,3 %) и земельного налога (34,1 %). По остальным видам налоговых доходов процент исполнения варьируется от 46,8 % и выше.

Поступили незапланированные единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности в сумме 74,6 тыс. рублей и единый сельскохозяйственный налог – в сумме 2 710,4 тыс. рублей.

По отношению к исполнению за 1 полугодие 2023 года сложился высокий процент исполнения по всем видам налоговых доходов.

В состав ***неналоговых*** доходов входят: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы.

Неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа за 1 полугодие 2024 года в сумме 510 080,7 тыс. рублей, что на 98 491,2 тыс. рублей или на 23,9 % больше исполнения за 1 полугодие 2023 года, и составляют 72,1 % от плановых годовых бюджетных назначений.

Увеличение объёма поступлений неналоговых доходов в анализируемом периоде сложилось за счёт роста поступлений следующих видов доходов:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнение которых в отчётном периоде составило 336 716,5 тыс. рублей (56,5 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 33 947,4 тыс. рублей или на 11,2 % больше исполнения за 1 полугодие 2023 года;

- платежей при пользовании природными ресурсами, исполнение которых в отчётном периоде составило 1 751,6 тыс. рублей (46,1 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 136,8 тыс. рублей или на 8,5 % больше исполнения за 1 полугодие 2023 года;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов, исполнение которых составило 115 379,0 тыс. рублей (147,7 % от годовых бюджетных назначений), что на 55 260,3 тыс. рублей или на 91,9 % больше исполнения за 1 полугодие 2023 года, из них:

*\* доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, -* 11 068,4 тыс. рублей (при отсутствии плановых показателей);

\* *доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу* – 8 726,5 тыс. рублей, что составляет 138,5 % от годовых плановых назначений и в 2,4 раз больше исполнения за 1 полугодие 2023 года;

\* *доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* – 57 634,5 тыс. рублей, что составляет 177,8 % от утвержденных годовых бюджетных назначений, и в 4 раз больше исполнения за 1 полугодие 2023 года;

*\* плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов –* 37 949,6 тыс. рублей, что составляет 94,4 % от утвержденных годовых бюджетных назначений, и 93,2 % - от исполнения за 1 полугодие 2023 года;

- штрафов, санкций, возмещений ущерба, исполнение которых в отчётном периоде составило 20 966,7 тыс. рублей (174,4 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 6 005,8 тыс. рублей или в 140,1 % от исполнения за 1 полугодие 2023 года;

- прочих неналоговых доходов, исполнение которых в отчётном периоде составило 8 448,2 тыс. рублей (1 299,7 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 7 718,1 тыс. рублей или в 11,6 раз больше исполнения за 1 полугодие 2023 года. Данные доходы сложились из поступлений следующих доходов:

*\* возмещение за ритуальные услуги – 296,8 тыс. рублей;*

*\* средства по инвестиционным контрактам на строительство объектов недвижимости – 8 208,0 тыс. рублей;*

*\* невыясненные поступления – -56,6 тыс. рублей;*

В свою очередь, в анализируемом периоде, по сравнению с исполнением за 1 полугодие 2023 года, произошло *снижение* объёмов поступлений в бюджет городского округа Щёлково доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, исполнение которых в отчётном периоде составило 115 379,0 тыс. рублей (147,7 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 4 577,2 тыс. рублей или на 14,6 % меньше исполнения за 1 полугодие 2023 года;

Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года составляют 46,3 % от плановых показателей или 3 207 964,9 тыс. рублей, что на 309 083,4 тыс. рублей или на 10,7 % больше, чем поступило в аналогичном периоде 2023 года.

Поступления *субсидий* в бюджет городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года составили 686 636,2 тыс. рублей, или 25,0 % от утверждённых плановых бюджетных назначений и 136,2 % от поступления субсидий в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшую долю в составе субсидий составляют прочие субсидии бюджетам городских округов (76,9 %).

В составе поступлений прочих субсидий наибольшую сумму составляют субсидии на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (*195 093,2 тыс. рублей*) и субсидии на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (*156 715,5 тыс. рублей*).

В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили *субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* в общей сумме 2 524 082,4 тыс. рублей, что составляет 65,0 % от утверждённых годовых плановых бюджетных назначений, и 105,6 % от исполнения в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшую долю в общей сумме субвенций занимают прочие субвенции бюджетам городских округов, которые поступили для Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (*2 328 966,6 тыс. рублей*).

Кроме того, в бюджет городского округа за 1 полугодие 2024 года поступили *иные межбюджетные трансферты* в сумме 7 535,7 тыс. рублей, что составляет 2,6 % от утверждённых годовых плановых бюджетных назначений, и 35,4 % от исполнения в аналогичном периоде прошлого года, состоящие из прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов.

В составе поступлений иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов наибольшую долю (41,0 %) составляют прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры, которые поступили в сумме 3 087,0 тыс. рублей.

В анализируемом периоде в бюджет городского округа Щёлково поступили ранее не планируемые *доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет,* в сумме 10 352,4 тыс. рублей.

В свою очередь, из бюджета городского округа Щёлково произведён *возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,* на общую сумму 20 641,8 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», главными администраторами бюджетных средств определены Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счётная палата, Комитет по образованию, Комитет по культуре и туризму, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью и Финансовое управление.

Проведена сверка доходов, указанных в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года, и в отчётности об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств городского округа Щёлково.

Установлено, что расхождений между плановыми и фактическими показателями по доходам между отчётностями ГАБС городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года и Отчётом об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года не установлено.

Далее установлено, что в представленных главными администраторами отчётах об исполнении бюджета за 1 полугодие 2024 года (ф. 0503127), общая сумма плановых показателей по расходам на 2024 год соответствует как показателям, указанным в уточнённой сводной бюджетной росписи расходов городского округа Щёлково по состоянию на 01.07.2024, так и показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года.

Проведена сверка расходов, указанных в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года, и в отчётности об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств городского округа Щёлково.

В представленных главными администраторами отчётах об исполнении бюджета за 1 полугодие 2024 года (ф. 0503127) общая сумма плановых показателей и фактического исполнения по расходам соответствует показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2024 года.

Решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА расходы бюджета городского округа Щёлково на 2024 год запланированы в объёме 14 041 834,2 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджет согласно Решения Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями от 23.05.2024 №673/76-195-НПА) от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА расходы бюджета запланированы в объёме 15 746 665,2 тыс. рублей (что на больше на 1 704 831,0 тыс. рублей от первоначальных назначений). Согласно Отчёта за 1 полугодие 2024 года плановые показатели расходов составляют 16 455 155,9 тыс. рублей.

Установлено, что годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 полугодие 2024 года, не соответствуют объёмам расходов бюджета, утверждённым Решением о бюджете на 2024 год. В то же время, плановые показатели расходов, указанные в Отчёте за 1 полугодие 2024 года, соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета городского округа Щёлково на 2024 год по состоянию на 01.07.2024. Расхождение плановых показателей расходов между Сводной бюджетной росписью и Решением о бюджете на 2024 год в сумме 708 490,7 тыс. рублей установлено по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» - согласно сводной бюджетной росписи меньше на 229 864,1 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - согласно сводной бюджетной росписи меньше на 500,0 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - согласно сводной бюджетной росписи больше на 916 596,6 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Образование» - согласно сводной бюджетной росписи меньше на 1 447,0 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Культура, кинематография» - согласно сводной бюджетной росписи больше на 2 000,0 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Социальная политика» - согласно сводной бюджетной росписи расходы больше на 21 705,1 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете».

Исполнение бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года по расходам составило 6 740 988,3 тыс. рублей или 41,0 % от показателей Сводной бюджетной росписи. Неисполненные бюджетные назначения составили 9 714 167,6 тыс. рублей.

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 полугодие 2024 года - по разделу «Охрана окружающей среды», где процент исполнения составил 80,9 % от показателей Сводной бюджетной росписи; наименьший - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», где процент исполнения составил 17,7 % от показателей Сводной бюджетной росписи.

Следует отметить, что не производились расходы по разделам «Национальная оборона» при планируемых годовых показателях 225,0 тыс. рублей и «Обслуживание государственного (муниципального) долга» при планируемых годовых показателях 500,0 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы по разделу «Образование» - 61,3 %; наименьший - по разделу «Здравоохранение» - 0,03%.

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2024 года с тем же периодом 2023 года показал, что расходная часть исполнена на 113,7 % (больше на 809 633,7 тыс. рублей) по отношению к исполнению расходов за 1 полугодие 2024 года.

Основная доля расходов приходится на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономным учреждениям (37,0 %), субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям (26,5 %). Расходы на выплаты персоналу (без учёта расходов на выплату заработной платы бюджетных и автономных учреждений) составляют 10,0 % в общей доле расходов.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в бюджете городского округа Щёлково на 2024 год было запланировано исполнение 3 Национальных проектов России на общую сумму 926 493,3 тыс. рублей. За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов городского округа Щёлково было внесено 2 изменения (решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 N 666/75-193-НПА и от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА), в результате чего бюджетные ассигнования на исполнение Национальных проектов на 2024 год составили 694 394,1 тыс. рублей.

Согласно показателям сводной бюджетной росписи, на 01.07.2024 года общая сумма плановых показателей составляет 695 128,1 тыс. рублей.

Исполнение по национальным проектам за 1 полугодие 2024 года составило 121 976,3 тыс. рублей, или 17,5 % от плановых показателей.

Первоначально расходы бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ запланированы в сумме 13 962 200,7 тыс. рублей (Решение Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА). После внесения изменений в бюджет плановые назначения в новой редакции составили 15 218 342,2 тыс. рублей (Решение от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями от 23.05.2024 №673/76-195-НПА).

Плановые назначения, согласно Отчёту об исполнении бюджета на 01 июля 2024 года, составили 16 156 666,8 тыс. рублей (больше первоначальных на 2 194 466,1 тыс. рублей и больше от последних утверждённых бюджетных назначений на 938 324,6 тыс. рублей). Расходы в разрезе муниципальных программ произведены на сумму 6 678 933,3 тыс. рублей или 41,3 % от плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета на 01 июля 2024 года. Неисполненные бюджетные назначения составляют в сумме 9 477 733,5 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2024 года наибольший процент исполнения (59,7 %) к годовым плановым бюджетным назначениям составил по муниципальной программе «Образование», а наименьший (1,4 %) - по муниципальной программе «Предпринимательство».

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2024 года с тем же периодом 2023 года показал, что расходы по муниципальным программам исполнены на 13,3 % больше (больше на 785 331,1 тыс. рублей) по отношению к исполнению по муниципальным программам за 1 полугодие 2023 года.

Расходы по муниципальной программе *«Здравоохранение»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 1 980,0 тыс. рублей или 45,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения по данной муниципальной программе составляют 2 340,0 тыс. рублей.

Расходы по муниципальной программе *«Культура и туризм»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 626 007,4 тыс. рублей или 49,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 644 835,9 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»:

\* на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (при годовых плановых показателях 4 952,8 тыс. рублей);

\* на проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры (при годовых плановых показателях 1 100,0 тыс. рублей);

\* на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (при годовых плановых показателях 166,0 тыс. рублей);

- по Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» при плановых годовых показателях 1 681,0 тыс. рублей исполнение за 1 полугодие 2024 год не производилось.

Расходы по муниципальной программе *«Образование»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 3 487 578,3 тыс. рублей или 59,7 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 2 357 619,4 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Общее образование»:

\* на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам (при годовых плановых показателях 1 200,0 тыс. рублей);

\* на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 2 360,5 тыс. рублей);

\* на компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций (при годовых плановых показателях 5,0 тыс. рублей);

- по Подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях (при годовых плановых показателях 1 766,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Социальная защита населения»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 19 479,1 тыс. рублей или 26,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 54 488,3 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы по Подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей) на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Расходы по муниципальной программе *«Спорт»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 257 971,2 тыс. рублей или 48,9 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 269 119,5 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились запланированные расходы по Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта (при годовых плановых показателях 10 745,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Развитие сельского хозяйства»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 3 159,9 тыс. рублей или 34,1 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 6 104,1 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года производились все запланированные расходы.

Расходы по муниципальной программе *«Экология и окружающая среда»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 14 954,6 тыс. рублей или 71,1 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 6 078,2 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» на расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации (при годовых плановых показателях 1 298,5 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» на организацию и проведение акций по посадке леса (при годовых плановых показателях 180,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 75 053,6 тыс. рублей или 34,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 143 753,3 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:

\* на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей);

\* на приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (при годовых плановых показателях 50,0 тыс. рублей);

\* на оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) (при годовых плановых показателях 700,0 тыс. рублей);

\* на реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности (при годовых плановых показателях 50,0 тыс. рублей);

\* на проведение инвентаризации мест захоронений (при годовых плановых показателях 1 514,3 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»:

\* на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей);

\* на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» на проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории (при годовых плановых показателях 13 688,2 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Жилище»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 106 168,5 тыс. рублей или 54,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 89 281,4 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 7 883,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при годовых плановых показателях 88 090,0 тыс. рублей на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (при годовых плановых показателях 18 082,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 52 456,7 тыс. рублей или 4,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 037 890,2 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Чистая вода» при годовых плановых показателях 2 330,7 тыс. рублей:

\* на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (при годовых плановых показателях 570,7 тыс. рублей);

\* на содержание и ремонт шахтных колодцев (при годовых плановых показателях 1 760,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Системы водоотведения» на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций (при годовых плановых показателях 105 629,5 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»:

\* на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (при годовых плановых показателях 24 902,1 тыс. рублей);

\* на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (при годовых плановых показателях 17 544,4 тыс. рублей);

\* на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований (при годовых плановых показателях 14 273,5 тыс. рублей);

\* организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (при годовых плановых показателях 3 700,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» при годовых плановых показателях 1 509,6 ыс. рублей:

\* на организацию и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей);

\* на выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов (при годовых плановых показателях 1 309,6 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Предпринимательство»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 27,6 тыс. рублей или 1,4 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 972,4 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились запланированные расходы по Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» (при годовых плановых показателях 1 500,0 тыс. рублей) на содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

Расходы по муниципальной программе *«Управление имуществом и муниципальными финансами»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 641 624,5 тыс. рублей или 46,4 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 742 067,5 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» на владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (при годовых плановых показателях 10 145,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Управление муниципальным долгом» при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга.

- по «Обеспечивающая подпрограмма» на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке (при годовых плановых показателях 225,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 29 339,3 тыс. рублей или 39,9 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 44 128,7 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Эффективное местное самоуправление»:

\* на обустройство новых парковочных мест в г.о. Щёлково по ул. Неделина во дворе домов №1, №3, №7 (при годовых плановых показателях 1 000,0 тыс. рублей);

\* на установку игровых элементов на детскую площадку в р.п. Монино по ул. Вишневая (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на расширение существующей детской игровой площадки у д.1 по ул. Комсомольская ид. 11 по ул. Маслова в р.п. Монино (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на благоустройство территории рядом с площадью Ленина в р.п. Монино (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение мебели (столов-парт, столов детских, стульев детских, стеллажей) в МАОУ СОШ №17 с УИОП ГОЩ структурное подразделение «Детский сад «Пчёлка» (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение светодиодных светильников в МАОУ СОШ №4 имени П.И. Климука ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Светлячок») (при годовых плановых показателях 100,0 тыс. рублей);

\* на приобретение мебели в МАОУ СОШ №8 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Родничок») (при годовых плановых показателях 150,0 тыс. рублей);

\* на выполнение работ по текущему ремонту кровли в структурном подразделении детский сад "Солнечный зайчик" корпус 4 МАОУ Медвежье-Озерской СОШ №19 имени Героя Российской Федерации О.Г. Ильина ГОЩ (при годовых плановых показателях 100,0 тыс. рублей);

\* на приобретение музыкального оборудования для МБОУ СОШ №27 ГОЩ (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение мебели и оборудования для конференций в МАОУ «Гимназия №2» ГОЩ (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей);

\* на закупку спортивного инвентаря для спортивного зала МАОУ СОШ №3 ГОЩ (при годовых плановых показателях 250,0 тыс. рублей);

\* на приобретение многоместных секций для актового зала в МБОУ «Школа №5 для обучающихся с ОВЗ» ГОЩ (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение бензиновых снегоуборщиков в МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОЩ (при годовых плановых показателях 100,0 тыс. рублей);

\* на выполнение работ по ремонту в МАОУ СОШ №16 ГОЩ (при годовых плановых показателях 100,0 тыс. рублей);

\* на приобретение мебели и техники для МАОУ СОШ №11 им. Г.С. Титова ГОЩ (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение мебели в МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОЩ (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение формы для юнармейского отряда «Юный Чкаловец» МАОУ СОШ №12 им.В.П.Чкалова ГОЩ (при годовых плановых показателях 100,0 тыс. рублей);

\* на приобретение персональных компьютеров и наборов робототехники в МАОУ СОШ №8 ГОЩ (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на приобретение учебного оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на ремонт помещения под класс для структурного подразделения «Культурно - спортивный комплекс «Мальцево» МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\* на ремонт кабинета для занятий в структурном подразделении «Городской Дом культуры «Заречный» МАУК ГОЩ «ЦДК» (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей);

\* на приобретение многофункционального принтера для МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» (при годовых плановых показателях 100,0 тыс. рублей);

\* на материально-техническое обеспечение спортивной базы «Юность» (спортивное оборудование и инвентарь, мебель) (при годовых плановых показателях 250,0 тыс. рублей);

\* на приобретение мини - трактора для нужд МБУ ГОЩ «СДЦ Факел» (при годовых плановых показателях 1 000,0 тыс. рублей);

\* на материально-техническое обеспечение спортивной базы СК «Медвежьи Озера» (спортивное оборудование и инвентарь, мягкий инвентарь) (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей);

\*на реализацию мероприятий по футболу, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Щёлково (при годовых плановых показателях 300,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 229 615,8 тыс. рублей или 42,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 313 491,4 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились расходы по Подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 0,1 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Цифровое муниципальное образование»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 80 651,8 тыс. рублей или 48,5 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 85 795,8 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» при плановых годовых показателях 845,0 тыс. рублей на техническую поддержку программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

- по Подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (при годовых плановых показателях 1 002,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Формирование современной комфортной городской среды»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 618 762,5 тыс. рублей или 26,5 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 719 453,9 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Комфортная городская среда»:

\* на обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 18 047,5 тыс. рублей);

\* на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (при годовых плановых показателях 22 308,6 тыс. рублей);

\* на благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха (при годовых плановых показателях 25 000,0 тыс. рублей);

- по Подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»:

\* на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (при годовых плановых показателях 39 217,0 тыс. рублей);

\* на ремонт дворовых территорий (при годовых плановых показателях 64 298,8 тыс. рублей);

\* на ремонт подъездов в многоквартирных домах (при годовых плановых показателях 38 844,0 тыс. рублей);

\* на комплексное благоустройство дворовых территорий (при годовых плановых показателях 146 162,7 тыс. рублей);

\* на модернизацию асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях (при годовых плановых показателях 96 053,2 тыс. рублей);

\* на модернизацию детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (при годовых плановых показателях 57 732,5 тыс. рублей);

\* на замену и модернизацию детских игровых площадок (при годовых плановых показателях 58 931,9 тыс. рублей);

\* на создание и ремонт пешеходных коммуникаций (при годовых плановых показателях 15 984,4 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе *«Строительство объектов социальной инфраструктуры»* исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 423 091,4 тыс. рублей или 24,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 281 874,1 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»:

\* на оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций (при годовых плановых показателях 9 387,2 тыс. рублей);

\* на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций) (при годовых плановых показателях 249 266,8 тыс. рублей);

\* на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (при годовых плановых показателях 30 357,1 тыс. рублей);

\* на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт (при годовых плановых показателях 40 000,0 тыс. рублей);

\* на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (при годовых плановых показателях 21 642,9 тыс. рублей);

\* на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций (при годовых плановых показателях 44 509,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнены за 1 полугодие 2024 года в сумме 11 011,3 тыс. рублей или 1,6 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 677 439,7 тыс. рублей.

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 полугодие 2024 года не производились запланированные расходы: на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 13 507,0 тыс. рублей) и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (при годовых плановых показателях 6 160,1 тыс. рублей).

Расходы бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года на реализацию непрограммных расходов составили 62 055,0 тыс. рублей, или 20,8 % от годовых плановых годовых назначений расходов по непрограммным расходам. Неисполненные бюджетные назначения составляют 236 434,1 тыс. рублей.

Установлено, что по непрограммным расходам за 1 полугодие 2024 года не финансировались следующие запланированные расходы:

- на проведение выборов (при годовых плановых показателях 28 096,9 тыс. рублей);

- на резервный фонд администрации (при годовых плановых показателях 1 000,0 тыс. рублей);

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (резервные средства) (при годовых плановых показателях 163 689,2 тыс. рублей).

Согласно показателям Сводной бюджетной росписи по расходам на 01.07.2024, в бюджете городского округа Щёлково предусмотрена реализация 37 проектов инициативного бюджетирования на общую сумму 12 500,0 тыс. рублей. Указанные расходы запланированы в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» по Подпрограмме «Эффективное местное самоуправление».

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01.07.2024, за 1 полугодие 2024 года реализация проектов инициативного бюджетирования составляет в сумме 2 488,3 тыс. рублей или 19,9 % от Сводной бюджетной росписи на 01.07.2024. Неисполненные назначения составляют 10 011,7 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов бюджет городского округа на 2024 год утверждён с дефицитом в сумме 857 624,1 тыс. рублей. За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов городского округа Щёлково было внесено 2 изменения (решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 N 666/75-193-НПА и от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА), в результате дефицит на 2024 год составил 1 792 498,5 тыс. рублей.

Фактически бюджет городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 62 075,1 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2023 года бюджет городского округа Щёлково был исполнен с дефицитом в размере 291 823,1 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 1 672 614,4 тыс. рублей).

Согласно консолидированной бюджетной отчётности по состоянию на 01.01.2024 остаток средств городского округа Щёлково на счетах бюджета в органе Федерального казначейства составлял 1 401 987,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 остаток денежных средств составляет 1 339 912,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 4 решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Щёлково по состоянию на 01 января 2025 года установлен в размере 470 000,0 тыс. рублей. За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов городского округа Щёлково было внесено 2 изменения (решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 N 666/75-193-НПА и от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА), в результате чего верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Щёлково по состоянию на 01 января 2025 года установлен в размере 469 736,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 муниципальный долг отсутствует.

Размер резервного фонда администрации на 2024 год утверждён, согласно статье 9 Решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в сумме 1 000,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2024 года средства резервного фонда администрации не были использованы.

В соответствии с статьёй 10 решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в бюджете городского округа Щёлково на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда городского округа Щёлково в размере 86 015,0 тыс. рублей. За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов городского округа Щёлково было внесено 2 изменения (решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 N 666/75-193-НПА и от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА), в результате чего бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда городского округа Щёлково на 2024 год составили 643 622,9 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной Финансовым управлением Администрации городского округа Щёлково, исполнение средств Дорожного фонда городского округа Щёлково на 01.07.2024 составляет 226 690,5 тыс. рублей.

Контрольно-счётная палата предлагает вынести Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 полугодие 2024 года на рассмотрение Совета депутатов городского округа Щёлково.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»* установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 4 004 575,81 тыс. рублей, что на 144 543,88 тыс. рублей больше утверждённых показателей.

Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы на общую сумму 144 543,88 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить на 2024 год за счёт: увеличения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 33 522,45 тыс. рублей и за счёт увеличения средств бюджета Московской области в сумме 111 021,43 тыс. рублей.

Увеличение расходов в сумме 144 543,88 тыс. рублей планируется по Подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»:

- по Основному мероприятию 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» мероприятию 02.04. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» планируется увеличение в сумме 87 245,33 тыс. рублей, из них: увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 22 015,72 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области в сумме 65 229,61 тыс. рублей (Общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (в том числе ПИР);

- по Основному мероприятию 06. «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования» мероприятию 06.01. «Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организациях» планируется увеличение в сумме 39 567,64 тыс. рублей, из них: увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 9 733,64 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области в сумме 29 834,0 тыс. рублей (МАОУ СОШ № 16 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Малыш»), МО,г. Щелково, Парковая, стр. 1А);

- по Основному мероприятию 07. «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» планируется увеличение в сумме 17 730,91 тыс. рублей, из них: увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 1 773,09 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области в сумме 15 957,82 тыс. рублей:

\* по мероприятию 07.01. «Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций» планируется увеличение в сумме 25 124,81 тыс. рублей (увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 2 512,48 тыс. рублей и увеличение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 22 612,33 тыс. рублей) (МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14 увеличение в сумме 27 310,31 тыс. рублей (увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 2 731,03 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области в сумме 24 579,28 тыс. рублей) и МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а уменьшение в сумме 2 185,5 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 218,55 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области в сумме 1 966,95 тыс. рублей);

\* по мероприятию 07.03. «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций» планируется уменьшение в сумме 2 667,27 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 266,73 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 2 400,54 тыс. рублей) (МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14 уменьшение в сумме 7 606,8 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 760,68 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 6 846,12 тыс. рублей) и МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а увеличение в сумме 4 939,53 тыс. рублей (увеличение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 493,95 тыс. рублей и увеличение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 4 445,58 тыс. рублей);

\*  по мероприятию 07.04. «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт» планируется уменьшение в сумме 4 726,63 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 472,66 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 4 253,97 тыс. рублей) (МБОУ СОШ № 13 им. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 14 уменьшение в сумме 1 972,61 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 197,26 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 1 775,35 тыс. рублей) и МБОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а уменьшение в сумме 2 754,02 тыс. рублей (уменьшение за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 275,4 тыс. рублей и уменьшение за счёт средств бюджета Московской области в сумме 2 478,62 тыс. рублей).

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий на 2024 год не соответствует объёму финансового обеспечения данной программы, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», однако соответствует плановым годовым показателям, указанным в представленной Сводной бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 16.08.2024 года.

Общий объём расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий на 2025 и 2026 год, указанный в проекте изменений в программу соответствует объёму финансового обеспечения данной программы, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и соответствует плановым годовым показателям, указанным в представленной Сводной бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 16.08.2024 года.