При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» установлено что Проект новой редакции муниципальной программы городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» предусматривает новые сроки реализации программы: вместо 2023-2028 годы планируется 2023-2030 годы. В соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 6 737 860,5 тыс. рублей, что на 382 516,1 тыс. рублей больше утверждённых показателей.

Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт изменения расходов в 2025 и 2026 году и включения расходов на 2029-2030 годы. Изменения расходов запланированы за счёт увеличения средств бюджета городского округа Щёлково на 99 731,8 тыс. рублей и средств бюджета Московской области – на 282 784,3 тыс. рублей.

Анализ предлагаемых изменений в программу произведен без учёта внебюджетных средств, которые не предусмотрены в бюджете городского округа Щёлково.

Изменение финансового обеспечения муниципальной программы без учёта внебюджетных средств в общей сумме 382 516,1 тыс. рублей планируется по следующим подпрограммам и мероприятиям:

По Подпрограмме II «Системы водоотведения» планируется увеличение расходов в общей сумме на 386 520,2 тыс. рублей», из них: по Основному мероприятию 02 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области» по мероприятию 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» в 2025 году уменьшение расходов за счёт средств бюджета ГОЩ на 7 267,3 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО – на 22 274,4 тыс. рублей; включение расходов на 2029-2030 годы за счёт средств бюджета ГОЩ в сумме 48 417,2 тыс. рублей ежегодно и за счёт средств бюджета МО в сумме 159 559,7 тыс. рублей ежегодно.

По Подпрограмме III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» планируется уменьшение расходов в общей сумме на 18 331,1 тыс. рублей», из них:

- по мероприятию 01.05 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)» за счёт средств бюджета ГОЩ в 2025 году уменьшение расходов на 16 012,1 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 14 163,3 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО в 2025 году уменьшение расходов на 49 077,6 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 43 411,2 тыс. рублей;

- по мероприятию 01.06 «Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)» за счёт средств бюджета ГОЩ в 2025 году уменьшение расходов на 8 463,1 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 6 982,1 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО в 2025 году уменьшение расходов на 25 939,8 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 21 400,4 тыс. рублей;

- по мероприятию 01.07 «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» за счёт средств бюджета ГОЩ в 2025 году уменьшение расходов на 55 878,7 тыс. рублей и увеличение расходов в 2026 году на 55 794,4 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО в 2025 году уменьшение расходов на 171 170,2 тыс. рублей и увеличение расходов в 2026 году на 170 912,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 01.08 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» за счёт средств бюджета ГОЩ в 2025 году уменьшение расходов на 53 069,8 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 53 069,8 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО в 2025 году уменьшение расходов на 111 352,8 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 111 352,8 тыс. рублей;

- по мероприятию 01.13 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)» в 2025 году уменьшение расходов за счёт средств бюджета ГОЩ на 64,2 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО - на 3 435,8 тыс. рублей;

- по мероприятию 02.07 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения» за счёт средств бюджета ГОЩ в 2025 году уменьшение расходов на 685,7 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 606,5 тыс. рублей; за счёт средств бюджета МО в 2025 году уменьшение расходов на 1 860,4 тыс. рублей и включение расходов в 2026 году в сумме 1 699,4 тыс. рублей;

- по мероприятию 02.09 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» перенос расходов с 2025 года на 2026 год за счёт средств бюджета ГОЩ в сумме 31 545,8 тыс. рублей и за счёт средств бюджета МО в сумме 96 689,24 тыс. рублей.

- по мероприятию 05.03 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» уменьшение расходов в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ на 712,8 тыс. рублей.

По Подпрограмме VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» планируется увеличение расходов в общей сумме на 14 327,0 тыс. рублей», из них:

- по мероприятию 01.10 «Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения» в 2026 году увеличение расходов за счёт средств бюджета ГОЩ на 1 538,0 тыс. рублей;

- включение нового мероприятия 01.11 «Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения» с расходами в 2026 году за счёт средств бюджета ГОЩ в сумме 12 789,0 тыс. рублей.

При проведении экспертизы установлены следующие несоответствия:

- в Перечне мероприятий Подпрограммы III:

- по мероприятию 01.05 при включении расходов на 2026 год, результат выполнения мероприятия «Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед.» остался без изменений в количестве 0 единиц;

- по мероприятию 01.06 при включении расходов на 2026 год, результат выполнения мероприятия «Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед.» остался без изменений в количестве 0 единиц;

- по мероприятию 01.08 при включении расходов на 2026 год, результат выполнения мероприятия «Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед.» остался без изменений в количестве 0 единиц;

- по мероприятию 02.07 при включении расходов на 2026 год, результат выполнения мероприятия «Произведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения, ед.» остался без изменений в количестве 0 единиц;

- по мероприятию 02.09 при исключении расходов в 2025 году и включении расходов на 2026 год, результат выполнения мероприятия «Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед.» остался без изменений в 2025 году -1 единица, в 2026 году в количестве 0 единиц;

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов мероприятий на 2025 год, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2025 год, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА "О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (с изменениями от 29.08.2025 № 146/19-51-НПА) и не соответствует плановым годовым показателям, указанным в представленном исполнении сводной бюджетной росписи расходов с 01.01.2023 по 31.12.2023. Согласно Пояснительной записке, в 2025 году объём финансирования уменьшился за счёт приведения объёма финансирования под фактические значения израсходованных средств по объектам, что не противоречит пункту 29 раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

Общий объём расходов мероприятий на 2026 год, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2026 год, указанному в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», но соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи по расходам на 14.03.2026.

Общий объём расходов мероприятий на 2027-2028 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, соответствует объёму расходов данной программы на 2026-2028 годы, указанный в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Чистый округ» установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 8 505 262,1 тыс. рублей, что на 59 650,0 тыс. рублей больше утверждённых показателей. Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить по всем годам реализации Программы только за счёт средств бюджета городского округа Щёлково.

В новой редакции муниципальной программы планируются увеличение финансового обеспечения по Подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» Основному мероприятию 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» в сумме 59 650,0 тыс. рублей. Изменения планируются:

- по мероприятию 01.13 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» уменьшение финансового обеспечения на 2026 год в сумме 2 391,0 тыс. рублей;

- включено мероприятие 01.14 «Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок» с финансовым обеспечением на 2026 год в сумме 2 391,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 01.16 «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) планируется уменьшение на 2026 год в сумме 61 770,0 тыс. рублей и на 2027.2028.2029 и 2030 годы увеличение в сумме 30 330,0 тыс. рублей ежегодно.

В нарушение пункта 30 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, таблица изменений не содержит обоснования вносимых изменений и отсутствует обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

Следует отметить, что в Перечне мероприятий Подпрограммы 1 установлено:

* по мероприятию И4.01 «Ремонт дворовых территорий» при запланированных расходах в 2027-2030 годах отсутствуют показатели результата выполнения мероприятия;

* по мероприятию 01.11 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м)» при запланированных расходах в 2027-2030 годах отсутствуют показатели результата выполнения мероприятия;

* по мероприятию 01.12 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)» при запланированных расходах в 2027-2030 годах отсутствуют показатели результата выполнения мероприятия;

* по мероприятию 01.23 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного)» при запланированных расходах в 2027-2030 годах отсутствуют показатели результата выполнения мероприятия.

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов мероприятий на 2026-2028 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2026-2028 годы, указанный в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», но соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи расходов по состоянию на 19.03.2026 года.

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Социальная защита населения» установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 394 776,9 тыс. рублей, что на 17 345,1 тыс. рублей больше утверждённых показателей. Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы на общую сумму 17 345,1 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить на 2026 год за счёт: увеличения средств бюджета городского округа Щёлково в сумме 16 605,2 тыс. рублей и увеличения средств бюджета Московской области в сумме 739,9 тыс. рублей.

Увеличение финансового обеспечения мероприятий программы на 17 345,1 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить:

По Подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» планируется увеличение в сумме 16 605,2 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Щёлково, за счёт:

- включения мероприятия 03.02 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – отдых и оздоровление детей» с финансовым обеспечением на 2026 год в сумме 18 180,0 тыс. рублей;

- по мероприятию 03.04 «Мероприятия по организации отдыха детей Московской области в каникулярное время за счёт средств местного бюджета» планируется уменьшение финансового обеспечения на 2026 год в сумме 1 574,8 тыс. рублей.

По Подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» по Основному мероприятию 03. «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» мероприятию 03.02 «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области» планируется увеличение финансового обеспечения в сумме 739,9 тыс. рублей за счёт средств бюджета Московской области.

Следует отметить, что по данной подпрограмме в Перечне мероприятий по Основному мероприятию 03 «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» в графе 6 «2023 г.» неверно указана сумма расходов за счёт средств бюджета Московской области (о чем уже было указано в заключении Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково от 29 января 2026 года).

При проведении экспертизы установлено, что общий объём расходов мероприятий на 2026-2028 годы, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, не соответствует объёму расходов данной программы на 2026-2028 годы, указанный в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», но соответствует плановым годовым показателям, указанным в сводной бюджетной росписи расходов по состоянию на 25.03.2026 года.

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации городского округа Щёлково «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Щёлково «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» установлено, что в соответствии с финансовым обеспечением программы в новой редакции, объём бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы, составит 4 817 344,5 тыс. рублей, что на 0,9 тыс. рублей больше утверждённых показателей. Изменение финансового обеспечения мероприятий программы, по сравнению с ранее утверждёнными показателями, планируется осуществить за счёт увеличения расходов из средств бюджета городского округа Щёлково на 0,9 тыс. рублей. Изменение объёма расходов запланировано на 2026 год реализации программы.

В новой редакции муниципальной программы предусмотрены следующие изменения расходов бюджетных средств:

По Подпрограмме I "Пассажирский транспорт общего пользования" по Основному мероприятию 02 «Организация транспортного обслуживания населения» расходы увеличиваются на 0,9 тыс. рублей из них:

- по мероприятию 02.01 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта)» за счёт средств бюджета городского округа Щёлково увеличение расходов в 2026 году на 0,9 тыс. рублей, в 2027 году – на 1,6 тыс. рублей;

- по мероприятию 02.06 «Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения, за исключением маршрутов регулярных перевозок» уменьшение расходов за счёт средств бюджета городского округа Щёлково в 2027 году – на 1,6 тыс. рублей;

По Подпрограмме II "Дороги Подмосковья" уменьшение расходов на общую сумму 13 775,3 тыс. рублей, по Основному мероприятию 03 «Содержание автомобильных дорог местного значения» - уменьшение расходов в 2026 году по мероприятию 03.01 «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)»;

По Подпрограмме III "Безопасность дорожного движения" увеличение расходов на общую сумму 13 775,3 тыс. рублей, по Основному мероприятию 01 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» - включение расходов на 2026 год по мероприятию 01.02 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения».

В ходе проведения экспертного заключения была проведена сверка вносимых изменений по всем показателям финансового обеспечения муниципальной программы с Пояснительной запиской, представленной в Контрольно-счётную палату, которая в целом описывает объёмы вносимых изменений.

При проведении экспертизы установлено, что общие объёмы расходов мероприятий на 2027-2028 годы, указанные в Проекте изменений в данную муниципальную программу, соответствует объёмам расходов данной программы на 2027-2028 годы, указанным в Решении Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 10.12.2025 № 190/25-63-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Объём расходов мероприятий на 2026 год, указанный в Проекте изменений в данную муниципальную программу, соответствует показателям Сводной бюджетной росписи расходов на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 03.04.2026 года.