Постановление от 16.03.2018 №1231

О внесении изменений в муниципальную программу городского поселения Щёлково «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории городского поселения Щёлково»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Щёлково 
от 20.12.2017 № 38/3 «О бюджете городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Перечнем муниципальных программ городского поселения Щёлково, реализация которых планируется с 2018 года, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 20.10.2017 № 6510, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3588 (с изменениями от 29.09.2016 № 4566, от 24.07.2017 № 4659, от 28.09.2017 № 5966), Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского поселения Щёлково «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории городского поселения Щёлково», утвержденную постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 28.02.2017 № 1013 (с изменениями от 12.09.2017 № 5579, от 15.03.2018 № 1218), утвердив ее в новой редакции с наименованием «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково».

2. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.

3. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района Назарова Р.А.

Глава  Щёлковского

муниципального района                                                                         А.В. Валов

Утверждена

постановлением Администрации

Щёлковского муниципального района

от   16.03.2018  №  1231

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского поселения Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково»

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы

Утверждена постановлением

Администрации Щёлковского муниципального района: от 28.02.2017 № 1013

Список изменяющих документов: от 12.09.2017 № 5579, от 15.03.2018 № 1218

Ответственный исполнитель

за муниципальную программу: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района

Паспорт муниципальной программы городского поселения Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры. 2. Организация учёта используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Щёлковского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Перечень муниципальных подпрограмм | I "Чистая вода" II "Очистка сточных вод" III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого: | 167 924,18 | 61 590,58 | 36 298,8 | 36 298,8 | 16 868,0 | 16 868,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 142 632,39 | 36 298,79 | 36 298,8 | 36 298,8 | 16 868,0 | 16 868,0 |
| Внебюджетные источники | 25 291,79 | 25 291,79 |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения - 97,4 %; 2. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью - 2 ед. 3. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 1 ед.; 4. Количество созданных объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения - 4 ед.; 5. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием - 100 %; 6. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием - 100 % 7. Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах до заселения по договору социального найма - 100 % 8. Обеспечение проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами в городском поселении Щёлково - 100 %; 9. Обеспечение предоставления адресных социальных выплат - 100% 10. Повышение доли многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов – 60%; 11. Установка индивидуальных приборов учёта потребляемых энергетических ресурсов в муниципальном жилье - 1295 шт. |

### Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации муниципальной программы

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса обеспечивает предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

Система централизованного водоснабжения, водоотведения Щёлковского муниципального района представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 50 водозаборных узлов, 41 насосной станции, 79 водонапорных башен и резервуаров чистой воды, 9 станций обезжелезивания, 60 канализационных насосных станций.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Износ основных фондов водоснабжения составляет более 78 процентов, объектов водоотведения - 76 процентов.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

Изношенность системы водоснабжения не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству питьевой воды.

В городском поселении Щёлково к эксплуатации принят клязьминско-ассельский водоносный горизонт с природным повышенным содержанием железа. Необходимо производить обезжелезивание воды с последующим обеззараживанием перед подачей потребителям.

Муниципальная программа городского поселения Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Муниципальная программа направлена на:

обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского поселения Щёлково;

создание условий для развития и модернизации коммунального комплекса на территории городского поселения Щёлково с привлечением инвестиций;

снижение уровня физического износа объектов инженерной инфраструктуры, повышение надежности и энергоэффективности её работы;

- улучшение экологического состояния в городском поселении Щёлково.

Цели и  задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением следующих задач:

- повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах жилищного фонда городского поселения Щёлково.

Перечень и краткое описание муниципальных подпрограмм муниципальной программы

В состав муниципальной программы входят следующие муниципальные подпрограммы:

I "Чистая вода"

II "Очистка сточных вод"

III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"

IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

В рамках подпрограммы I "Чистая вода" планируется решить задачу по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Решение поставленной задачи осуществляется путем выполнения основного мероприятия:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории городского поселения Щёлково.

Реализация указанного основного мероприятия позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения, создать условия для притока частного капитала в отрасль.

В рамках подпрограммы II "Очистка сточных вод" планируется обеспечить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Решение поставленной задачи осуществляется путем выполнения основного мероприятия:

- строительство (реконструкция) капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории городского поселения Щёлково.

Реализация  основного мероприятия позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод, и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" направлена на решение выполнения следующих основных мероприятий:

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности

- развитие центральной системы водоснабжения и водоотведения

- обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

- выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства

Целью муниципальной подпрограммы IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является: Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда.

Подпрограмма IV предусматривает мероприятия, обеспечивающие достижение поставленной цели, объединенные по  задаче:

- организация учёта используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы IV направлено на  повышение роста уровня и качества жизни населения за счет  перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Перечень мероприятий муниципальной программы предусмотрен в каждой муниципальной подпрограмме муниципальной программы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

## Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с разделом VIII «Контроль и отчётность при реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Щёлково, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 08.08.2016 № 3588 (с изменениями от 29.09.2016 
№ 4566, от 24.07.2017 № 4659, от 28.09.2017 № 5966).

Приложение № 1

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя 2017 года | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Щёлково | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| муниципальная подпрограмма I "Чистая вода" |
| 1. | Задача 1: Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1 группы: Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,4 |
| муниципальная подпрограмма II "Очистка сточных вод" |
| 1. | Задача 1: Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения) | 25 291,79 | 25 291,79 |  |
|  |  | 25 291,79 | 25 291,79 | Показатель 1 группы: Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| муниципальная подпрограмма III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" |
| 1. | Задача 1: Обеспечение создания условий для повышения уровня комфортности проживания населения | 92 350,6 |  |  |
|  |  | 19 800 |  | Показатель 1 группы: Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 6 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 72 550,6 |  | Показатель 3 группы: Количество созданных объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | ед. | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2: Определение долгосрочной перспективы развития центральных систем тепло-,водоснабжения и водоотведения поселений Щёлковского муниципального района | 14 000,0 |  |  |
|  |  | 7 000,0 |  | Показатель 1 группы: Доля актуализированных схем теплоснабжения имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 7 000,0 |  | Показатель 2 группы: Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3: Обеспечение расходов в области жилищного хозяйства | 1 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 300,0 |  | Показатель 3 группы: Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах до заселения по договору социального найма | % | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 300,0 |  | Показатель 3 группы: Обеспечение проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами в городском поселении Щёлково | % | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 50,0 |  | Показатель 3 группы: Обеспечение предоставления адресных социальных выплат | % | 100 | 100 |  |  |  |  |
| муниципальная подпрограмма IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
|  | Задача 1 Организация учёта энергетических ресурсов в жилищном фонде | 9 340,0 |  |  |
|  |  | 5 000,0 |  | Показатель 1 группы: Доля многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 35,71 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
|  |  | 4 340,0 |  | Показатель 1 группы: Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальном жилье | шт. | 243 | 253 | 255 | 259 | 263 | 265 |

Паспорт муниципальной подпрограммы I "Чистая вода"

муниципальной программы городского поселения Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

на территории городского поселения Щёлково»

| Наименование муниципальной подпрограммы | "Чистая вода" (далее – подпрограмма I) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение повышения качества услуг водоснабжения для населения городского поселения Щёлково |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018 – 2022 годы |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Щёлковского муниципального района |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения - 97,4 % |

### Общая характеристика сферы реализации

### подпрограммы I и прогноз ее развития

Система централизованного водоснабжения Щёлковского муниципального района представляет собой комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 50 водозаборных узлов, 41 насосной станции, 79 водонапорных башен и резервуаров чистой воды, 9 станций обезжелезивания.

Изношенность системы водоснабжения не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству питьевой воды.

В городском поселении Щёлково к эксплуатации принят клязьминско-ассельский водоносный горизонт с природным повышенным содержанием железа. Необходимо производить обезжелезивание воды с последующим обеззараживанием перед подачей потребителям.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами необходимо проведение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки).

Цели и  задачи подпрограммы I

Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы I

Целью подпрограммы I является обеспечение повышения качества услуг водоснабжения для населения городского поселения Щёлково.

Цель подпрограммы соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В рамках указанной подпрограммы I планируется решить задачу по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Решение поставленной задачи подпрограммы I осуществляется путем выполнения основного мероприятия:

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станции водоочистки) на территории городского поселения Щёлково.

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения.

Перечень мероприятий подпрограммы I приведен в Приложении № 1 
к подпрограмме I.

Приложение № 1

к подпрограмме I

Перечень мероприятий подпрограммы I "Чистая вода"

| № пп | Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы I | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия на 2017 год, тыс. руб. | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | Ответствен- ный за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы I | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станции водоочистки) на территории городского поселения Щёлково | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт ВЗУ №3 со станцией обезжелезивания г. Щелково, ул. Центральная | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт ВЗУ производительностью 82,3 м3/сутки ул. Соколовская г.п. Щёлково Щелковской м.р. | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 3. | Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания п. Краснознамененский г. Щелково Щелковский м.р. | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. 4. | Капитальный ремонт ВЗУ производительностью 54,3 м3/сутки д. Серково г.п. Щёлково Щелковский м.р. | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт муниципальной подпрограммы II "Очистка сточных вод"

муниципальной программы городского поселения Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

на территории городского поселения Щёлково»

| Наименование муниципальной подпрограммы | "Очистка сточных вод" (далее – подпрограмма II) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение повышения качества услуг водоснабжения для населения городского поселения Щёлково |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения) |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018 – 2022 годы |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Итого: | 50 583,58 | 50 583,58 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 25 291,79 | 25 291,79 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 25 291,79 | 25 291,79 |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью - 2 ед. |

### Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации подпрограммы II

Для достижения цели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского поселения Щёлково» в рамках настоящей подпрограммы планируется решить задачу по обеспечению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского поселения Щёлково, снижению износа объектов водоотведения, повышению надежности и энергоэффективности их работы.

КНС Соколовская является ключевым объектов для перекачивания сточных вод на Щёлковские межрайонные очистные сооружения от потребителей Щёлковского муниципального района, Пушкинского муниципального района, городских округов Ивантеевка, Королев

Имущественный комплекс КНС «Соколовская», введенный в эксплуатацию в 1967 году, передан в хозяйственное ведение МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» в январе 2015 года с износом 67%. КНС «Соколовская» обеспечивает перекачку стоков от трех муниципальных образований, и аварийные ситуации, возникающие в результате физического износа технологического оборудования, запорной арматуры и регулирующих устройств, несоответствием оборудования станции, установленного более 50 лет назад, фактическим потребностям, вызванным в том числе, расширением зон жилых застроек, ставят под угрозу нормальное жизнеобеспечение более 250 тыс. человек в связи с полным прекращением водоотведения даже на одни сутки.

Модернизация объекта КНС «Соколовская» позволить обеспечить одновременное выполнение следующих задач:

1) ликвидация на территории Щёлковского района режима угрозы чрезвычайной ситуации регионального характера, введенного в июле 2016 года в связи с возникшей аварийной ситуацией, так как зона возможных последствий от аварийной остановки систем жизнеобеспечения выходит за границу Щёлковского муниципального района;

2) достижение проектной мощности КНС в связи с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования на новое технологическое оборудование, которое обеспечит бесперебойность процессов по приему и перекачке поступающих стоков;

3) концепцией модернизации КНС «Соколовская» предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит снизить расходы на содержание объекта, в том числе:

- в результате установки менее энергоемкого оборудования затраты на оплату электроэнергии снизятся почти на 30 процентов;

- замена запорной арматуры, технологических трубопроводов, и напорных трубопроводов, с заменой материала трубопроводов на полиэтилен низкого давления (ПНД), позволит снизить гидравлическое сопротивление, обеспечит стабильную работу насосного оборудования, что исключит повышенное потребление электроэнергии, увеличит срок службы оборудования и позволит избежать возможных аварийных ситуаций, ликвидация которых требует дополнительных расходов;

- модернизация оборудования грабельного отделения и автоматизация технологических процессов перекачки стоков обеспечат сокращение трудозатрат обслуживающего персонала и значительно улучшат условия труда персонала.

Напорно-самотечный канализационный коллектор, пропускающий стоки 
от г. Королев, сельского поселения Медвежье-Озерское, промзоны г. Щелково до КНС «Соколовская» проложен двумя нитками стальных труб диаметром 1200мм длинной трассы 2472м. Данный объект эксплуатируется в непрерывном режиме 50 лет. В хозяйственное ведение МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» объект передан в январе 2015 года.

Под воздействием агрессивной среды сточных вод трубопроводы полностью исчерпали свой эксплуатационный резерв, что подтверждено результатами обследования, проведенного в 2016 году. Стенки трубопроводов критически истоньшены, заиленность на отдельных участках значительно уменьшает расчетную пропускную способность, что влечет за собой угрозу излива стоков, который приведет к загрязнению окружающей среды, в том числе почвы и поверхностных вод.

Ввиду прохождения трассы в жилой застройке, имеющей значительное количество инженерных сетей и коммуникаций, отсутствует возможность ведения работ по замене трубопроводов открытым способом, в результате чего выбран метод санации трубопроводов, предусматривающий нанесение специальных высокотехнологичных полимерных составов. Работы при таком методе восстановления трубопроводов выполняются безтраншейным способом, без выполнения объемных земляных работ и нарушения движения транспорта.

Восстановление коллекторов методом санации позволит обеспечить одновременное выполнение следующих задач:

- возможность гарантированной стабильной и безопасной эксплуатации трубопроводов не менее 50 лет;

- ликвидация на территории Щёлковского района угрозы неконтролируемого излива сточных вод, который может привести к чрезвычайной ситуации и потребовать значительных средств на ликвидацию последствий аварии.

### Цели и  задачи подпрограммы II

Целью подпрограммы II является обеспечение повышения качества услуг водоотведения для населения городского поселения Щёлково.

Подпрограмма II направлена на решение задачи по обеспечению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Решение задачи осуществляется путем выполнения основного мероприятия:

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории городского поселения Щёлково.

Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы II

Перечень мероприятий подпрограммы II приведен в Приложении № 1 к подпрограмме II.

Приложение № 1

к подпрограмме II

|  | Перечень мероприятий подпрограммы II "Очистка сточных вод" |
| --- | --- |
|  | № п/п Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы II Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения мероприятия Объем финансирования мероприятия на 2017 год, тыс. руб. Всего, тыс.руб. Объём финансирования по годам, тыс. руб. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы II Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы II 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Задача 1: Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения) Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ Итого 2017-2019 65 377,45 50 583,58 50 583,58 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района Выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов водоотведения Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области 49 301,95 Средства бюджета Щёлковского муниципального района Средства бюджета городского поселения Щёлково 9 912,75 25 291,79 25 291,79 Внебюджетные источники 6 162,75 25 291,79 25 291,79 1.1 Основное мероприятие: Строительство (реконструкция) капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории городского поселения Щёлково Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ Итого 2018 65 377,45 50 583,58 50 583,58 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района Выполнение работ по капитальному ремонту Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области 49 301,95 Средства бюджета Щёлковского муниципального района Средства бюджета городского поселения Щёлково 9 912,75 25 291,79 25 291,79 Внебюджетные источники 6 162,75 25 291,79 25 291,79 1. 1. 1. Капитальный ремонт двух ниток канализационного коллектора 2Д1200 мм от КНС Соколовская до камеры гашения, Щелковский муниципальный район (2 этап) Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ Итого 2017-2018 61 627,45 27 534,8 27 534,8 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района Выполнение работ по капитальному ремонту Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области 49 301,95 Средства бюджета Щёлковского муниципального района Средства бюджета городского поселения Щёлково 6 162,75 13 767,4 13 767,4 Внебюджетные источники 6 162,75 13 767,4 13 767,4 1. 1. 2. Модернизация КНС "Соколовская" г. Щёлково (1 этап), в том числе: Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ Итого 2017-2018 3 750 23048,78 23048,78 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Щёлковского муниципального района Средства бюджета городского поселения Щёлково 3 750 11 524,39 11 524,39 Внебюджетные источники 11 524,39 11 524,39 проектно-изыскательские работы Итого 6 949,2 Средства бюджета городского поселения Щёлково 3 474,6 Внебюджетные источники 3 474,6 |

Паспорт муниципальной подпрограммы III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" муниципальной программы городского поселения Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково» Наименование муниципальной подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" (далее - подпрограмма III) Цель муниципальной подпрограммы Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения Щёлково Задачи муниципальной подпрограммы 1.Обеспечение создания условий для повышения уровня комфортности проживания населения 2. Определение долгосрочной перспективы развития центральных систем тепло-,водоснабжения и водоотведения поселений Щёлковского муниципального района 3. Обеспечение расходов в области жилищного хозяйства Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018 – 2022 годы Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Щёлковского муниципального района Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: Расходы (тыс. руб.) Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого: 108 000,6 9 139 34 430,8 34 430,8 15 000 15 000 Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Щёлковского муниципального района Средства бюджета городского поселения Щёлково 108 000,6 9 139 34 430,8 34 430,8 15 000 15 000 Внебюджетные источники Планируемые результаты реализации подпрограммы 1. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 1 ед.; 2. Количество созданных объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения - 4 ед.; 3. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием - 100 %; 4. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием - 100 % 5. Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах до заселения по договору социального найма - 100 % 6. Обеспечение проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами в городском поселении Щёлково - 100 %; 7. Обеспечение предоставления адресных социальных выплат - 100% Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации подпрограммы III

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проводится в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении"

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Выполнение мероприятия подпрограммы по строительству котельной мощностью 25 МВт по адресу: г.п.  Щёлково, Щёлково-4, ул. Беляева будет способствовать обеспечению теплоснабжения 62 многоквартирных домов и объектов социальной сферы в г.п.Щёлково, Щёлково-4, мкр. Бахчиванджи.

### Цели и  задачи подпрограммы III

Целью подпрограммы III является обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения городского поселения Щёлково.

Подпрограмма III направлена на решение задач:

- обеспечение создания условий для повышения уровня комфортности проживания населения

- определение долгосрочной перспективы развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

- обеспечение расходов  в области жилищного хозяйства

Решение задачи осуществляется путем выполнения основных мероприятий:

- проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности

- развитие центральной системы водоснабжения и водоотведения

- обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

- выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства

Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы III

Перечень мероприятий подпрограммы III приведен в Приложении № 1 к подпрограмме III.

Приложение № 1

к подпрограмме III

Перечень мероприятий подпрограммы III

"Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы III | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия на 2017 год, тыс. руб. | Всего, тыс.руб | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы III | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение создания условий для повышения уровня комфортности проживания населения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018-2022 |  | 92 350,6 | 8 689 | 27 830,8 | 25 830,8 | 15000 | 15000 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортной среды проживания в г. Щёлково |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 92 350,6 | 8 689 | 27 830,8 | 25 830,8 | 15000 | 15000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018-2019 |  | 19 800 | 8 689 | 11 111 |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортной среды проживания в г. Щёлково |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 19 800 | 8 689 | 11 111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство котельной мощностью 25 Мвт по адресу: г.п. Щёлково, Щёлково-4, ул. Беляева | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018-2019 |  | 19 800 | 8 689 | 11 111 |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортной среды проживания в г. Щёлково |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 19 800 | 8 689 | 11 111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Развитие центральной системы водоснабжения и водоотведения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2019-2022 |  | 72550,6 |  | 16 719,8 | 25 830,8 | 15000 | 15000 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества коммунальных услуг для населения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 72550,6 |  | 16 719,8 | 25 830,8 | 15000 | 15000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2019-2022 |  | 72550,6 |  | 16 719,8 | 25 830,8 | 15000 | 15000 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества коммунальных услуг для населения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 72550,6 |  | 16 719,8 | 25 830,8 | 15000 | 15000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Определение долгосрочной перспективы развития систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2019-2020 |  | 14 000 |  | 6 000 | 8 000 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем тепло-,водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 14 000 |  | 6 000 | 8 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2019-2020 |  | 14 000 |  | 6 000 | 8 000 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем тепло-,водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 14 000 |  | 6 000 | 8 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Щёлково | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2019-2020 |  | 7 000 |  | 3 000 | 4 000 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем тепло-,водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 7 000 |  | 3 000 | 4 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Щёлково | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2019-2020 |  | 7 000 |  | 3 000 | 4 000 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем тепло-,водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 7 000 |  | 3 000 | 4 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Обеспечение расходов в области жилищного хозяйства | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ. Организация выплат в соответствии с Положением об адресных социальных выплатах | Итого | 2018-2022 |  | 1 650 | 450 | 600 | 600 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 1 650 | 450 | 600 | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ. Организация выплат в соответствии с Положением об адресных социальных выплатах | Итого | 2018-2022 |  | 1 650 | 450 | 600 | 600 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 1 650 | 450 | 600 | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 1. | Оплата коммунальных услуг в квартирах, находящихся в собственности городского поселения Щёлково до заселения по договору социального найма | Оплата коммунальных услуг | Итого | 2018-2020 |  | 1 300 | 300 | 500 | 500 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Недопущение возникновения задолженности за коммунальные услуги |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 1 300 | 300 | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1.2. | Организация проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами в городского поселении Щёлково | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018-2020 |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Отбор управляющих организаций по управлению многоквартирными домами в городского поселении Щёлково |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1.3. | Предоставление адресных социальных выплат, согласно решению Совета депутатов городского поселения Щёлково от 10.08.2016 № 20/6 | Организация выплат в соответствии с Положением об адресных социальных выплатах гражданам в городском поселении Щёлково Щёлковского муниципального района | Итого | 2018 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Предоставление адресных социальных выплат гражданам, изменение размера совокупной платы за коммунальные услуги которых превышает предельный максимальный индекс |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Щёлковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт  муниципальной подпрограммы  IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

муниципальной программы городского поселения Щёлково

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского поселения Щёлково»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее - подпрограмма IV) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Организация учёта энергетических ресурсов в жилищном фонде. |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Щёлковского муниципального района |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| Средства бюджета городского поселения Щёлково | 9 340,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Повышение доли многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. 2. Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье. |

### Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы развития сферы реализации подпрограммы IV

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоёмким отраслям экономики городского поселения Щёлково.

Численность населения городского поселения Щёлково по состоянию на 01.01.2017г.  составляет 128 182 чел.

Число жителей, проживающих в многоквартирных домах – 123 520 чел.

Уровень оснащённости  многоквартирных домов приборами учёта используемых энергетических ресурсов низкий и составляет по всем энергоресурсам в среднем 35,67 процентов.

Приоритетными мероприятиями подпрограммы IV на 2018-2022 годы являются мероприятия, позволяющие без привлечения больших материальных и финансовых ресурсов в короткие сроки получать максимальную эффективность, например:

- установка, замена, поверка приборов учета коммунальных ресурсов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в многоквартирных жилых домах.

- установка, замена, поверка индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов в муниципальном жилье.

Приоритетные мероприятия на 2018-2022 годы будут учтены при рассмотрении бюджета соответствующих лет с учетом изменившихся обстоятельств.

Целью подпрограммы IV является повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда.

Достижение цели подпрограммы IV обеспечивается решением задачи:

- организация учёта энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы IV

Перечень мероприятий подпрограммы IV приведен в Приложении № 1 к подпрограмме IV.

Приложение №1 к подпрограмме IV

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского поселения Щёлково»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы IV | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия на 2017 год, тыс. руб. | Всего, тыс.руб | Объём финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы IV | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1: Организация учёта энергетических ресурсов в жилищном фонде | Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ | Итого | 2018-2022 | 2 908,0 | 9 340,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Щёлковского муниципального района | Экономия энергоресурсов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  | 2 908,0 | 9 340,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 | 1 868,0 |  |  |
| 1.1 | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | Итого | 2018-2022 | 2 268,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Экономия энергоресурсов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  | 2 268,0 | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| 1.2 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье. |  | Итого | 2018-2022 | 640,0 | 4 340,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 |  | Экономия энергоресурсов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Щёлково |  | 640,0 | 4 340,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 | 868,0 |  |  |