В соответствии с обращением Щёлковского городского прокурора от 02.06.2017 № 7-12-2017 проведено контрольное мероприятие «Проверка в Администрации Щёлковского муниципального района Московской области по вопросу соблюдения бюджетного законодательства, в том числе, законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд при ремонте автомобильных дорог местного значения за период 2016 год и истекший период 2017 года».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

# При выборочной проверке соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок Администрацией Щёлковского муниципального района в 2016 году, установлено, что в действующей редакции плана-графика Администрации Щёлковского муниципального района на 2016 год (с учётом внесённых изменений от 21.09.2016г.), размещённой в единой информационной системе (далее ЕИС), предусмотрены 4 закупки путём размещения заказа в виде электронного аукциона на осуществление указанных ремонтных работ на общую сумму 9 834,6 тыс. рублей. Установлено, что данные закупки для нужд муниципального заказчика – Администрации Щёлковского муниципального района осуществлены путём проведения четырёх электронных аукционов. Указанные электронные аукционы проводились уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков Щёлковского муниципального района – муниципальным казённым учреждением Щёлковского муниципального района «Комитет по организации закупок и развитию ИКТ». Согласно составленных протоколов заседаний Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных заказчиков Щёлковского муниципального района Московской области (далее Единая комиссия) принято решение признать заявки на участие в электронных аукционах соответствующими требованиям, установленным документацией об электронных аукционах по двум подрядным организациям: ООО «ВАЧСТРОЙ» и ООО «ВАША Строй». В результате во всех электронных аукционах победителем признано ООО «ВАЧСТРОЙ», как участник предложивший наиболее низкую цену контракта, с которым Администрация Щёлковского муниципального района заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму 9 736,2 тыс. рублей. Согласно представленных актов выполненных работ формы КС2, актов сдачи-приёмки работ, а также заключений экспертизы отдела дорожного хозяйства Администрации Щёлковского муниципального района, данные ремонтные работы выполнены 22.11.2016г. и 23.11.2016г. Оплата по указанным выше контрактам в полном объёме произведена подрядной организации ООО «ВАЧСТРОЙ» в декабре 2016 года.

# В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка правильности определения стоимости выполненных работ по ремонту ряда автомобильных дорог местного значения сельских поселений Щёлковского муниципального района Московской области.

Ремонтные работы выполнялись подрядной организацией ООО «ВАЧСТРОЙ» на основании заключённых муниципальных контрактов от 17.11.2016 № 0848300041216000619 (сельское поселение Огудневское – д. Огуднево улица Лесная; сельскоое поселение Трубинское – с. Трубино улица Молодёжная; сельское поселение Гребневское – д. Новофрязино от д.№10 по улице Лесная до автодороги); № 0848300041216000621 (сельское поселение Гребневское - поворот от д. Новая Слобода до окраины д. Старая Слобода; от начала д. Новая Слобода до начала асфальтированной дороги в д. Новая Слобода; д. Гребнево от д. №13 до д.№4Б; д. Новая Слобода от д. № 26 до д. № 16К); № 0848300041216000618 (сельское поселение Трубинское – от дороги по улице Задняя в д. Мишнево до конца улицы Советская д. Мишнево); № 0848300041216000620 (сельское поселение Трубинское – дорога Литвиново-Орлово в 60 м от границы СНТ «Литвиново-2» в 2850 м от пересечения с автодорогой Щёлково-Фряново-въездные ворота ДОЛ «Берёзка»-ДОЛ «Лесная сказка»), заключенных с Администрацией Щёлковского муниципального района, о чем свидетельствуют представленные к проверке Технические задания, локальные сметы, акты выполненных работ формы КС2.

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству оснований из щебня толщиной 10,0 см, устройству покрытий из асфальтобетонных смесей толщиной 6,0 см д. Огуднево улица Лесная завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия установлено, что имеют место множественные проседания асфальтобетонного покрытия разной площади от 0,1 кв.м до 2,0 кв.м со скоплением атмосферных осадков (дождевая вода).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 10,0 см с. Трубино улица Молодёжная завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются немногочисленные ямочные образования площадью до 0,1 кв.м, возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 10,0 см д. Новофрязино от д.№10 по улице Лесная до автодороги завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются местами ямочные образования площадью до 0,1 кв.м, возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 15,0 см поворот от д. Новая Слобода до окраины д. Старая Слобода завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются местами ямочные образования площадью до 0,1 кв.м возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 15,0 см от начала д. Новая Слобода до начала асфальтированной дороги в д. Новая Слобода завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются местами ямочные образования площадью до 0,1 кв.м возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 15,0 см д. Гребнево от д. №13 до д.№ 4Б завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются местами ямочные образования площадью до 0,1 кв.м, возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 15,0 см д. Новая Слобода от д. № 26 до д. № 16К завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются местами ямочные образования площадью до 0,1 кв.м, возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей толщиной 6,0 см от дороги по улице Задняя в д. Мишнево до конца улицы Советская д. Мишнево завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству асфальтобетонного покрытия установлено, что имеют место местами проседания асфальтобетонного покрытия площадью до 1,5 кв.м со скоплением атмосферных осадков (дождевая вода), а также неровности укладки асфальтобетонной смеси и в отельных местах наблюдаются продольные трещины ближе к обочине дороги. На момент проведения проверки местами имеется, выполненный уже в весенний период 2017 года ямочный ремонт площадью до 1,0 кв.м по гарантийным обязательствам, предусмотренным муниципальным контрактом.

При выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ по устройству покрытий из щебня толщиной 10,0 см дорога Литвиново-Орлово в 60м от границы СНТ «Литвиново-2» в 2850м от пересечения с автодорогой Щёлково-Фряново-въездные ворота ДОЛ «Берёзка» - ДОЛ «Лесная сказка».

завышений объёмов выполненных работ не установлено. При визуальном осмотре качества выполненных работ по устройству щебёночного покрытия установлено, что имеются на отдельных участках дороги местами ямочные образования площадью до 0,1 кв.м, возникшие в период эксплуатации дороги (с момента завершения работ - ноябрь 2016 года, до момента проверки - июнь 2017 года).

При выборочной проверке правильности определения подрядной организацией стоимости выполненных работ по вышеуказанным объектам в части правильности применения отдельных видов расценок, индексов пересчёта стоимости, накладных расходов и сметной прибыли нарушений не установлено.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 11 технических заданий, являющихся приложениями №1 к вышеуказанным муниципальным контрактам, гарантийный срок на результат работ составляет не менее 36 месяцев на асфальтовое покрытие и 12 месяцев на щебёночное покрытие. Гарантийный срок начинается с момента подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ формы КС2. Таким образом, Администрация Щёлковского муниципального района вправе обратиться к подрядной организации ООО «ВАЧСТРОЙ» с требованием устранить дефекты дорожных покрытий, образовавшихся в ходе эксплуатации.

При выборочной проверке правильности определения подрядной организацией стоимости выполненных работ по вышеуказанным объектам в части правильности применения отдельных видов расценок, индексов пересчёта стоимости, накладных расходов и сметной прибыли нарушений не установлено. Также не установлено завышений объёмов выполненных работ при выборочной проверке фактических объёмов выполненных работ.